# Герб 1

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«\_15\_» \_\_\_\_мая\_\_2018 г. №\_\_47\_\_\_

О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 29.12.2017 №195 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга», на 2018 год (с изменениями от 27.04.2018 года)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф, Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета муниципального образования город Петергоф», местная администрация муниципального образования город Петергоф

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 29.12.2017 № 195 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга», на 2018 год» (с изменениями от 27.04.2018 года) (далее Постановление), изложив приложение №1 к Постановлению согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Приложения №1-17 к ведомственной целевой программе приложения №1 к Постановлению оставить без изменений.
3. Дополнить ведомственную целевую программу приложениями №18; №19; №20.
4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф А.В. Шифман

Приложение

к Постановлению МА МО город Петергоф от \_15.05.2018\_ № \_47\_\_

Приложение №1

к Постановлению МА МО город Петергоф от 29.12.2017 № 195

(с изменениями от 27.04.2018)

Утверждено

Глава МА МО г.Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В.Шифман/

«\_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «**Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга»,

на 2018 год

**1. Цели и задачи программы:**

- приведение в надлежащий вид дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования г. Петергоф

- улучшение внешнего облика территории муниципального образования г. Петергоф

- снижение травматизма пешеходов из-за выбоин и неровностей асфальтобетонного покрытия тротуаров

- снижение риска и числа ДТП, травматизма участников дорожного движения

- защита имущества граждан, в т.ч. автомобилей, велосипедов от поломок и повреждений

- создание условий участникам дорожного движения для безопасного передвижения по дорогам.

**2. Заказчик программы (ответственный исполнитель):** местная администрация муниципального образования город Петергоф (отдел городского хозяйства).

**3. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

Содержание и текущий ремонт а/б покрытия дорог группы Б -45662 м2, группы В 179086,0 м2

Содержание и текущий ремонт дорог с неусовершенствованным покрытием группы В 77413,0 м2

Содержание и текущий ремонт тротуаров класс 1- 21817 м2, класс 2 – 21378 м2.

**4.Сроки реализации целевой программы:I-IYкв. 2018 г.**

**5.Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объем финансирования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования  (тыс.руб.) |
| Единица измерения | Кол-во |
| 1. Ремонт дорог | | | | | |
| 1.1 | Текущий ремонт проезжей части по ул. Лихардовской | м2 | 7255 | I-III кварталы 2018 | 4215.4 |
| 1.2 | Текущий ремонт проезжей части от Санкт-Петербургского пр. до ул. Никольской и частично тротуаров по ул. Константиновской | м2 | 6096 | I-III кварталы 2018 | 3583.8 |
| 1.3 | Текущий ремонт проезжей части и частично тротуаров по ул .Царицынской | м2 | 2934 | I-III кварталы 2018 | 1767.7 |
| 1.4 | Текущий ремонт проезжей части и частично тротуаров по Торговой площади | м2 | 3165 | I-III кварталы 2018 | 1836.2 |
| 1.5 | Замена водопропускных труб по ул. Кооперативной, 58 | м2 | 10,2 | I-III кварталы 2018 | 103.2 |
| 1.6 | Замена водопропускных труб по ул. Володи Дубинина, напротив д.33 | м2 | 10,2 | I-III кварталы 2018 | 52.9 |
| 1.7 | Замена водопропускных труб по ул. Войкова, 63 | м2 | 33,6 | I-III кварталы 2018 | 77.2 |
| 1.8 | Осуществление технического надзора | услуга | 1 | I-IV кварталы 2018 года | 113.9 |
|  | **Итого по ремонту дорог:** |  |  |  | **11750.3** |
| 2.1 | Уборка проезжей части автомобильных дорог группы Б | м2 | 45662 | I-IV кварталы 2018 года | 6281.5 |
| 2.2 | Уборка проезжей части автомобильных дорог группы В | м2 | 256499 | I-IV кварталы 2018 года | 28838.3 |
| 2.3 | Уборка тротуаров  2 класса | м2 | 21378 | I-IV кварталы 2018 года | 6205.6 |
| 2.4 | Уборка тротуаров  1 класса | м2 | 21817 | I-IV кварталы 2018 года | 5225.5 |
|  | Итого: |  |  |  | 46550.9 |
| 2.5 | Содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф | м2 | 303707 | I-IV кварталы 2018 года | 20572.1 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **67123.0** |
| 3.1 | Составление сметных расчетов | услуга | 1 | I-IV кварталы 2018 года | 100.0 |
| 3.2 | Проверка сметных расчетов | услуга | 1 | I-IV кварталы 2018 года | 100.0 |
|  | **Итого по составлению и проверке сметных расчетов:** |  |  |  | **200.0** |
| 4.1 | Оказание услуг по разработке технической документации для выполнения плановых работ по текущему ремонту дорог, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф- пяснительную записку. | услуга | 7 | I-IV кварталы 2018 года | 837.2 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **837.2** |
| 5.1 | Разработка паспортов отходов | услуга | 2 | I-II кварталы 2018 года | 14.7 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **14.7** |
| 6.1 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений по замене водопропускных труб по ул. Володи Дубинина, напротив д.33 |  |  | II квартал 2018 года | **6.6** |
| 6.2 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений по замене водопропускных труб по ул. Кооперативная д.58 |  |  | II квартал 2018 года | **0.7** |
| 7.1 | Разработка и согласование схемы и сметы по нанесению горизонтальной дорожной разметки по ул. Лихардовской | услуга | 1 | II квартал 2018 | **60.0** |
| 8.1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки по ул. Лихардовской | м2 | 291.2 | II квартал 2018 | **256.9** |
| 9.1 | Демонтаж ИДН по ул. Константиновской | м2 | 20 | II квартал 2018 | **97.2** |
| 9.2 | Установка ИДН по ул. Константиновской с использованием старого материала | м2 | 20 | II квартал 2018 | **97.3** |
|  | **ВСЕГО по программе:** |  |  |  | **80443.9** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |