# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

_____________________________________________________________________________

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» декабря 2013г.                                                                                     № 237

| «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по непрограммным расходам местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2014 год «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным  кодексом  Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления  в  Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования город Петергоф и Решением Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф  № 98 от 05.12.2013 «Об утверждении  бюджета муниципального образования город Петергоф на 2014 год»,  местная администрация муниципального образования город Петергоф

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по непрограммным расходам местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2014 год «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга», согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает  в  силу  с  момента  обнародования.

3.  Контроль над исполнением  настоящего Постановления оставляю за собой.

И. о. главы местной администрации

# муниципального образования город Петергоф                               А. В. Шифман

| Согласовано Глава муниципального образования город Петергоф _________________ М.И. Барышников « 24 » декабря 2013 г. | Приложение №1 к Постановлению местной администрации муниципального образования город Петергоф от « 30 » декабря 2013 г. № __237__ |
| --- | --- |

План

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по непрограммным расходам местного бюджета муниципального образования город Петергоф на 2014 год

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального

(наименование плана и вопроса местного значения)

образования, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга»

| № п/п | Наименование направления расходов _____________________________ | Срок реализации мероприятия | Необходимый объём финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия |  |  |  |
| Ремонт дорог |
| 1.1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог: - б-р Красных Курсантов; - ул. Никольская; - Константиновская; - ул. Шахматова; - ул. Ульяновская; | 2-3 кварталы | 17 368,3 | Расчёт стоимости (приложение №1) |
| 1.2. | Ремонт тротуара по ул. Чебышевского | 2-3 кварталы | 980,1 | Локальная смета (приложение №2 ) |
| 1.3. | Замена труб | 2-3 кварталы | 216,7 | Локальная смета (приложение №3 ) |
| 1.4. | Составление смет | 1-4 кварталы | 250,7 | 1% от сметной стоимости работ в 2014-2015 г.г. |
| 1.5. | Проверка смет | 1-4 кварталы | 75,2 | 0,3% от сметной стоимости работ в 2014-2015 г.г. |
| 1.6. | Технический надзор | 2-3 кварталы | 222,8 | 1.2% от сметной стоимости работ по п.п.1.1.-1.3. плана |
| Содержание дорог |
| 2.1. | Комплексная уборка дорог с асфальтобетонным покрытием и тротуаров | 1-4 кварталы | 60 213,8 | Расчёт финансовых затрат (приложение №4) |
| 2.2. | Комплексная уборка дорог с неусовершенствованным покрытием | 1-4 кварталы | 451,2 | Локальная смета (приложение №5 ) |
| 2.3. | Содержание полосы отвода, земляного полотна, системы водоотвода, дорожной одежды, элементов обустройства дорог | 1-4 кварталы | 5 548,1 | Локальная смета (приложение №5 ) |
| 2.4. | Дорожный надзор | 1-4 кварталы | 514,3 | Локальная смета (приложение №5 ) |
| 2.5. | Составление смет | 1-4 кварталы | 55,7 | 1% от сметной стоимости работ в 2014-2015 г.г. |
| 2.6. | Проверка смет | 1-4 кварталы | 16,7 | 0,3% от сметной стоимости работ в 2014-2015 г.г. |
| Итого: | 85 913,6 |  |

Начальник ОГХ                                                                                      Рождественский И. В.

Главный специалист ОГХ                                                                     Аветисян А.А.

Согласовано:

Начальник ФЭО                                                                                     Костарева А. В.

Главный специалист-юрисконсульт                                                     Пихлапу Г. В.