#

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24» 07 2017 г. № 93

|  |  |
| --- | --- |
|  «О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 31.12.2016 г. № 143 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования» на 2017год (с изменениями на 19.06.2017г.) |  |

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф от 26.09.2013г. № 150 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 31.12.2016 г. № 143 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования на 2017 год» (с изменениями на 19.06.2017г.) (далее-Постановление) изложив Постановление в новой редакции.

2. Приложения №2, 2-1,№3, №5, № 7 к ведомственной целевой программе оставить без изменений.

3. Дополнить программу Приложением № 2-2, №8.

4.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.О.главы местной администрации

муниципального образования город Петергоф В.А. Ракова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Приложение к Постановлению  МА МО город Петергоф от 24.07.2017 № 93

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Утверждено |
|  |  И.О. главы МА МО г.Петергоф  |
|  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А. Ракова |
|  |  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г. |

 |

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования»**

 **на 2017 год**

1. **Цели и задачи программы:**установка ограждений, малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования с целью сохранения газонов, улучшения внешнего облика территории муниципального образования город Петергоф, создания комфортных условий проживания
2. **Заказчик программы (ответственный исполнитель):**

Местная администрация муниципального образования город Петергоф (отдел городского хозяйства)

**3. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

1. Установка ограждений газонов – 85 п/м
2. Ремонт и окраска газонных ограждений – 1093,12 кв.м
3. Ремонт и окраска ранее установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования – 1505,9 кв.м
4. Изготовление (приобретение), доставка и установка малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования– 315 шт.
5. Демонтаж ранее установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования - 80 шт.

**4. Сроки реализации целевой программы:** I –IVквартал2017 г.

 **5. Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования(тыс.руб.) |
| Ед. изм. | Кол-во | Всего |
|  | Установка ограждений газонов  | п/м | 85,0 | 3-4 квартал | 93,6 |
|  | Ремонт и окраска ранее установленных ограждений | кв.м | 1093,12 | 2-4 квартал | 428,4 |
| 1. 1
 | Изготовление (приобретение), доставка и установка малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | шт. | 315 | 2-4 квартал | 735,5 |
| 1. 2
 | Ремонт и окраска ранее установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | кв.м | 1505,9 | 2-4 квартал | 405,0 |
|  | Демонтаж ранее установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | шт. | 80 | 2-4 квартал | 99,8 |
|  | **Итого:**  |  |  |  | **1762,3** |

Приложения:

№1. Локальная смета на установку ограждений газоновна территории МО город Петергоф на 2017 год.

 № 2. Локальная смета на ремонт и окраску ранее установленных ограждений газонов

на территории МО город Петергоф на 2017 год.

№ 2-1. Расчет стоимости на ремонт и окраску ранее установленных ограждений газонов

на территории МО город Петергоф на 2017 год.

№ 2-2 Расчет стоимости на ремонт и окраску ранее установленных ограждений газонов

на территории МО город Петергоф на 2017 год.

№3. Перечень адресов по ремонту и окраске ограждений газонов на территории МО город Петергоф на 2017 год.

№ 4.Расчет стоимости на изготовление(приобретение), доставку и установку малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования на территории муниципального образования город Петергоф.

 № 5. Перечень адресов по установке малых архитектурных форм,уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования на территории муниципального образования город Петергоф на 2017 год.

№ 6.Локальная смета на выполнение работ по ремонту и окраске ранее установленных малых архитектурных форм,уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования на территории муниципального образования город Петергоф.

 №7.Перечень адресов по ремонту и окраске ранее установленных малых архитектурных форм,уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования на территории муниципального образования город Петергоф на 2017год.

№8. Расчет стоимости на демонтаж ранее установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования на территории муниципального образования город Петергоф на 2017год.

Приложение № 2-2

 к Ведомственной целевой программе

Утверждаю

 И.О. главы МА МО г. Петергоф

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А. Ракова

Расчет стоимости на ремонт и окраску ранее установленных ограждений газонов

на территории МО город Петергоф на 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Протяженность, п/м | Площадь,м2 | Замена секций, п/м | Цена за м2 с НДС, руб. | Общая стоимость с НДС, руб. |
| 1 | ул. Шахматова дд.16/2- 16/3 зона отдыха (дет.площ.) | 100,00 | 40,0 | 8 | 542,5 | 91096,60 |
| 2 | ул. Бобыльская дорога, 57 (дет.площадка) | 90,0 | 36,0 |  |
| 3 | ул. В.Дубинина, д.3 (дет.площадка) | 67,0 | 26,8 | 4 |
| 4 | Эрлеровский б-р, д.20 (около школы № 412) зона отдыха | 162,8 | 65,12 |  |
|  | **Итого:** | **419,8** | **167,92** | **12** | **542,5** | **91096,60** |

Ведущий специалист ОГХ Е.Л. Усмаева

Приложение № 8

 к Ведомственной целевой программе

Утверждаю

 И.О.главы МА МО г. Петергоф

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А. Ракова

Расчет стоимости на демонтаж ранее установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудованияна территории муниципального образования город Петергоф на 2017год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Наименование | Демонтаж , шт. | Перевозка, шт. (до 20 км.) | Стоимость (без НДС), руб. |
| 1 | Озерковая ул., д.49/2 (дет.пл.) | Урна ж/б |  | 1 | 800,00 |
| 2 | Озерковая ул., д.49/2  | Вазон ж/б | 2 | 1 | 2550,00 |
| 3 | Чебышевская ул., д.3/1-3/2 (дет.пл.) | Скамья без спинки | 1 |  | 1800,00 |
| 4 | Эрлеровский бульвар, д.22 | Вазон ж/б | 1 |  | 850,00 |
| 5 | Чебышевская ул., д.8/1-8/2 | Вазон ж/б | 3 |  | 2550,00 |
| 6 | Университетский пр., д.2/18 | Ваза ж/б | 1 |  | 1300,00 |
| 7 | Бобыльская дорога, д.57 (спорт.пл.) | Скамья |  | 2 | 3000,00 |
| 8 | Бобыльская дорога, д.57 | Вазон ж/б | 4 |  | 3400,00 |
| 9 | Разводная ул., д.39 | Остатки бетонного основания | 1 |  | 950,00 |
| 10 | Разводная ул., д.29 | Вазон ж/б | 1 |  | 900,00 |
| 11 | Бульвар Разведчика, д.12/3 | Остатки бетонного основания | 11 |  | 10450,00 |
| Вазон ж/б |  | 5 | 4250,00 |
| 12 | Гостилицкое шоссе, д.25 (дет.пл.) | Садово-парковый диван | 1 |  | 1900,00 |
| 13 | Чичеринская ул., д.5/1 | Скамья садово-парковая на металлических ножках | 1 |  | 860,00 |
| 14 | Блан-Менильская ул., д.7(дет.пл.) | Скамья без спинки | 1 |  | 1800,00 |
| 15 | Константиновская ул., д.23/13(дет.пл.) | Скамья садово-парковая на ж/б ножках | 3 |  | 4500,00 |
| 16 | ул. Бородачева, д.10 (дет.пл.) | Скамейка |  | 2 | 3000,00 |
| Диван садово-парковый |  | 2 | 3800,00 |
| 17 | Никольская ул., д.10 (дет.пл.) | Вазон ж/б |  | 1 | 850,00 |
| 18 | ул. Аврова, д.15а (дет.пл.) | Диван садово-парковый на ж/б ножках | 6 |  | 11640,00 |
| 19 | Пригородная ул., д.146 (дет.пл.) | Диван садово-парковый на ж/б ножках |  | 12 | 23544,00 |
| Урна ж/б |  | 12 | 9600,00 |
| 20 | Бульвар Разведчика, д.8, к.4 | Остатки бетонного основания | 3 |  | 2850,00 |
| 21 | ул. В. Дубинина, д.3 (дет.пл.) | Скамья | 1 |  | 1800,00 |
| 22 | Ропшинское шоссе, д.11 | Вазон ж/б | 1 |  | 850,00 |
| **Итого:** | **42** | **38** | **99794,00** |

Ведущий специалист ОГХ Е.Л. Усмаева