#

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От «29» \_\_\_\_\_\_02\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_10\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от31.12.2015г. №241 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Благоустройство территории муниципального образования, в т.ч. текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды, пешеходные дорожки» на 2016 год. |  |

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф.

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Внести изменения в Постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от31.12.2015г. №241 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Благоустройство территории муниципального образования, в т.ч. текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды, пешеходные дорожки» на 2016 год (далее Постановление) изложив приложение №1 к Постановлению согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

 2.Приложения №3, №8 к ведомственной целевой программе приложения №1к Постановлению оставить без изменений.

 3.Дополнить ведомственную целевую программу приложением №9

 4. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

 5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф А.В. Шифман

Приложение № 1

 к Постановлению МА МО город Петергоф от\_20.02.16\_\_№\_10\_\_

Согласовано Утверждено

Глава МО г. Петергоф Глава МА МО г. Петергоф

исполняющий полномочия

Председателя МС МО г. Петергоф \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Шифман.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.И.Барышников./

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Благоустройство территории муниципального образования, в т.ч. текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды, пешеходные дорожки» на 2016 год»**

1. **Цели и задачи программы:**

 **Цели программы:**

- повышение уровня благоустройства территории муниципального образования;

- создание благоприятных условий для проживания населения.

 **Задачи программы:**

- улучшение качественного состояния территории муниципального образования;

- улучшение экологической обстановки в микрорайонах;

- структурное разграничение пространства на зоны;

- улучшение эстетического восприятия окружающей среды;

- формирование пешеходных пространств;

1. **Заказчик программы (ответственный исполнитель):**

Местная администрация муниципального образования город Петергоф

(отдел городского хозяйства)

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

**-** ремонт покрытия проездов и въездов - 14 372,6 кв. м

**-** ремонт пешеходных дорожек - 3079,5 кв. м

**4. Сроки реализации целевой программы: 1-4 квартал 2016года**

1. **Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования(тыс.руб.)[[1]](#footnote-1) |
| Единица измерения | Кол-во | Всего |
| 1. | Ремонт покрытия проездов и въездов. | кв. м |  13422,6 | 2-4 квартал | 16 202,0 |
| 2. | Ремонт покрытий дорожек и площадок.  | кв. м | 3079,5 | 2-4 квартал | 4 503,4 |
| 3 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов до 5м2 и до 25м2  | кв. м | 950 | 2-4 квартал |  950,0  |
| 4 | Разработка проекта производства работ для получения ордера ГАТИ, оказание услуг по получению согласований для закрытия ордеров ГАТИ. | усл. | 16 | 1-4 квартал | 1840,1  |
| 5 | Изготовление сметной документации (1%) | усл. | 1 | 1-4 квартал | 207,1 |
| 6 | Проверка сметной документации (0,3) | усл. | 1 | 1-4 квартал | 62,2 |
| 7 | Осуществление технического надзора. (1,2%) | усл. | 1 | 1-4 квартал | 248,5 |
| 8 | Изготовление ПСД на благоустройство территории по адресу: г. Петергоф, Бобыльская дорога д.61,д.63. | усл. | 1 | 1-4 квартал | 378,4 |
| 9. | Изготовление проектно-сметной документации на благоустройство территории по адресу: г. Петергоф, Юты Бондаровской д.19 к.2, к.3. | усл.  | 1 | 1-4 квартал | 222,2 |
| Итого |  |  |  |  | 24 613,9 |

Приложения:

1. Расчёт стоимости ремонта проездов и въездов - 3л.

2.Расчёт стоимости ремонта покрытия пешеходных дорожек и площадок -1л.

3.Расчёт стоимости на текущий ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов до 5м2 и до 25м2

4.Расчёт стоимости «Разработка проекта производства работ для получения ордера ГАТИ, оказание услуг по получению согласований для закрытия ордеров ГАТИ». -2л

5.Расчёт стоимости изготовления сметной документации -1л

 6.Расчёт стоимости проверки сметной документации -1л

7.Расчёт стоимости осуществления технического надзора -1л

8.Смета на изготовление ПСД на благоустройство территории по адресу: г. Петергоф, Бобыльская дорога д.61,д.63. -4л.

9.Смета на изготовление проектно-сметной документации на благоустройство территории по адресу: г. Петергоф, Юты Бондаровской д.19 к.2, к.3. -3л.

Приложение №1 к ведомственной целевой программе

 Утверждаю

Глава местной администрации

муниципального образования

 город Петергоф

А.В. Шифман.

Расчёт стоимости к п.1 программы

«Ремонт покрытия проездов и въездов».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Адрес | Единица измерения | Объём работ | Стоимость выполнения работ согласно сметных расчётов. (в т. ч НДС), руб. | Примечания. |
| 1. **Ремонт покрытия проездов и въездов**
 |
| 1 |  ул. Халтурина д.1 |  кв. м. | 681,3  |  1 643 496,31 |  |
| 2 | Собственный проспект д.18 |  кв. м. | 726,5 | 1 602 192,77 |  |
| 3 | Собственный проспект д.34 | кв. м. | 299,0 | 427 677,36 |  |
| 4 | Бобыльская дорога д.57  | кв. м. | 722,1 | 952 235,02 |  |
| 5 | ул. Ботаническая д.5корп.1, корп.2. | кв. м. | 721,7 | 753 369,49 |   |
| 6 | ул. Ботаническая д.3к.5 | кв. м. | 662,6 |  583 476,49 |  |
| 7 | ул. Шахматова д. 10 | кв. м. | 228,6 |  217 579,66 |  |
| 8 | Ул. Шахматова д.14 корп.1 лит.А и Б. | кв. м. | 2202,6 |  2 259 255,82 |  |
| 9 | ул. Чичеринская д.9 корп.2  | кв. м. | 298,5 | 246 398,15 |  |
| 10 | Гостилицкое ш.23к.1 и Чичеринская д.3 корп.1 | кв. м. | 119,4 | 72 100,97 |  |
| 11 | Гостилицкое ш.д.21к.1 и д.17.к.2 | кв. м. | 299 | 177 709,06 |  |
| 12 | Ул. Озерковая д.35-д.39 |  кв. м. | 461,8 | 388 546,77 |  |
| 13 | ул. Озерковая д.23, д.29  | кв. м. | 695,6 | 421 824,26 |  |
| 14 | Ул.Озерковая между д.13, д.15 | кв. м. | 209,6 | 122 669,89 |  |
| 15 | Ул.Озерковая д.37 | кв. м. | 180 | 129 001,73 |  |
| 16 | Бульвар Разведчика д.14 корп.2 | кв. м. | 1285,3 | 1 036 510,21 |  |
| 17 | Санкт-Петербургский проспект д.56  | кв. м. | 160,8 | 607 129,43 |  |
| 18 |  ул. Блан-Менильская д.9 -ул.Озерковая д.53,д.55. | кв. м. |  976,7 |  1 135 461,51 |  |
| 19 |  ул. Братьев Горкушенко д.7. | кв. м. | 280 | 274 633,19 |  |
| 20 | Эрлеровский бульвар д.22, д.24. | кв. м. | 232,5 | 147 796,17 |  |
| 21 | ул. Константиновская д.8 д.10  | кв. м. | 298,5 | 187 325,37 |  |
| 22 | Ул. Константиновская д.8 | кв. м. | 131,5 | 83 901,83 |  |
| 23 | Ул. Михайловская д. 3 | кв. м. | 280 | 198 901,81 |  |
| 24 | Ул. Михайловская д.5А | кв. м. |  143,1 | 239 268,35 |  |
| 25 | Ропшинское ш.д.10 | кв. м. | 253,4 | 494 706,02 |  |
| 26 | ул. Юты Бондаровской д. 20,д.21. | кв. м. | 794,5 | 1 617 165,36 |  |
| 27 | ул. Зверинская д.13, ул.Ботаническая д.3к.3,д.5,д8; ул.Чебышевская д.10к.2,д.5к.1, д.1к.1;Суворовский городок д.2; ул. Шахматова .10,д.14к.3; ул. Разводная д.33; ул.Михайловская д.13; ул. Торговая д.6; ул.Константиновская д.20; ул. Аврова д.8,д.12, ул.Озерковая д.43  | кв. м. | 78 | 181 617,74 |  |
| Итого |  | кв. м. | 13422,6 | 16 201 950,74 |  |

 Главный специалист ОГХ Ахметов И.Н.

Приложение №2 к ведомственной целевой программе

 Утверждаю

Глава местной администрации

муниципального образования

 город Петергоф

А.В. Шифман.

 Расчёт стоимости к п.2 программы

«Ремонт покрытия дорожек и площадок».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Адрес | Единица измерения | Объём работ | Стоимость выполнения работ согласно сметных расчётов. (в т. ч НДС), руб. | Примечания. |

 **II. Ремонт пешеходных дорожек.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | ул. Ботаническая д.6к.1 и д.6к.2 | кв. м. | 59,5 |  165 226,72 |  |
| 29 | ул. Юты Бондаровской д.25 | кв. м. | 327 | 535 971,69 |  |
| 30 | Университетский проспект д. 2/18 | кв. м. | 945,9 | 912 027,11 |  |
| 31 | Бульвар Разведчика д.2/2 | кв. м. | 30 | 24 333,83 |  |
| 32 | Гостилицкое ш.д.19к.1 д.21к.1 | кв. м. | 69,2 | 59 881,65 |  |
| 33 | Ул. Чебышевская д.1к.1. | кв. м. | 101 |  88 942,82 |  |
| 34 | Ул. Блан-Менильская д.3 | кв. м. | 278,7 | 387 670,59 |  |
| 35 | Ул. Чебышевская д.14 к.1 | кв. м. | 155,6 | 241 944,93 |  |
| 36 | Ул. Ботаническая д. 5 корп.2  | кв. м. | 205,7 | 528 564,55 |  |
| 37 | Ул.Озерковая д.37, Братьев Горкушенко д.9к.2 | кв. м. | 420,5 | 1 046 909,00 |  |
| 38 | ул. Разводная д.12  | кв. м. | 486,4 |  511 909,50  |  |
| Итого |  |  | 3079,5 | 4 503 382,39 |  |

 Главный специалист ОГХ Ахметов И.Н.

Приложение №4 к целевой программе

 Утверждаю

Глава местной администрации

муниципального образования

 город Петергоф

 А.В. Шифман.

Расчёт стоимости к п.4 программы

«Разработка проекта производства работ для получения ордера ГАТИ, оказание услуг по получению согласований для закрытия ордеров ГАТИ».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Адрес | Единица измерения | Объём работ | Стоимость (в т. ч НДС), тыс.руб. |
| 1. **Ремонт покрытия проездов и въездов**
 |
| 1 |  ул. Халтурина д.1 |  кв. м. | 681,3  |  1840,1  |
| 2 | ул. Озерковая д.35-д.39 |  кв. м. | 461,8 |
| 3 | ул. Озерковая д.23, д.29  | кв. м. | 695,6 |
| 4 | Бобыльская дорога д.57  | кв. м. | 722,1 |
| 5 |  ул. Блан-Менильская д.9. -ул.Озерковая д.53,д.55. | кв. м. |  976,7 |
| 6 | ул. Ботаническая д.5корп.1, корп2. ул. Ботаническая д.3к.5. | кв. м. | 1590 |
| 7 | ул. Юты Бондаровской д.20-д.21, ул. Юты Бондаровской д.25. | кв. м | 1 121,5 |
| 8 | Университетский проспект д. 2/18. | кв. м. | 945,9 |
| 9 | Бульвар Разведчика д.14 корп.2 | кв. м. | 1285,3 |
| 10 | ул. Шахматова д.14 корп.1 лит.А и Б. | кв. м. | 2202,6 |
| 11 | Санкт-Петербургский проспект д.56. | кв. м. | 160,8 |
| 12 | ул. Разводной д.12. | кв. м. | 486,4 |
| Итого |  |  |  | 1840,1  |

 Главный специалист ОГХ Ахметов И.Н.

 Приложение №5 к целевой программе

 Утверждаю

Глава местной администрации

муниципального образования

 город Петергоф

А.В. Шифман.

 Расчёт стоимости к п.5 программы «Изготовление сметной документации»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Стоимость работв тыс.руб | % от стоимости работ | Итого (в т. ч. НДС), в тыс. руб. |
| 1 | Изготовление сметной документации (1% ) |  18 763,1  | 1 | 187,7 |
|  |  Итого: |  |  | 187,7 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Стоимость работв тыс.руб | % от стоимости работ | Итого (в т. ч. НДС), в тыс. руб. |
| 1 | Изготовление сметной документации (1% ) | 1942,3 | 1 | 19,4 |
|  |  Итого: |  |  | 19,4 |
|  | Всего: |  |  | 207,1 |

Главный специалист ОГХ Ахметов.И.Н.

 Приложение №6 к целевой программе

 Утверждаю

Глав местной администрации

муниципального образования

 город Петергоф

А.В. Шифман.

Расчёт стоимости к п.6 программы «Проверка сметной документации».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Сметная стоимость работв тыс.руб | % от стоимости работ | Итого (в т. ч. НДС), в тыс. руб. |
| 1 | Проверка сметной документации (0.3%) |  20 705,4  | 0,3 | 62,12 |
|  |  Итого: |  |  | 62,2 |

Главный специалист ОГХ Ахметов.И.Н.

 Приложение №7 к целевой программе

 Утверждаю

Глава местной администрации

муниципального образования

 город Петергоф

А.В. Шифман.

Расчёт стоимости к п.7 программы «Осуществление технического надзора».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Сметная стоимость работв тыс.руб | % от стоимости работ | Итого (в т. ч. НДС), в тыс. руб. |
| 1 |  Осуществление технического надзора (1,2% ) |  20 705,4 | 1,2 | 248,46 |
|  |  Итого: |  |  | 248,5 |

Главный специалист ОГХ Ахметов.И.Н.

 Приложение №3 к целевой программе

 Утверждаю

Глава местной администрации

муниципального образования

 город Петергоф

А.В. Шифман.

Расчёт стоимости к п.3 программы работ «Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов до 5м2 и до 25м2».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Объём работ М2 |  Стоимость 1 м2В руб. | Итого (в т. ч. НДС), в руб. |
| 1 |  Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов до 5м2 и до 25м2 |  950 | 1000,0 |  950 000,00 |
|  |  Итого: |  |  |  950 000,00 |

Главный специалист ОГХ Ахметов.И.Н.

1. [↑](#footnote-ref-1)