# 

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 27 » \_10\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г. № \_198

|  |  |
| --- | --- |
| **«**Озеленение территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования город Петергоф» на 2015 год |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу **«**Озеленение территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования город Петергоф», на 2015 год согласно приложений № 1,2 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации

муниципального образования город Петергоф А.В. Шифман

Приложение № 1

к постановлению от «27»\_\_10\_\_\_\_\_№\_\_198

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«**Озеленение территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования город Петергоф» |
| Наименование вопроса местного значения, к которому относится муниципальная программа | Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения |
| Наименование заказчика муниципальной программы | Местная администрация муниципального образования город Петергоф |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства местной администрации муниципального образования город Петергоф |
| Цель муниципальной программы | - благоустройство и озеленение города с целью удовлетворения потребностей населения города в благоприятных условиях проживания  - улучшение экологической обстановки  -создание благоприятных условий для отдыха населения. |
| Основные задачи муниципальной программы | - осуществление разработанных основных направлений по благоустройству;  - устранение аварийных ситуаций в результате вырубки деревьев;  - выполнение заявок от жителей города  - улучшение эстетического восприятия окружающей среды  - воспитание чувства прекрасного и поведения в общественных местах |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | I-IV кварталы 2015 года |
| Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы | **14 460,9 тыс. руб.** |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - посадка кустов и деревьев на территории МО – 700 шт.;  - восстановление газонов на территории МО – 5 000 кв.м.;  - организация доставки растительного грунта для создания цветников и газонов на территории МО – 250 куб.м.  - санитарные рубки деревьев на территории МО – 100 шт.  - содержание территорий зеленых насаждений внутриквар -тального озеленения на территории МО – 305 577 кв.м.  - посадка цветов в ранее установленные вазоны на территории МО – 600 вазонов.  - устройство на внутриквартальных территориях города Петергоф в количестве 30 цветочных клумб площадью 592,3 м2, с посадкой 17 306 цветков.  - посадки цветов в ранее созданные 80 клумбы в кол-ве 69 423 цветка.  -уход за 110 цветочными клумбами, площадью 2 825,2 кв. метр. |

Приложение № 2

к Постановлению МА МО город Петергоф

от «\_27» 10\_\_\_\_\_\_ 2014 № \_198\_\_

Утверждено

Исполняющий обязанности

главы местной администрации МО г. Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Шифман

«27»\_\_\_\_\_\_\_\_10\_\_2014г.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«**Озеленение территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования город Петергоф»

1. **Характеристика текущего состояния**

На территории МО город Петергоф существуют искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных насаждений, живой изгороди. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка в живых изгородях примесей сорняковой поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев.

В 2014 году на территории МО г. Петергоф население и гостей города радовали 119 цветочных клумб по 42 адресам. Общая оценка проекта населением положительная, однако, есть замечания по распределению клумб по адресам: где-то 5 клумб по одному адресу, а где-то нет клумб при наличии заявлений граждан. Анализ этой ситуации приводит к решению перераспределить клумбы по адресам более равномерно.

Расходы по программе должны обеспечить дальнейшее развитие г. Петергофа, как исторического, культурного и туристического пригорода Санкт-Петербурга.

**2. Цели программы:**

- благоустройство и озеленение города с целью удовлетворения потребностей населения города в благоприятных условиях проживания

- улучшение экологической обстановки

-создание благоприятных условий для отдыха населения.

**3. Задачи программы:**

- осуществление разработанных основных направлений по благоустройству;

- устранение аварийных ситуаций в результате вырубки деревьев;

- выполнение заявок от жителей города

- улучшение эстетического восприятия окружающей среды

- воспитание чувства прекрасного и поведения в общественных местах.

**4. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:**

- посадка кустов и деревьев на территории МО – 700 шт.;

- восстановление газонов на территории МО – 5 000 кв.м.;

- организация доставки растительного грунта для создания цветников и газонов на территории МО – 250 куб.м.

- санитарные рубки деревьев на территории МО – 100 шт.

- содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории МО – 305 577 кв.м.

- посадка цветов в ранее установленные вазоны на территории МО – 600 вазонов.

- устройство на внутриквартальных территориях города Петергоф в количестве 30 цветочных клумб площадью 592,3 м2, с посадкой 17 306 цветков.

- посадки цветов в ранее созданные 80 клумбы в кол-ве 69 423 цветка.

-уход за 110 цветочными клумбами, площадью 2 825,2 кв. метр.

**5. Сроки реализации муниципальной программы:**

- I - IV кварталы 2015 года.

1. **Перечень мероприятий муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | Ожидаемые конечные результаты | | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования  (тыс.руб.) | Прим. |
| Ед. изм. | Кол-во |
| **I. Озеленение** | | | | | | | |
| 1 | Посадка кустов и деревьев  на территории МО | | шт. | 700 | II- IV квартал | **685,0** | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 2 | Восстановление газонов  на территории МО | | кв.м. | 5 000 | II-III квартал | **1 770,2** | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 3 | Организация доставки растительного грунта для создания цветников и газонов на территории МО | | куб.м. | 250 | II квартал | **255,7** | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 4 | Санитарные рубки деревьев на территории МО | | шт. | 100 | I- IV квартал | **1 356,8** | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 5 | Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории МО | | кв.м | 305 577 | I- IV квартал | **5 162,4** | Расчет стоимости (приложение №2,3) |
| 6 | Посадка цветов в ранее установленные вазоны на территории МО | | шт. | 600 | II квартал | **877,7** | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 7 | Изготовление смет | |  |  | 1-4 квартал | **56,3** | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 8 | проверка смет | |  |  | 1-4 квартал | **16,9** | Расчет стоимости (приложение №2) |
| **ИТОГО по I разделу:** | | | | | | **10 181,0** |  |
| **II. Петергоф-город цветов** | | | | | | | |
| 9 | Устройство цветочных клумб на внутриквартальных территориях города Петергоф | Клумба  Кв. метры  Шт. цветов | | 30  592,3  17 306 | II квартал | **1 531,5** | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 10 | Уход за цветочными клумбами | Клумба  Кв. метры | | 110  2 825,2 | II-III квартал | **1 585,8** | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 11 | Посадка цветов в ранее выполненные цветочные клумбы | Клумба  Шт. цветов | | 80  69 423 | II квартал | **1 120,2** | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 12 | Изготовление смет |  | |  | I- IV квартал | **42,4** | Расчет стоимости (приложение №2) |
| **ИТОГО по II разделу:** | | | | | | **4 279,9** |  |
| **ВСЕГО по Муниципальной программе:** | | | | | | **14 460,9** |  |

Приложение:

№1 Список адресов клумб.

№2,3 Сметный расчет по содержанию территорий зеленых насаждений.

Приложение №2

Сметный расчет

1. Расчет стоимости работ по посадке кустов и деревьев (Зеленые насаждения ЗН) на территории муниципальным образованием город Петергоф в 2015 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемый объем затрат /количество единиц ЗН на 2015 год | Средняя цена, руб. за единицу ЗН 2014г. с учетом ИПЦ 106% | Общая стоимость работ,  тыс. руб. |
| 1. деревья | 50 | 6 884,7 | 344,2 |
| 2. кусты | 650 | 524,3 | 340,8 |
| **итого** | **700** |  | **685,0** |

2. Расчет стоимости работ по организации работ по восстановлению газонов на территории муниципальным образованием город Петергоф в 2015 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемый объем затрат в м2 на 2015 год | Средняя цена, руб. за м2  2014г. с учетом ИПЦ  106 % | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| 1 | 5 000 | 354,04 | **1 770,2** |

3. Расчет стоимости работ по организации доставки плодородного грунта для растений (цветников и газонов) на территории муниципальным образованием город Петергоф

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемый объем, куб.м. на 2015 год | Средняя цена, руб. за куб.м.  2014г. с учетом ИПЦ 106% | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| 1 | 250 | 1 022,9 | **255,7** |

4. Расчет стоимости работ по санитарной рубки деревьев на территории муниципальным образованием город Петергоф в 2015 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемый объем, ед. на 2015 год | Средняя цена, руб. за 1 дерево 2014г. с учетом ИПЦ 106% | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| 1. | 100 | 13 568,0 | **1 356,8** |

5. Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципальным образованием город Петергоф в 2015 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемый объем, затрат на 2015 год, м.кв. | Средняя цена, руб. 2014г. с учетом с учетом ИПЦ 106% | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| Прополка, полив, подрезка и т.д. | 5 200 | 132,5 | **689,0** |

6. Расчет стоимости работ по посадкам цветов в ранее установленные вазоны на территории муниципальным образованием город Петергоф в 2015 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемый объем, ед.  на 2015 год | Средняя цена, руб. за 1 вазон 2014г. с учетом ИПЦ 106% | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| 1 | 600 | 1 462,8 | **877,7** |

**Всего п.1-6 5 634,4 тыс. руб.**

1. Изготовление смет 1% от сметной стоимости 56,3 тыс. рублей
2. Проверка смет 0,3% 16,9 тыс. рублей

7.Расчет стоимости работ по посадке цветов, устройству, уходу цветочных клумб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Планируемое количество цветочных клумб** | **Средняя цена за клумбу**  **по МК 2014г.**  **с учетом ИПЦ 106 %, руб.** | **Общая стоимость работ,**  **руб.** |
| Устройство на внутриквартальных территориях города Петергоф цветочных клумб | 30 | 48 159,0\*1,06=51 048,54 | 1 531 456,2 |
| Уход за цветочными клумбами | 110 | 13 600,06\*1,06=14 416,06 | 1 585 766,6 |
| Посадка цветов в ранее выполненные цветочные клумбы | 80 | 13 210,19\*1,06=14 002,8 | 1 120 224,0 |
| **ИТОГО** | | | **4 237 446,8** |

1. Изготовление смет 1% от сметной стоимости 42 374,5 руб.

Гл. специалист ОГХ Ж.Н. Чиж

Приложение №1

Утверждаю

И.О. Главы администрации

Муниципального образования

город Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Шифман

« \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.

Список адресов устройства цветников по муниципальной программе «Петергоф – город цветов» на территории муниципального образования город Петергоф в 2015 году.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОСАДКИ ЦВЕТОВ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ КЛУМБЫ** | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Адрес** | **Кол-во, шт.** | **Площадь,**  **кв.м.** | **Планируемое количество растений, шт.** | **Примечания** | |
|  | | Аврова ул, д.11 | 1 | 19,6 | 346 |  | |
|  | | Аврова ул., д.13 | 3 | 94,7 | 1 615 |  | |
|  | | Аврова ул,д.10,12 | 0 | 0 | 0 | 4 клумбы убрать, территория ЗНОП | |
|  | | Аврова ул, д. 17/1 | 1 | 16,95 | 1 121 |  | |
|  | | Бл.Менильская ул, д.3,7 | 2 | 32,9 | 800 |  | |
|  | | Бобыльская дорога, д.61 | 1 | 16,95 | 1 086 |  | |
|  | | Бр. Горкушенко, д.5/2 | 2 | 45,3 | 460 |  | |
|  | | Б-р.Разведчика, д.2/1, Разводная 19 | 2 | 31,54 | 2 022 |  | |
|  | | Б-р Разведчика, д.6/1, д.8/1 | 0 | 0 | 0 | 8 клумб убрать | |
|  | | Б-р Разведчика, д.14/1, д.14/2 | 3 | 214,7 | 5 629 |  | |
|  | | Б-р Разведчика, д.8/2 | 0 | 0 | 0 | 2 клумбы убрать | |
|  | | Б-р Разведчика, д.12/ 1 | 1 | 20,4 | 350 |  | |
|  | | Гостилицкое ш., д.7/1 | 1 | 25,0 | 422 |  | |
|  | | Дашкевича ул, д.5 | 1 | 12,82 | 822 |  | |
|  | | Жарновецкого ул, д.4 | 2 | 39,0 | 1 135 |  | |
|  | | Константиновская ул, д.2 | 2 | 43,1 | 1 238 |  | |
|  | | Константиновская ул, д.10 | 1 | 14,35 | 930 |  | |
|  | | Михайловская ул, д.9, 5А | 2 | 35,13 | 2 252 |  | |
|  | | Никольская ул, д.3 | 1 | 15,51 | 994 |  | |
|  | | Озерковая ул., д. 45 | 0 | 0 | 0 | Перенести в торец дома | |
|  | | Озерковая ул, д.5, д.41,  д. 51/3, д.53/3 | 3 | 64,0 | 4 127 | 1 клумбу убрать д.41 | |
|  | | Разводная ул, д.10, д.13/50, д.31 | 4 | 52,14 | 3342 |  | |
|  | | Ропшинское ш., д. 5,7, 10 | 3 | 61,5 | 4 032 | 2 убрать д.13- 2 шт. | |
|  | | СПб пр., д.6А | 2 | 12,62 | 808 |  | |
|  | | СПб.пр., д.12,14 | 4 | 71,9 | 1 230 | 1клумбу убрать | |
|  | | СПб пр., д.17 | 1 | 6,2 | 234 |  | |
|  | | СПб пр., д.25,27,29 | 3 | 218,7 | 2 696 |  | |
|  | | СПб пр., д. 35 | 1 | 20,4 | 785 |  | |
|  | | СПб пр., д.41 | 3 | 56,3 | 2 352 |  | |
|  | | СПб пр., д.9 | 0 | 0 | 0 | 3 клумбы убрать, территория ЗНОП | |
|  | | Собственный пр., д.34 | 1 | 20,0 | 460 |  | |
|  | | Самсониевская ул., д.3 | 1 | 27,0 | 658 | 1 клумбу убрать СПб пр. д.48 - ЗНОП | |
|  | | Суворовская ул., д.3/1, д.3/2, д.5/2, д.7/1, д.5/1 | 2 | 200,0 | 4 120 | 2 клумбы убрать | |
|  | | Суворовская ул, д.3/3, д.3/5, д.3/7, д.5/4, д.7/5,д.7/4, д.7/3, д.5/3 | 1 | 216 | 2 140 | 2 клумбы убрать | |
|  | | Суворовская ул, д.3/4, д.3/6, д.3/8 | 0 | 0 | 0 | 3 клумбы убрать | |
|  | | Торговая пл., д.4, д.6 | 3 | 111,3 | 3 513 |  | |
|  | | Университетский пр., д.2/18 | 2 | 34,3 | 1 456 | 1 клумбу в центре круглого газона убрать | |
|  | | Университетский пр., д.8 | 2 | 57,5 | 1 902 | 1 клумбу убрать | |
|  | | Халтурина ул, д.3-11 | 0 | 0 | 0 | 7 клумб демонтировать, территория в собственности | |
|  | | Чебышевская ул, д.1/1 | 3 | 84,6 | 1 747 |  | |
|  | | Чебышевская ул, д.4/2, д.3/1 | 1 | 26,64 | 1 792 | 1 клумбу убрать - д.3/ 1 | |
|  | | Чебышевская ул, д.14/1 | 5 | 25,0 | 2150 | пандусы | |
|  | | Чебышевская ул, д.10/1, д.10/2, д.12/1 | 1 | 24,1 | 1 933 | 3 клумбы убрать | |
|  | | Чичеринская ул, д.5/1 | 1 | 30,0 | 1 619 |  | |
|  | | Чичеринская ул, д.13/2 | 2 | 31,2 | 2 000 |  | |
|  | | Эйхенская ул., д.3, д. 5/7 | 1 | 20,15 | 1 292 |  | |
|  | | Эрлеровский б-р, д.4,6,8,10 | 4 | 83,4 | 1 813 | 2 клумбы убрать за д. 8 | |
|  | | Шахматова ул, д.12/2, д.12/3 | 0 | 0 | 0 | 2 клумбы убрать, общая долевая собственность | |
|  | | **ИТОГО** | **80** | **2 232,90** | **69 423** |  | |
| **УСТРОЙСТВО НОВЫХ ЦВЕТНИКОВ** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Адрес** | | **Кол-во, шт.** | **Площадь,**  **кв.м.** | **Планируемое количество растений, шт.** | | **Примечания** |
|  | Б-р Разведчика, д.6/1, д.8/1 | | 8 | 67,0 | 1750 | | Рабатки |
| 1. | Царицынская ул., д.2 | | 1 | 86,0 | 1450 | | Со стороны Константиновской ул. |
| 2. | Константиновская, д.8 | | 1 | 8,0 | 220 | | У ПСК «ПЭС» |
| 3. | Никольская, д.2 | | 1 | 80,0 | 1 200 | | Со стороны д/поликл |
| 4. | Никольская, д.10 | | 2 | 70,0 | 1250 | | Угол Бородачева, Константиновской |
| 5. | Озерковая ул, д.45 | | 1 | 20,0 | 250 | |  |
| 6. | Разводная д. 21 | | 2 | 27,0 | 320 | |  |
| 8. | Шахматова 16/3 кв.66  Заявление Римская | | 2 | 70,0 | 1250 | | С дворовой стороны дома между забором д/с и домом **проходят газовые сети** |
| 9. | Чебышевская, д.8/1 | | 1 | 24,1 | 1 933 | |  |
| 10. | Чебышевская д. 12/1 | | 1 | 24,1 | 1 933 | |  |
| 11. | Чичеринская, д.13/1 | | 5 | 31,0 | 2350 | | пандусы |
| 12. | Чичеринская, д.13/1 | | 1 | 20,4 | 455 | |  |
| 13. | Эрлеровский б-р, д.18 | | 3 | 48,5 | 1 980 | |  |
| 14. | СПб пр., д.60 | | 1 | 16,2 | 965 | |  |
|  |  | | **30** | **592,3** | **17 306** | |  |

Гл. специалист ОГХ Ж.Н. Чиж