# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

_____________________________________________________________________________

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 27 »  октября 2014 г.	                                                               № 190

«Об утверждении муниципальной программы «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования», направленной на решение вопроса местного по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов,  установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования, на 2015 год»

В соответствии с Бюджетным  кодексом  Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления  в  Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф  № 150 от 26.09.2013 «Об утверждении  положения о порядке разработки, реализации муниципальной программы муниципального образования город Петергоф на 2015 год»,  местная администрация муниципального образования город Петергоф

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить муниципальную программу «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования»,   направленную на решение вопроса местного значения по содержанию и ремонту ограждений газонов; установке и содержанию малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования» на 2015 год» (далее Программа) согласно приложений №1,2 к настоящему Постановлению.

- Постановление вступает в силу с момента обнародования.

- Контроль над  исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации

муниципального образования город Петергоф                              А.В. Шифман

Приложение  № 1

к Постановлению МА МО город Петергоф

от « 27 » октября  2014 № 190

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования», |
| --- | --- |
| Наименование вопроса местного значения, к которому относится муниципальная программа | Осуществление благоустройства территории МО город Петергоф |
| Наименование заказчика муниципальной программы | Местная администрация Муниципального образования город Петергоф |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства Местной администрации Муниципального образования город Петергоф |
| Цель муниципальной программы | -установка ограждений, малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования по заявлениям жителей, а также по результатам объездов территории |
| Основные задачи муниципальной программы | - приведение в надлежащее состояние ограждений газонов, малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования -улучшение внешнего облика территории муниципального образования город Петергоф - создание условий для комфортного проживания |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | I-IV кварталы 2015 года |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | 1497,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Установка газонных ограждений 500 п.м Установка малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 44 шт. Ремонт ограждений 1406 п.м. Ремонт малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 120 шт. Ремонт информационных стендов 32 шт |

## Приложение № 2

к Постановлению МА МО город Петергоф

от « 27 » октября  2014 № 190

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

«Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования»,  на 2015 год

- Характеристика  текущего состояния

-ненадлежащее состояние ограждений газонов, малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования

2. Цели программы:

- установка ограждений, малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования по заявлениям жителей,  а также по результатам объездов территории

3. Задачи программы:

- приведение в надлежащее состояние ограждений газонов, малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, расположенных на территории муниципального образования г. Петергоф

-улучшение внешнего облика территории муниципального образования город Петергоф

- создание условий  для комфортного проживания

4. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Установка газонных ограждений 500 п.м

Установка малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования  44 шт.

Ремонт ограждений 1406 п.м.

Ремонт малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 120 шт.

Ремонт информационных стендов 32 шт .

5. Сроки реализации муниципальной программы:

-  I - IV кварталы 2015 года

- Перечень мероприятий муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования (тыс.руб.) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Кол-во |  |  |  |
| 1 | Установка ограждений газонов | м | 500 | 1-4 квартал | 666,1 | Локальная смета (приложение №1) |
| 2 | Ремонт и окраска ранее установленных ограждений | пм | 1406 | 2-4 квартал | 252,6 | Локальная смета (приложение №2) |
| 3 | Установка скамеек, урн, вазонов, полусфер, малых архитектурных форм , при необходимости демонтаж непригодных для дальнейшего использования скамеек, урн, вазонов, полусфер, малых архитектурных форм | шт | 44 | 1-4 квартал | 164,9 | Расчет стоимости (приложение №3) |
| 4 | Ремонт и окраска ранее установленных малых архитектурных форм | шт | 120 | 2-4 квартал | 72,0 | Локальная смета (приложение №4) |
| 5 | Содержание и текущий ремонт информационных стендов | шт | 32 | 2-4 квартал | 341,6 | Смета (приложение №5) |
|  | ВСЕГО по Муниципальной программе: |  |  |  | 1497,2 |  |

Приложение №1: Локальная смета на выполнение работ по изготовлению, доставке и установке газонных ограждений.

Приложение №2: Локальная смета на выполнение работ по ремонту газонных ограждений.

Приложение №3: Расчет стоимости по изготовлению, доставке и установке малых архитектурных форм.

Приложение №4:  Локальная смета на выполнение работ по ремонту малых архитектурных форм.

Приложение №5: Смета на услуги по содержанию и текущему ремонту информационных стендов.

Начальник  ОГХ                                                                               Рождественский И.В.

Зам. начальника ОГХ                                                                       О.В.Ковальчук

Согласовано:

Начальник финансово-экономического отдела                             А.В.Костарева

Главный специалист – юрисконсульт                                            Г.В.Пихлапу

Приложение №3

к Постановлению МА МО город Петергоф

от « 27 » октября  2014 № 190

Расчет стоимости

на  изготовление,  доставку и установку скамеек, урн, вазонов, полусфер на территории муниципального образования город Петергоф в  2015 году.

| № п/п | Код | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. с НДС, руб. | Итого стоимость работ с НДС, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «ДАМАСК ГРУПП» СБ 02 или эквивалент | Изготовление, доставка и установка скамеек, в том числе стоимость скамейки | шт | 10 | 6540 | 65400 |
| 2 | «ДАМАСК ГРУПП» ЦБ 01 или эквивалент | Изготовление, доставка и установка вазонов, в том числе стоимость вазона | шт | 7 | 3360 | 23520 |
| 3 | «ДАМАСК ГРУПП» ЦБ 08 или эквивалент | Изготовление, доставка и установка вазонов, в том числе стоимость вазона | шт | 5 | 3480 | 17400 |
| 4 | «ДАМАСК ГРУПП» ОБ 05 или эквивалент | Изготовление, доставка и установка полусфер, в том числе стоимость полусферы | шт | 10 | 816 | 8160 |
| 5 | «ДАМАСК ГРУПП» УБ14 или эквивалент | Изготовление, доставка и установка урн с оцинкованной вставкой, в том числе стоимость урны с оцинкованной вставкой | шт | 10 | 2286 | 22860 |
| 6 | АлиГри С1554 или эквивалент | Изготовление, доставка и установка сушилки для белья | шт | 2 | 8844 | 17688 |
| 7 |  | Демонтаж непригодных для дальнейшего использования маф | шт | 5 | 1962 | 9810 |
|  |  | Всего: |  |  |  | 164838,00 |
|  |  | в том числе НДС 18% |  |  |  | 25144,78 |

Составила:                                          Ковальчук  О.В.

Приложение № 5

к Постановлению МА МО город Петергоф

от « 27 » октября  2014 № 190