# Герб 1

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «\_28\_\_\_» \_\_\_05\_\_\_2019 г. № \_70\_\_\_

 «О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 26.12.2018 №139 и ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопросов местного значения «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга», на 2019 год (с изменениями от 08.04.2019 года)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф, Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета муниципального образования город Петергоф», местная администрация муниципального образования город Петергоф

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 26.12.2018 № 139 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга», на 2019 год» (с изменениями от 08.04.2019) (далее Постановление), изложив приложение №1 к Постановлению согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Приложения №1-12 к ведомственной целевой программе приложения №1 к Постановлению оставить без изменений.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф А.В. Шифман

Приложение №1

 к Постановлению МА МО город Петергоф от 28.05.2019 № 70\_\_

 Утверждено

Глава МА МО г.Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В.Шифман/

 « \_\_\_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «**Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга»

 на 2019 год

**1. Цели и задачи программы:**

- приведение в надлежащий вид дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования г. Петергоф

- улучшение внешнего облика территории муниципального образования г. Петергоф

- снижение травматизма пешеходов из-за выбоин и неровностей асфальтобетонного покрытия тротуаров

- снижение риска и числа ДТП, травматизма участников дорожного движения

- защита имущества граждан, в т.ч. автомобилей, велосипедов от поломок и повреждений

- создание условий участникам дорожного движения для безопасного передвижения по дорогам.

**2. Заказчик программы (ответственный исполнитель):** местная администрация муниципального образования город Петергоф (отдел городского хозяйства).

**3. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

Содержание и текущий ремонт дорог группы В -20190 м2 , группы Г 305461 м2, группы Д -10359 м2 ,

Содержание и текущий ремонт тротуаров класс 1- 21817 м2, класс 2 – 20467 м2.

**4. Сроки реализации целевой программы:I-IYкв. 2019 г.**

1. **Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объем финансирования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования(тыс.руб.) |
| Единица измерения | Кол-во |
| 1. Ремонт дорог
 |
| 1.1 | Выполнение работ по текущему ремонту проезжей части с заменой водопропускных труб по ул. Дивеевской | м2 | 3076 | I-III кварталы 2019 | **3718,9** |
| 1.2 | Выполнение работ по текущему ремонту проезжей части по пер. Ломоносова | м2 | 1766.3 | I-III кварталы 2019 |
| 1.3 | Выполнение работ по замене водопропускных труб по ул. Луговой на пересечении с первым проездом | м2 | 10.2 | I-III кварталы 2019 |
| 1.4 | Выполнение работ по замене водопропускных труб по Деминскому пер. д7 | м2 | 12.75 | I-III кварталы 2019 |
| 1.5 | Выполнение работ по замене водопропускных труб по ул. Скороходовской д.7 на пересечении с проездом без названия | м2 | 10.2 | I-III кварталы 2019 |
| 2.1 | Уборка проезжей части автомобильных дорог группы В  | м2 | 20190 | I-IV кварталы 2019 года | 3369,6 |
| 2.2 | Уборка проезжей части автомобильных дорог группы Г | м2 | 305461 | I-IV кварталы 2019 года | 41151,2 |
| 2.3 | Уборка проезжей части автомобильных дорог группы Д | м2 | 10359 | I-IV кварталы 2019 года | 1100,4 |
| 2.4 | Уборка тротуаров 2 класса  | м2 | 20467 | I-IV кварталы 2019 года | 5695,5 |
| 2.5 | Уборка тротуаров 1 класса  | м2 | 21817 | I-IV кварталы 2019 года | 4968,5 |
|  | Итого: |  |  |  | 56285,2 |
| 2.6 | Содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф | м2 | 378294 | I-IV кварталы 2019 года | 21207,8 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **77493,0** |
| 3 | Выполнение работ по разработке технической документации на текущий ремонт дорог, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф 2019 году20192019пяснительную записку. | услуга | 5 | I-IV кварталы 2019 года | 570,0 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **570,0** |
| 4 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений по замене водопропускных труб по ул. Скороходовской д.7 на пересечении с проездом без названия , по ул. Луговой на пересечении с первым проездом, по Деминскому пер. д.7  |  |  | II квартал 2019 года | 23,0 |
|  | **ВСЕГО по программе:** |  |  |  | **81804,9** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |