#

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.08. 2020г. № 74

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 20.12.2019 № 183 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2020 год» (с изменениями от 29.07.2020г.) |  |  |

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 20.12.2019 № 183 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2020 год» (с изменениями от 29.07.2020г) согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Приложения № № 4,5,7-13,16-19 к ведомственной целевой программе оставить без изменений.

 3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава местной администрации

 муниципального образования

 город Петергоф Т.С. Егорова

Приложение к Постановлению МА МО город Петергоф от 27.08. 2020г. № 74

 Утверждаю

 Глава МА МО г. Петергоф

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.С. Егорова.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2020 год.**

1. **Вопрос местного значения:**

Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:

-обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства;

-содержание внутриквартальных территории в части обеспечения ремонта покрытии, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зелёных насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

- размещение, содержание, включая ремонт, устройство для вертикального озеленения и цветочного оформления, элементов озеленения, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытии, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального транспорта, на внутриквартальных территориях.

1. **Цели и задачи программы:**

 - повышение уровня благоустройства территории города Петергофа;

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей.

 - улучшение эстетического восприятия окружающей среды.

 -охрана природной среды МО г.Петергоф;

1. **Заказчик программы (ответственный исполнитель):**

Местная администрация муниципального образования город Петергоф.

 Отдел городского хозяйства местной администрации муниципального образования город Петергоф.

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

**-**ремонт покрытия проездов и въездов – 9 539,0 м²

- ремонт пешеходных дорожек - 465,7 м²

- комплексное благоустройство территории –4 916,1 кв.м

-разработка ПСД - 3 усл.

 **5.Сроки реализации целевой программы:**1-4 квартал 2020года.

**6. Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования(тыс.руб.)[[1]](#footnote-1) |
| Единица измерения | Кол-во | Всего |
| 1 | Ремонт покрытия проездов и въездов на внутриквартальных территориях. | кв. м | 9 539 | 2-4 квартал | 11 427,4 |
| 2 | Ремонт покрытий пешеходных дорожек на внутриквартальных территориях. | кв. м | 465,7 | 2-4 квартал | 782,3 |
| 3 | Оказание услуг по разработке технической документации на текущий ремонт проездов, въездов и пешеходных дорожек. | усл. | 4 | 1-4 квартал. | 440,0 |
| 4 | Благоустройство внутриквартальных территории по адресам: ул. Путешественника Козлова, д.3; ул. Константиновская, д.6, д.8; ул. Юты Бондаровской, д. 19, корп. 2, корп.3 |  | 4916,1 | 2-4 квартал | 8 831,0 |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство внутриквартальных территории, расположенной по адресу: ул. Разводная, д.37-д.33 | усл. | 1 | 2-4 квартал | 210,2 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство внутриквартальных территории, расположенной по адресу: ул. Ботаническая, д.14, корп.2 | усл. | 1 | 2-4 квартал | 287,3 |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство внутриквартальных территории, расположенной по адресу: Ропшинское шоссе, восточнее дома № 3, корп.7 | усл. | 1 | 2-4 квартал | 296,3 |
| 8 | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при благоустройстве территории по адресу: ул. Путешественника Козлова, д.3 | усл. | 1 | 1-2 кв. | 52,8 |
| 9 | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при благоустройстве территории по адресу: ул. Константиновская, д.6, д.8 | усл. | 1 | 1-2 кв. | 49,1 |
| 10 | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при благоустройстве территории по адресу: ул. Юты Бондаровской, д.19, корп. 2, корп.3. | усл. | 1 | 1-2 кв. | 68,4 |
| 11 | Санитарные рубки деревьев и кустарников на внутриквартальных территориях | шт | 35 | 1-4 кв | 212,7 |
| 12 | Восстановление газонов на внутриквартальных территориях. | кв. м. | 200 | 2-4 квартал | 103,5 |
| 13 | Посадка цветов в вазоны и уход за ними на внутриквартальных территориях. | шт | 345 | 2-4 квартал | 474,1 |
| Итого |  23  235,1 |

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

Расчёт стоимости работ по

ремонту покрытия проездов и въездов на внутриквартальных территориях.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Адрес | Единица измерения | Объём работ | Сметная стоимость работ. руб. |
| 1 |  ул. Чебышевская д.14к.2д.14к.1,д.10к.3 | кв. м. | 1821 | 1 772 088,30 |
| 2 | Ропшинское шоссе д.2(портал) | кв. м. | 50 | 166 534,41  |
| 3 | ул. Пут. Козлова д.18-д.20. (портал) | кв. м. | 65 | 177 392,13 |
| 4 | Санкт-Петербургский проспект д.52, Разводная д.13.(портал) | кв. м. | 951 | 1 166 370,78 |
| 5 | Гостилицкая улица д.5, д.7 | кв. м. | 198 | 192 126,27 |
| 6 | ул. Веденеева д.4. (у клуба Вымпел») | кв. м. | 255 | 428 974,77 |
| 7 | ул.Озерковая д.23(портал) | кв. м. | 90 |  160 952,89 |
| 8 | ул. Аврова д.16(портал) | кв. м. | 60 |  101 758,75 |
| 9 | ул. Разводная д.29 (портал) | кв. м. | 58 | 714 225,43 |
| 10 | ул.Озерковая д.49 корп.2 | кв. м. | 295 |  237 391,67 |
| 11 | ул. Шахматова д.4к.1-д.6к.1(портал) | кв. м. | 297 | 287 651,12 |
| 12 | ул.Озерковая д.45до ул. Разводная д.45 (портал) | кв. м. | 1550 | 1 048 169,55 |
| 13 | Университетский проспект д.8(портал) | кв. м. | 1200 | 1 089 567,53 |
|  Итого: | кв. м. | 6890 | 7 543 203,60 |
| 14 | ул. Разводная д.21 (портал) | кв. м. | 249 | 424 239,47 |
|  Итого: | кв. м. | 258 | 424 239,47 |
|  | Всего: |  | 7139 |  7 967 443,07 |

 Главный специалист ОГХ Ахметов И.Н.

Приложение № 3

к ведомственной целевой программе

Расчёт стоимости работ по

ремонту покрытия пешеходных дорожек на внутриквартальных территориях.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес | Единица измерения | Объём работ кв.м | Стоимость работ. руб. |
| 1 | ул. Аврова д.11, д.13. **(портал**)(щебень+вод.лотки.) | кв. м. | 260,4 | 441 493,04 |
| 2 | Бульвар Разведчика д.14 корп.1 **(портал)** | кв. м. | 40 | 94 144,98 |
| 3 | ул. Шахматова д.16 **(портал)**  | кв. м. | 20 | 25 870,37 |
| 4 | ул. Чичеринская д.5 корп.1**(портал)**  | кв. м. | 3 | 6 207,95 |
| 5 | ул. Аврова д.13Б**(портал)** | кв. м. | 75 | 99 217,02 |
| 6 | ул. Петергоф. ул. Чебышёвская д.4 корп.3**(портал)** | кв. м. | 67,3 | 115 290,37 |
|  | ИТОГО | кв. м. |  465,7 | 782 223,73 |

 Главный специалист ОГХ Ахметов И.Н.

Приложение №4

к ведомственной целевой программе.

Расчет стоимости услуг по разработке технической документации на текущий ремонт проездов, въездов и пешеходных дорожек, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф в 2019году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Адрес | Единица измерения | Объём работ | Расчётная стоимость, руб. |
| 1 | ул. Чебышевская д.14к.2, д.14к.1,д.10к.3 | кв.м | 1821 | 110 000,0 |
| 2 | Санкт-Петербургский проспект д.52, Разводная д.13. | кв.м | 951,0 | 110 000,0 |
| 3 | ул.Озерковая д.45до ул. Разводная д.45  | кв.м | 1550,0 | 110 000,0 |
| 4 | Университетский проспект д.8 | кв.м | 1200,0 | 110 000,0 |
|  | Итого: |  |  | 440 000,0 |

 Главный специалист ОГХ Ахметов И.Н.

Приложение №2

 к ведомственной целевой программе

Расчёт стоимости текущего ремонта асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов до 5м2, до 25м2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Объём работ, м2 | Стоимость, руб. |
| 1 |  Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов до 5м2. до 25м2. | 1000,0 | 1 196 187,43 |
|  Итого: | 1000,0 | 1 196 187,43 |
| 2 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов до 5м2. до 25м2. | 1400,0 | 2 263 673,20 |
|  |  Всего: |  2400,0 | 3 459 860,63 |

Главный специалист ОГХ Ахметов. И.Н.

1. [↑](#footnote-ref-1)