# 

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» декабря 2016 г. № 142

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования; оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях» на 2017 год» |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании г.Петергоф и Постановлением местной администрации МО город Петергоф от 26.09.2013 года №150 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу мероприятий, направленную на решение вопроса местного значения « Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования; оборудования контейнерных площадок на дворовых территориях» на 2017год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф А.В. Шифман

Приложение

к Постановлению МА МО город Петергоф от «30» декабря 2016 г.№ 142

Утверждено

Глава МА МО г.Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Шифман А.В./

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г.

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования; оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях»**

**на 2017 год**

1. **Цели и задачи программы:**

* Обеспечение благоприятных условий проживания населения муниципального образования г.Петергоф;
* обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории МО г. Петергоф;
* обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду;
* очистка территорий и акваторий от мусора;
* привлечение населения в очистке территорий от мусора;
* повышение уровня благоустройства территорий.

1. **Заказчик программы (ответственный исполнитель):**

Местная администрация муниципального образования город Петергоф (отдел городского хозяйства)

**3. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

Вывоз несанкционированных свалок – 512куб.м.

Установка контейнеров для проведения субботников – 60 конт./682,5 куб. м

Уборка водоемов и водотоков – 94548 кв.м

**4. Сроки реализации целевой программы:** I –IV квартал 2017 г.

**5.Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования  (тыс.руб.) |
| Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 512,0 | 2-4 квартал | 500,0 |
| 2 | Проведение весеннего и осеннего субботника (установка контейнеров для мусора, вывоз и размещение мусора) | м3 | 682,5 | 2,3 квартал | 585,3 |
| 3 | Уборка водных акваторий, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга на 2017  1. -пруд Мирончик 2586  2. -пруд Бауш 2477  3. -пруд между ж/д платформой Старый Петергоф и ул. Кооперативной (бывшая дача Авенариуса) 2483  4. -пруд б\н (от Университета в лес) 2437  5. - пруд б\н (за пожарной частью) 2438  6.-пруд б\н 2558  7.-пруд б\н 2589  8. -пруд б\н 6708  Водотоки:  1.Фабричная канавка 753  2. б\н1063 ручей  3.б\н1066 ручей  4.б\н 1067 ручей  5.б\н 1068 ручей  6.б/н1069 ручей  7.Полевой ручей 1081  8.б\н 1082 ручей | м2  уборки | 94548 | 2-4 квартал | 1638,6 |
| 4 | Изготовление смет (1% от сметной стоимости работ) | усл. | 1 | 1 квартал | 16,4 |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  | **2740,3** |

Приложение № 1. Расчет стоимости по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф.

Приложение № 2 Расчет стоимости на оказание услуг по установке контейнеров для сбора мусора на территории муниципального образования город Петергоф, вывоза и размещение мусора.

Приложение № 2-1. Список установки контейнеров.

Приложение № 3. Расчет стоимости на оказание услуг по уборке водных акваторий водоемов и водотоков, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф.

Приложение № 4. Расчет стоимости и изготовление смет на уборку водных акваторий и водоемов.