#

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 01 »ноября 2017 г. № 139

|  |  |
| --- | --- |
|  «О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования г.Петергоф от 31.12.2016 г № 148 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения **«**Обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования город Петергоф» на 2017 г.(с изм. от 28.09.2017 г.). |  |

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф, Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО город Петергоф», местная администрация муниципального образования город Петергоф.

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 31.12.2016 г № 148 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения **«**Обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования город Петергоф» (далее постановление) на 2017 год : в пункте 7 раздела 5 приложения №1 «Перечень мероприятий целевой программы ожидаемые конечные результаты программы и необходимый объем финансирования» Приложения №1 к постановлению срок реализации мероприятия слова «I кв.» заменить на «I, IVкв.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф А.В. Шифман

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Глава местной администрацииМО г.Петергоф\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Шифман«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 гМ.П. |

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «Обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования город Петергоф» на 2017 год**

 **1. Цели и задачи программы:**

- создание благоприятных условий для отдыха и занятий спортом жителей

 - улучшение экологической обстановки

 -улучшение эстетического восприятия окружающей среды

 - улучшение внешнего облика территории муниципального образования г. Петергоф

 **2**.**Заказчик программы (ответственный исполнитель):**

Местная администрация муниципального образования город Петергоф (отдел городского хозяйства).

**3. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

1. Уборка территорий детских и спортивных площадок- 3303,12 кв.м.

2.Обустройство, содержание и ремонт детских и спортивных площадок – 114 шт.:

 - Приобретение, доставка и установка игрового оборудования на детских и спортивных площадках - 19 площадок,62 единицы оборудования.

 - Устройство резинового основания – 2530 м2.

3.Организация замены песка в детских песочницах (с вывозом и утилизацией непригодного песка) – 160,5 м.куб.

4.Изготовление смет- 1 услуга.

5.Изготовление ,доставка и монтаж информационных стендов – 8шт.

6.Разработка проектно-сметной документации- 3 услуги.

7. Демонтаж новогоднего украшения - 1 услуга.

**4. Сроки реализации целевой программы:** I –IV квартал 2017 г.

**5.Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направления расходов непрограммные расходы местного бюджетаНаименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок реализации мероприятия | Необходимый объем финансирования(тыс.руб.) | Примечание |
| Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Уборка территорий детских и спортивных площадок:ул. Средняя,12-14 -ул. ул. Пригородная, д.146ул. Троицкая, д.15бБобыльская дорога, д. 57 корп.1Луизино, напротив д.48 | м2 | 3303,12 | I-IV кв. | 281,8 | Приложение №1 |
| 2 | Обустройство, содержание и ремонт детских и спортивных площадок | шт. | 114 | I-IV кв. | 12824,1 | Приложения№2; №2-1; № 2-2; 2-3, 2-4, 2-5,2-6,2-7,2-8,2-9,2-10 |
| 3 | Организация замены песка в детских песочницах (с вывозом и утилизацией непригодного песка) | м3 | 160,5 | II кв. | 285,2 | Приложения № 3; № 3-1 |
| 4 | Изготовление смет (1% от сметной стоимости работ) | услуга | 1 | I-IV кв. | 9,6 | Приложение №4 |
| 5 | Изготовление, доставка и монтаж информационных стендов на детских и спортивных площадках, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф. | шт. | 8 | I-IV кв. | 86,0 | Приложение №5 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации : обустройство детской площадки по адресу: г.Петергоф, ул.Воровского,д.2 | услуга | 1 | I-IV кв. | 200,0 | Приложение №6 |
| 7 | Оформление к праздничным мероприятиям территорий МО г.Петергоф | услуга | 1 |  I, IV кв. | 352,3 | Приложение №7 |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации : Обустройство детской площадки по адресу: г.Петергоф, Университетский пр.,д.2/18 | услуга | 1 | II-IV кв. | 300,0 | Приложение №8 |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации на обустройство спортивной площадки с раздевалками по адресу: г.Петергоф, Собственный пр.,д.18-д.24 | услуга | 1 | II-IV кв. | 99,5 | Приложение №9 |
|  | **Итого** |  |  |  | **14225,2** |  |
| **Приложение №1** | Расчет стоимости на выполнение работ по уборке детских и спортивных площадок. |
| **Приложение №2** | Расчет стоимости на содержание и ремонт детских и спортивных площадок на территории МО город Петергоф в 2017 году. |
| **Приложение № 2-1** | Список адресов детских площадок на 2017 год. |
| **Приложение №2-2** | Список адресов спортивных площадок на 2017 год. |
| **Приложение №2-3**  | Локальный сметный расчет на обустройство детских и спортивных площадок на территории МО город Петергоф. |
| **Приложение №2-4** **Приложение №2-5****Приложение №2-6** | Расчет стоимости на демонтаж детского и спортивного оборудования, расположенного на детских и спортивных площадках муниципального образования г.Петергоф.Расчет стоимости на ремонт детского оборудования на детской площадке по адресу: г.Петергоф, ул. Чичеринская,д.3/1-3/2.Расчет стоимости на установку садового(газонного) бордюра на территориях детских и спортивных площадок. |
| **Приложение № 2-8** | Расчет стоимости на выполнение работ по ремонту основания детских площадок по адресам : Петергоф, Ропшинское шоссе д.11-12, Гостилицкое шоссе д.7/1 |
| **Приложение № 2-9** | Расчет стоимости на выполнение работ по ремонту основания детской площадки по адресам : Петергоф, ул.Халтурина |
| **Приложение № 2-10****Приложение №3****Приложение №3-1**  | Расчет стоимости на ремонт оборудования на детских и спортивных площадках по адресу: г.Петергоф, ул.Разводная,д.25, Ропшинское шоссе,д.7Локальная смета на организацию замены песка в детских песочницах.Список песочниц. |
| **Приложение №4**  | Расчет стоимости изготовления сметной документации на содержание и ремонт детских и спортивных площадок. |
| **Приложение №5** **Приложение 5-1**  | Расчет стоимости изготовления, доставки и монтажа информационных стендов на детских и спортивных площадках, расположенных на территории МО г.Петергоф.Список площадок для установки информационных стендов. |
| **Приложение №6** **Приложение №7** | Расчет стоимости изготовления проектно-сметной документации: Обустройство детской площадки по адресу: г.Петергоф, ул.Воровского,д.2Расчет стоимости на демонтаж новогоднего украшения фасада здания по адресу: г.Петергоф, ул.Самсониевская,д.3 |

**Приложение №8** Расчет стоимости изготовления проектно-сметной документации:

 Обустройство детской площадки по адресу: г.Петергоф,

 Университетский пр.,д.2/18.