

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « 27» октября 2014 г. № 191

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство придомовых территории и дворовых территорий, в том числе: текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях.» на 2015год  . |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе муниципального образования город Петергоф, Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013г. «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации планов по непрограммным расходам местного бюджета муниципального образования город Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство придомовых территории и дворовых территорий, в том числе: текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях.», на 2015 год согласно приложений №1и №2 к настоящему постановлению

2.Настоящее постановление вступает в силу с даты обнародования.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы местной администрации

муниципального образования

город Петергоф А.В. Шифман

Приложение № 1

к Постановлению МА МО

город Петергоф от 27.10. 2014г. № 191

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий, в том числе: текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях. |
| Наименование вопроса местного значения, к которому относится муниципальная программа | Осуществление благоустройства территории муниципального образования в части благоустройства придомовых территорий и дворовых территорий, в том числе: текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях. |
| Наименование заказчика муниципальной программы | Местная администрация Муниципального образования город Петергоф |
| Ответственный исполнитель муниципальной  программы | Отдел городского хозяйства Местной администрации Муниципального образования город Петергоф |
| Цель муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства территории муниципального образования;  - создание благоприятных условий для проживания населения |
| Основные задачи муниципальной программы | - улучшение качественного состояния территории муниципального образования;  - создание благоприятных условий для отдыха жителей;  - улучшение экологической обстановки в микрорайонах;  - структурное разграничение пространства на зоны;  - улучшение эстетического восприятия окружающей среды;  - формирование пешеходных пространств. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | I-IV кварталы 2015 года |
| Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы | 13 658,4 тыс. руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Ремонт проездов и въездов - 5492,1 кв. м  Ремонт дорожек и площадок - 2308 кв. м  Организация дополнительных парковочных мест -292,0 кв. м |

Приложение № 2

к Постановлению МА МО город Петергоф от 27.10. 2014г. №191

Утверждаю:

Исполняющий обязанности

главы местной администрации

МО г. Петергоф

А.В. Шифман

« 27 « 10\_\_\_\_\_ 2014г.

МП

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий, в том числе: текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях.**

( наименование программы, по соответствующему вопросу местного значения)

**1.Характеристика текущего состояния с указанием основных проблем:**

Площадь территории благоустройства составляет 9042,1 кв. м. Благоустраиваемая территория включает в себя 28 участка, расположенный в городе Петергофе. На территориях износ асфальтового покрытия, ямы, провалы, износ покрытия дорожек.

**2. Цели программы:**

- повышение уровня благоустройства территории муниципального образования;

- создание благоприятных условий для проживания населения.

**3. Задачи программы:**

- улучшение качественного состояния территории муниципального образования;

- создание благоприятных условий для отдыха жителей;

- улучшение экологической обстановки в микрорайонах;

- структурное разграничение пространства на зоны;

- улучшение эстетического восприятия окружающей среды;

- формирование пешеходных пространств;

**4. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:**

Ремонт покрытия проездов и въездов - 5492,1 кв. м

Ремонт покрытия дорожек и площадок - 2308,0 кв. м

Организация дополнительных парковочных мест -292,0 кв.м

**5. Сроки реализации муниципальной программы:**

- I-IV кварталы 2014 года

**6. Перечень мероприятий муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объем финансирования (тыс. руб.) |
| Единица измерения | Кол-во |
| 1. **Ремонт покрытия проездов и въездов** | | | | | |
| 1 | I. Ремонт покрытия проездов и въездов | кв. м | 5492,1 | 2-3квартал | 7 598,4 |
| **II. Ремонт дорожек и площадок.** | | | | | |
| 1 | Ремонт дорожек и площадок. | кв. м. | 2 308,0 | 2-3 квартал | 1 356,9 |
| **III. Организация дополнительных парковочных мест** | | | | | |
| 1 | Организация дополнительных парковочных мест по адресу: Бульвар Разведчика д.№6 крп.4 | кв.м | 292,0 | 2-3 квартал | 1 758,8 |
| **1V.Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия**  **внутриквартальных проездов площадью ремонта до 5 кв. м и до 25 кв. м.** | | | | | |
| 3 | Территория, ограниченная ул.Гостилицкая, ул.Чичеринская, Гостилицким шоссе, ул.Шахматова, Университетским пр, ул.Петергофская, бульв. Красных Курсантов. | кв. м. | 950,0 | 2-3 квартал | 55555555  555 65555  594,2  50005000  55950,055  5050000 |
|  | Территория, ограниченная Собственным пр., Бобыльской дор., ул.Халтурина, бульв. Красных Курсантов. |
|  | Территория, ограниченная бульвар Разведчика, ул. Разводной, ул. Озерковой, ул. Блан-Менильской. |
|  | Территория, ограниченная Санкт-Петербургским пр., ул. Разводная, ул. Озерковая, ул. Аврова, ул. Зверинская. |
|  | Территория, ограниченная Санкт-Петербургским пр., ул.Зверинская, Лихардовской ул., пер. Краснопрудский |
|  | Территория жилого квартала на Ропшинском шоссе. |
| **V. Услуги по оформлению ордера ГАТИ, восстановительная стоимость зелёных насаждений.** | | | | | |
| 1 | Услуги по оформлению ордера ГАТИ | кв. м. | 5655,0 | 1-3 квартал | 1 620,00 |
| 2 | Восстановительная стоимость зелёных насаждений организации дополнительных парковочных мест по адресу: г. Петергоф, Бульвар Разведчика д.6,корп.4 | кв.м | 292,0 | 2-3 квартал | 116,8 |
| **V1. Разработка сметной документации на производство работ, проверка сметной документации, осуществление технического надзора за производством работ** | | | | | |
| 1 | Изготовление сметной документации (1% ) | усл | 9 905,3 | 2-3 квартал | 99,1 |
| 2 | Проверка сметной документации (0,3%) | усл | 9 905,3 | 2-3 квартал | 29,8 |
| 3 | Осуществление технического надзора (1,2%) | усл | 10 714,1 | 2-3 квартал | 128,6 |
| Итого по всем разделам: | |  |  |  | 13 658,4 |

Приложения:

№1- расчёт стоимости ремонта покрытия проездов и въездов на 2015год -2листа

№2- расчёт стоимости ремонта покрытия дорожек и площадок на 2015год -2листа

№3- расчёт стоимости текущего ремонта асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов площадью ремонта до 5кв.м и до25кв.м на 2015год -2лист

№4- расчёт стоимости оформления ордера ГАТИ- 3 листа

№5- расчёт на изготовление сметной документации -1лист

№6- расчёт на проверку сметной документации -1лист

№7- расчёт осуществления технического надзора -1лист

Приложение №3 к муниципальной программе

Утверждаю

И.о. главы местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

А.В.Шифман.

Расчёт стоимости текущего ремонта асфальтобетонного покрытия

внутриквартальных проездов площадью ремонта до 5 кв. м и до 25 кв. м.

расположенных на территории муниципального образования город Петергоф в 2015году.

(ремонт ямок)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес | Единица измерения | Объём работ | Стоимость за еденицу  (в т.чНДС), руб. | Итого (в т.ч.НДС), руб |
| **III. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия**  **внутриквартальных проездов площадью ремонта до 5 кв.м и до 25 кв.м.** | | | | | |
| 1 | Территория, ограниченная ул.Гостилицкая, ул.Чичеринская, Гостилицким шоссе, ул.Шахматова, Университетским пр, ул.Петергофская, бульв. Красных Курсантов. | кв. м. | 950,0 | 1000 | 55555555  555 65555  594,2  50005000  55950 00055  5050000 |
| **2** | Территория, ограниченная Собственным пр., Бобыльской дор., ул.Халтурина, бульв. Красных Курсантов. |
| **3** | Территория, ограниченная бульвар Разведчика, ул. Разводной, ул. Озерковой, ул. Блан-Менильской. |
| **4** | Территория, ограниченная Санкт-Петербургским пр., ул.  Разводная, ул. Озерковая, ул. Аврова, ул. Зверинская. |
| **5** | Территория, ограниченная Санкт-Петербургским пр., ул.Зверинская, Лихардовской ул., пер. Краснопрудский |
| **6** | Территория жилого квартала на Ропшинском шоссе. |

Расчёт фактической стоимости будет произведён после прохождения зимнего периода при составлении уточнённых сметных расчётов с учётом индексов на февраль 2015 года.

Главный специалист ОГХ Ахметов И.Н.

Приложение №5 к муниципальной программе

Утверждаю

И.о. главы местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

А.В. Шифман.

Расчёт стоимости услуг на изготовление сметной документации в 2015году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Стоимость работ  в тыс. руб | % от стоимости работ | Итого (в т. ч. НДС). |
| 1 | Изготовление сметной документации (1% ) | 9 905,3 | 1 | 99,1 |
|  | Итого: |  |  | 99,1 |

Главный специалист ОГХ Ахметов.И.Н.

Приложение №6 к муниципальной программе

Утверждаю

И.о. главы местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

А.В. Шифман.

Расчёт стоимости услуг на проверку сметной документации в 2015году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Стоимость работ  в тыс. руб | % от стоимости работ | Итого (в т. ч. НДС) |
| 1 | Проверка сметной документации (0.3%) | 9 905,3 | 0,3 | 29,72 |
|  | Итого: |  |  | 29,72 |

Главный специалист ОГХ Ахметов.И.Н.

Приложение №7 к муниципальной программе

Утверждаю

И.о. главы местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

А.В. Шифман.

Расчёт стоимости услуг на осуществление технического надзора в 2015году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Стоимость работ  в тыс.руб | % от стоимости работ | Итого (в т. ч. НДС),  в тыс. руб. |
| 1 | Осуществление технического надзора | 10 714,1 | 1,2 | 128,6 |
|  | Итого: |  |  | 128,6 |

Главный специалист ОГХ Ахметов.И.Н.