# Герб 1

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «\_31\_» \_\_\_01\_\_\_\_2019 г. № \_\_13\_\_ «О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 26.12.2018 №139 и ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопросов местного значения «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга», на 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф, Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета муниципального образования город Петергоф», местная администрация муниципального образования город Петергоф

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 26.12.2018 № 139 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга», на 2019 год» (далее Постановление), изложив приложение №1 к Постановлению согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Приложение №7 к ведомственной целевой программе дополнить словами «коэффиент аукционного снижения составляет: 0,99. Итого 19297248.10 руб».
3. Приложение №8 к ведомственной целевой программе дополнить словами «коэффициент аукционного снижения составляет: 0,99. Итого: 349675,36 руб».
4. Приложения №1-5, 9 к ведомственной целевой программе приложения №1 к Постановлению оставить без изменений.
5. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф А.В. Шифман

Приложение №1

 к Постановлению МА МО город Петергоф от \_31.01.19\_ № \_\_\_13\_\_\_

 Утверждено

Глава МА МО г.Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В.Шифман/

 « \_31\_ »\_\_\_\_01\_\_\_2019г.

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «**Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга»

 на 2019 год

**1. Цели и задачи программы:**

- приведение в надлежащий вид дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования г. Петергоф

- улучшение внешнего облика территории муниципального образования г. Петергоф

- снижение травматизма пешеходов из-за выбоин и неровностей асфальтобетонного покрытия тротуаров

- снижение риска и числа ДТП, травматизма участников дорожного движения

- защита имущества граждан, в т.ч. автомобилей, велосипедов от поломок и повреждений

- создание условий участникам дорожного движения для безопасного передвижения по дорогам.

**2. Заказчик программы (ответственный исполнитель):** местная администрация муниципального образования город Петергоф (отдел городского хозяйства).

**3. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

Содержание и текущий ремонт дорог группы В -20190 м2 , группы Г 305461 м2, группы Д -10359 м2 ,

Содержание и текущий ремонт тротуаров класс 1- 21817 м2, класс 2 – 20467 м2.

1. **Сроки реализации целевой программы:I-IYкв. 2019 г.**
2. **Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объем финансирования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования(тыс.руб.) |
| Единица измерения | Кол-во |
| 1. Ремонт дорог
 |
| 1.1 | Выполнение работ по текущему ремонту проезжей части с заменой водопропускных труб по ул. Дивеевской | м2 | 3076 | I-III кварталы 2019 | **3718,9** |
| 1.2 | Выполнение работ по текущему ремонту проезжей части по пер. Ломоносова | м2 | 1766.3 | I-III кварталы 2019 |
| 1.3 | Выполнение работ по замене водопропускных труб по ул. Луговой на пересечении с первым проездом | м2 | 10.2 | I-III кварталы 2019 |
| 1.4 | Выполнение работ по замене водопропускных труб по Деминскому пер. д7 | м2 | 12.75 | I-III кварталы 2019 |
| 1.5 | Выполнение работ по замене водопропускных труб по ул. Скороходовской д.7 на пересечении с проездом без названия | м2 | 10.2 | I-III кварталы 2019 |
| 2.1 | Уборка проезжей части автомобильных дорог группы В  | м2 | 20190 | I-IV кварталы 2019 года | 3746.1 |
| 2.2 | Уборка проезжей части автомобильных дорог группы Г | м2 | 305461 | I-IV кварталы 2019 года | 45175.9 |
| 2.3 | Уборка проезжей части автомобильных дорог группы Д | м2 | 10359 | I-IV кварталы 2019 года | 1251.5 |
| 2.4 | Уборка тротуаров 2 класса  | м2 | 20467 | I-IV кварталы 2019 года | 6330.2 |
| 2.5 | Уборка тротуаров 1 класса  | м2 | 21817 | I-IV кварталы 2019 года | 5578.7 |
|  | Итого: |  |  |  | 62082.4 |
| 2.6 | Содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф | м2 | 378294 | I-IV кварталы 2019 года | 19646.9 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **81729.3** |
| 3 | Выполнение работ по разработке технической документации на текущий ремонт дорог, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф 2019 году20192019пяснительную записку. | услуга | 5 | I-IV кварталы 2019 года | 600,0 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **600.0** |
|  | **ВСЕГО по программе:** |  |  |  | **86048.2** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

Приложение №10

Утверждаю

Глава местной администрации

МО г. Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Шифман

«31\_» \_\_\_01\_\_\_ 2018г

Характеристика дорог

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование улиц | Группа дороги | Категория дороги | Обочина | Проезжая часть | Тротуар |
| Площадь а/б покрытия (кв.м.) | Площадь щебеночного покрытия (кв.м.) | Класс тротуара | площадь(кв.м.) |
|  | Александровская ул. | Г | IV | 450 | 2095,00 |  |  1 |  3 |
|  | Алексеевская ул. | Г | IV |  |   | 3695,00 |   |   |
|  | Баушевская ул. | Г | IV | 450 | 2391,00 |  |   |   |
|  | Беловой ул. | Г | IV | 1000 | 5152,00 |   |   |   |
|  | Бородачева ул. | Г | II |  | 5700,00 |   | 1 | 1491,00 |
|  | Веденеева ул. | Г | III | 673 | 2448,00 |   | 1 | 24,00 |
|  | Войкова ул. | Г | IV | 1484 | 5120,00 |   |   |   |
|  | Волконская ул.  | Г | IV |  | 938,00 | 2720,00 | 1 | 191,00 |
|  | Володи Дубинина ул. | Г | IV | 1000 | 2784,00 |  1212 | 1 | 2029,00 |
|  | Воровского ул. | Г | IV |  |   | 576,00 |   |   |
|  | Гражданская ул. | Г | IV |  |   | 674,00 |   |   |
|  | Дачная ул. | Г | IV |  |   | 1148,00 |   |   |
|  | Дашкевича ул.  | Г | III |  | 2982,00 |   | 1 | 2361,00 |
|  | Деминский переулок | Г | V | 200 |  | 610,0 | 1 | 6 |
|  | Демьяна Бедного ул.  | В | III | 2000 | 10096,00 |   | 2 | 5568,00 |
|  | Дзержинского ул. | Г | IV |  |   | 3304,00 |   |   |
|  | Дивеевская ул.  | Г | V | 1042 | 2329,00 |   |   |   |
|  | Дорога без названия ( от Собственного пр.до Ораниенбаумского шоссе) | Г | V | 125 |   | 1364,00 |   |   |
|  | Елизаветинская ул. | Г | V |  |   | 1350,00 |   |   |
|  | Жарновецкого ул. | Г | II |  | 2781,00 |   | 1 | 1245,00 |
|  | Заячий пер. | Г | V | 350 |   | 1650,00 |   |  |
|  | Зверинская ул.  | Г | III | 188 | 5987,00 |   | 1 | 3009,00 |
|  | Знаменская ул. | Г | III | 1074 | 4660,00 |   | 1 | 58,00 |
|  | Золотая ул. | Г | III | 708 | 2317,00 |   |   |   |
|  | Кольцевая ул. | Г | V |  |  | 973,00 |  |  |
|  | Комсомольская ул. | Г | IV |  |   | 1337,00 |   |   |
|  | Конно-Гренадерская ул. | Г | III |  | 2900,00 |   | 2 | 1318,00 |
|  | Константиновская ул. | В | III |  | 8094,00 |   | 2 | 5250,00 |
|  | Кооперативная ул. | Г | IV | 843 | 7999,00 |   |   |   |
|  | Красноармейский пер. | Г | IV |  |   | 387,00 |   |   |
|  | Краснопрудский пер. | Г | III |  | 945 |  | 1 | 445 |
|  | Ксеньевская ул. | Г | III |  | 638,00 |   | 1 | 208,00 |
|  | Курортная ул. | Г | IV |  |   |  |   |   |
|  | Лесная ул. | Г | IV | 729 | 2024,00 |  2783 |   |   |
|  | 1-линия | Г | V | 246 | 656 |  |  |  |
|  | 2-я линия  | Г | V | 246 | 820,0 |  | 1 | 9 |
|  | Лихардовская ул.  | Г | III | 350 | 7255,00 |   | 1 | 840,0 |
|  | Ломоносова пер. | Г | III | 224 | 1508,00 |   |  1 |  2 |
|  | Луговая ул. | Г | V |  |  | 2787 |  |  |
|  | Ул.Луизино  | Г | IV | 1583 | 6309 |  |  |  |
|  | Макарова ул. | Г | III | 577 | 2405,00 |   |   |   |
|  | Манежная ул. | Г | IV |  |   |  |  |   |
|  | Марьинский проезд | Г | V |  |  | 400,00 |  |  |
|  | Мельничная ул. | Г | IV | 532 | 2237,00 |   |   |   |
|  | Мечникова ул. | Г | IV |  |   | 1571,00 |  |  |
|  | Михайловская ул. | Г | III |  | 3414,00 |   | 1 | 1936,00 |
|  | Морская ул. | Г | V |  |   | 1784,00 |   |   |
|  | Морской пер. | Г | V |  |  357,00 |  |   |   |
|  | Мостовая ул. | Г | V | 230 |  1035,00 |  |   |   |
|  | Нахимова ул. | Г | V | 1300 |  1959,0 |  |   |   |
|  | Николаевская ул. | Г | V | 347 |  994 | 1076,00 |   |   |
|  | Никольская ул. | Г | III |  | 5604,00 |   | 1 | 3552,00 |
|  | Новая дорога ( от Заячьего пр. до Садовой ул.) | Г | V |  |   | 1152,00 |   |   |
|  | Новая ул. (Знаменка) | Г | V |  |   | 1623,00 |   |   |
|  | Огородная ул.  | Г | V | 836 | 2184,00 |   |   |   |
|  | Озерная ул. | Г | V | 123 |  435,00 |  |   |   |
|  | Ольгинское шоссе | Г | IV | 662 | 2363 |  |  |  |
|  | Парковая ул. | Г | III | 2200 | 8038,00 |   | 1 | 562,00 |
|  | Первомайский пер. | Г | V |  |   | 175,00 |   |   |
|  | Пионерская ул. | Г | IV | 1075 | 5270,00 |   |   |   |
|  | Пригородная ул. | Г | IV |  |   | 1323,00 |   |   |
|  | Приморская ул. | Г | IV |  |   | 1400,00 |   |   |
|  | Прогонная ул. | Г | V | 1086 | 4693,00 |  2201,00 |   |   |
|  | 1-й проезд (от Скороходовской ул. до Луговой ул.) | Г | IV |  |  | 880 |  |  |
|  | 2-й проезд (от Скороходовской ул. до Луговой ул.) | Г | IV |  |  | 927 |  |  |
|  |  пл. Аврова (на пересечении ул.Аврова и Никольской ул.) | Г | IV | 1043 | 3023,00 |   | 1 | 304,00 |
|  | Проезд без названия (от Гостилицкого шоссе до дома №137 по Гостилицкому шоссе) | Д | IV | 1550 | 8809 |  | 1 | 11 |
|  | Проезд без названия (от Деминского пер.до Ропшинского шоссе) | Г | V |  |  | 759 |  |  |
|  | Проезд без названия (от ул.Первого Мая, д.43-47 до Кооперативной ул.) | Г | V | 480 | 198 | 797 |  |  |
|  | Проезд без названия (от ул.Первого Мая, д.35-37 до Кооперативной ул.) | Г | V | 319 | 382 | 494 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул. , д.5-7 до Луговой ул.) | Г | V |  |  | 683 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул. д.11-15 до Луговой ул.) | Г | V |  |  | 680 | 1 | 10 |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул. д.21-25 до Луговой ул.) | Г | V |  |  | 695 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул., д.29-33 до Луговой ул.) | Г | V |  |  | 629 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул. , д.41-43 до Луговой ул.) |  | V |  |  | 608 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул. , д.47-51 до Луговой ул.) |  | V |  |  | 587 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул., д.55-59 до Луговой ул.) |  | V |  |  | 662 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Б-ра Красных Курсантов, д.49-51 до Суворовской ул.) |  | IV | 239 | 482 |  |  |  |
|  | Проезд без названия (Суворовский городок) (от ул.Володи Дубинина, д.5-7 до пер.Суворовцев, д.5) |  | V |  | 408 |  | 1 | 24 |
|  | Проезд без названия (Суворовский городок) (от пер.Суворовцев д.№7 до д.№2 в Суворовском городке) |  | IV | 227 | 980 | 942 | 1 | 4 |
|  | Проезд без названия (Суворовский городок) (от спортшколы на проезд от ул. Юты Бондаровской) |  | IV | 242 | 776 |  |  |  |
|  | Проезд от б-ра Красных Курсантов до Суворовской ул. | В | III | 167 | 1129,00 |  | 1 | 206,00 |
|  | Проезд от Сергиевской ул. до Баушевской ул.  | В | V |  |   |  |   |   |
|  | Проезд от ул. Степана Разина до Сергиевской ул. | В | IV | 165 | 1075,00 |   |   |   |
|  | Проезд в Суворовском городке от ул. Юты Бондаровской до спортшколы | В | V | 737 | 2073,00 |   |   |   |
|  | Пролетная ул. | В | IV |  |   | 2380,00 |   |   |
|  | Прудовая ул. | Б | III |  | 5714,00 |   | 2 | 3596,00 |
|  | Пугачева ул. | В | V | 837 | 2030,00 |   |   |   |
|  | Путешественника Козлова ул. | В | III |  | 5234,00 |   | 1 | 2135,00 |
|  | Садовая ул. | В | IV |  |   | 3500,00 |   |   |
|  | Самсониевская ул. | Б | III |  | 3264,00 |   | 2 | 621,00 |
|  | Санаторный пер. | В | V |  |  | 322 |  |  |
|  | Сергиевская ул. | Г | IV | 849 | 3267,00 |   |   |   |
|  | Скороходовская ул. | Г | IV | 1093 | 4067,00 |  |  |  |
|  | Солнечная ул. | Г | IV |  |   | 4316,00 |   |   |
|  | Средний пер. | Г | V |  |  543,00 | 379,00 |   |   |
|  | Средняя ул. (Знаменка) | Г | IV |  |   | 3630,00 |   |   |
|  | Средняя ул. (Скороход) | Г | IV |  |   | 3159,00 |   |   |
|  | Старо-Гостилицкое шоссе | Г | III | 1502 | 5009,00 |   |   |   |
|  | Степана Разина ул. | Г | IV | 785 | 2600,00 |   |   |   |
|  | Суворовская ул. | Г | IV | 542 |  3801,00 | 786,00 |   |   |
|  | Суворовцев пер. | Г | IV | 141 | 1362,00 |   |   |   |
|  | Торговая пл. | Г | II |  | 3846,00 |   | 2 | 1216,00 |
|  | Троицкая ул.  | Г | V | 154 |  | 826 |  |  |
|  | Урицкого ул. | Г | V |  |   | 927,00 |  |  |
|  | Фабричная ул. | Г | IV |  | 6330,00 |   | 2 | 1482,00 |
|  | Фрунзе ул. | Г | V | 400 |  1128,00 |  |   |  |
|  | Царицынская ул. | Г | II |  | 2361,00 |   | 2 | 1416,00 |
|  | Цветочная ул. | Г | IV |  |   | 3912,00 |   |   |
|  | Чайковского ул. | Г | III | 736 | 4890,00 |   | 1 | 200,00 |
|  | Широкая ул. | Г | IV |  |   | 1166,00 |   |   |
|  | Эйхенская ул. | Г | III | 1152 | 6334,00 |   | 1 | 467,00 |
|  | Юты Бондаровской ул.  | Г | IV | 1266 | 3972,00 |   | 1 | 485,00 |
|  | Якорная ул.  | Г | V |  |  | 527 |  |  |
|  | **Дороги:** |  |  |  | **асфальт** | **щебень** |  | **асфальт** |
|  | **группа В** |  |  | **2000** | **18190.0** |  |  |  |
|  | **группа Г** |  |  | **35009** | **196004.0** | **74448,0** |  |  |
|  | **Группа Д** |  |  | **1550** | **8809.0** |  |  |  |
|  | **Тротуары:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **класс 1** |  |  |  |  |  |  | **21817,0** |
|  | **класс 2** |  |  |  |  |  |  | **20467,0** |