# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «\_18\_» \_\_\_12\_\_\_\_2019 г. № \_167\_

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга на 2020 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф, Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета муниципального образования город Петергоф», местная администрация муниципального образования город Петергоф

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга на 2020 год» (далее Программа) согласно приложения к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф Т.С.Егорова

Приложение

 к Постановлению МА МО город Петергоф от 18.12.2019 № 167

 Утверждено

Глава МА МО г.Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Т.С.Егорова/

 « \_\_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«**Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга на 2020 год»

**1. Цели и задачи программы:**

- приведение в надлежащий вид дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования г. Петергоф

- улучшение внешнего облика территории муниципального образования г. Петергоф

- снижение травматизма пешеходов из-за выбоин и неровностей асфальтобетонного покрытия тротуаров

- снижение риска и числа ДТП, травматизма участников дорожного движения

- защита имущества граждан, в т.ч. автомобилей, велосипедов от поломок и повреждений

- создание условий участникам дорожного движения для безопасного передвижения по дорогам.

**2. Заказчик программы (ответственный исполнитель):** местная администрация муниципального образования город Петергоф (отдел городского хозяйства).

**3. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

Содержание и текущий ремонт дорог группы В -20190 м2 , группы Г 308759 м2, группы Д -11615 м2 , группы Е -1409 м2.

Содержание и текущий ремонт тротуаров класс 1- 21817 м2, класс 2 – 20467 м2.

1. **Сроки реализации целевой программы:I-IYкв. 2020 г.**
2. **Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объем финансирования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования(тыс.руб.) |
| Единица измерения | Кол-во |
| 1. Ремонт дорог
 |
| 1.1 | Текущий ремонт проезжей части и тротуаров по ул. Бородачева | м2 | 7031 | I-III кварталы 2020 | **11768.6** |
| 1.2 | Текущий ремонт проезжей части и тротуаров по ул. Жарновецкого | м2 | 3911 | I-III кварталы 2020 |
| 1.3 | Замена водопропускных труб по проезду без названия на пересечении с ул. Кооперативной напротив д.26 | м2 | 11.9 | I-III кварталы 2020 |
| 1.4 | Замена водопропускных труб по ул. Лесной напротив д.9 | м2 | 4.25 | I-III кварталы 2020 |
| 1.5 | Замена водопропускных труб по ул. Скороходовской д.37 на пересечении со 2 проездом | м2 | 11.9 | I-III кварталы 2020 |
| 2.1 | Уборка проезжей части автомобильных дорог группы В  | м2 | 20190 | I-IV кварталы 2020 года | 4149,0 |
| 2.2 | Уборка проезжей части автомобильных дорог группы Г | м2 | 311424 | I-IV кварталы 2020 года | 50993.4 |
| 2.3 | Уборка проезжей части автомобильных дорог группы Д | м2 | 10359 | I-IV кварталы 2020 года | 1571.1 |
| 2.4 | Уборка автомобильных дорог группы Е | м2 | 1409 | I-IV кварталы 2020 года | 599.4 |
| 2.5 | Уборка тротуаров 2 класса  | м2 | 20467 | I-IV кварталы 2020 года | 6861.0 |
| 2.6 | Уборка тротуаров 1 класса  | м2 | 21817 | I-IV кварталы 2020 года | 6033.3 |
|  | Итого: |  |  |  | 70207.2 |
| 2.7 | Содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф | м2 | 384257 | I-IV кварталы 2020 года | 19950.3 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **90157.5** |
| 3 | Оказание услуг по разработке технической документации на текущий ремонт дорог, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф в 2020 году2019 году20192019пяснительную записку. | услуга | 5 | I-IV кварталы 2020 года | 600,0 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **600.0** |
|  | **ВСЕГО по программе:** |  |  |  | **102526.1** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |