# Герб 1

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2023 № 120

Об утверждении муниципальной

программы «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф №150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф» местная администрация город Петергоф

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф» согласно приложениям №№1,2 к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу с даты подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Исполняющий обязанности**

**главы местной администрации**

**муниципального образования город Петергоф К.В.Туманова**

Приложение №1

к Постановлению МА МО город Петергоф от 02.11.2023 № 120

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф» |
| Наименования вопроса (вопросов) местного значения, к которому (которым) относится программа | 1. Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга. |
| Наименование заказчика программы | Местная администрация муниципального образования город Петергоф |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел городского хозяйства |
| Наименование подпрограмм  программы  (при их наличии) | отсутствуют |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | отсутствуют |
| Цели программы | - снижение риска и числа ДТП, травматизма участников дорожного движения |
| Задачи программы | - приведение в надлежащий вид дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования г. Петергоф;  -обеспечение качественного содержания автомобильных дорог, включенных в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.06г.№779 |
| Целевые показатели (индикаторы) | - доля площади ремонта дорог к общей площади дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования г. Петергоф - не менее 1% ежегодно;  - доля площади содержания дорог к общей площади дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования г. Петергоф - 100 % ежегодно |
| Этапы и сроки реализации программы | 2024-2026 год |
| Объемы и источники финансирования программы, в том числе в разрезе подпрограмм (при их наличии), в том числе по годам реализации | Бюджет МО город Петергоф в сумме 457 745,8 тыс. руб.  Общий объём финансирования в т.ч  на 2024год – 150 126,5 тыс. руб  на 2025 год – 150 788,8 тыс. руб  на 2026 год – 156 830,5 тыс. руб |
| Прогнозные (ожидаемые) результаты реализации программы | Площадь ремонта дорог – 12 600 кв.м.  Площадь содержания дорог – 372 090 кв.м. |

Приложение №2

к Постановлению МА МО город Петергоф от 02.11.2023 № 120

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф»**

1. **Характеристика текущего состояния:**

Настоящая муниципальная программа составлена для решения вопроса местного значения, установленного Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурга» текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга.

Перечень дорог местного значения муниципального образования город Петергоф утвержден Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.06г.№779.

Планируемые к реализации мероприятия программы на 2024 год сформированы с учетом текущего состояния улично-дорожной сети, а именно:

- Улично-дорожная сеть, расположенная по адресу: г. Петергоф, ул. Михайловская от ул. Аврова до ул. Бородачева. Площадь удс – 5518 м2. Ул. Михайловская находится в неудовлетворительном состоянии, имеются трещины, выкрашивание, просадки. Требуется ремонт проезжей части и тротуаров.

-Улично-дорожная сеть, расположенная по адресу: г. Петергоф, ул. Лихардовская. Площадь удс – 2237 м2. Тротуар по ул. Лихадровской находится в неудовлетворительном состоянии, имеются провалы, разрушение плиточного покрытия. Требуется ремонт тротуара

-Улично-дорожная сеть, расположенная по адресу: г. Петергоф, ул. Лесная д.87/60. Площадь удс – 10 м2. Водопропускная труба по ул. Лесной д.87/60 находится в неудовлетворительном состоянии, имеются сколы, трещины. Требуется замена водопропускной трубы.

1. **Цель муниципальной программы:**

- снижение риска и числа ДТП, травматизма участников дорожного движения

1. **Задачи муниципальной программы:**

- приведение в надлежащий вид дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования г. Петергоф, включенных в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.06г.№779;

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог, включенных в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.06г.№779

1. **Целевые показатели (индикаторы):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя (по состоянию на 1 января отчетного года (года реализации программы) | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| - доля площади ремонта дорог к общей площади дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования г. Петергоф не менее | % | 1% | 1% | 1% |
| - доля площади содержания дорог к общей площади дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования г. Петергоф | % | 100% | 100% | 100% |

1. **Перечень и краткое описание подпрограмм (при наличии):**

Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.

1. **Сроки реализации муниципальной программы:** 2024 -2026 годы
2. **Перечень мероприятий муниципальной программы, прогнозные (ожидаемые) результаты реализации программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты, в том числе по годам реализации | | | | |
| Ед. измер. | 2024 | 2025 | 2026 |
| Задача 1: приведение в надлежащий вид дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования г. Петергоф, включенных в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.06г.№779 | | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт дорог | Кв.м. | 5900 | 3200 | 3500 |
| 2 | Разработка технической документации | Усл. | 3 | 3 | 3 |
| Задача 2: обеспечение качественного содержания автомобильных дорог, включенных в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.06г.№779 | | | | | | |
| 1 | Уборка проезжей части и тротуаров автомобильных дорог | Кв.м | 372 090 | 372 090 | 372 090 |
| 2 | Содержание дорог | Кв.м. | 372 090 | 372 090 | 372 090 |

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы (подпрограммы, при наличии) | Вид источника финансирования | Необходимый объем финансирования, (тыс. руб.), в том числе по годам реализации. | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| ***Раздел/подраздел (0409) ЦС (08000 00110)*** | | ***150 126,5*** | ***150 788,8*** | ***156 830,5*** |
| Текущий ремонт дорог | Бюджет МО город Петергоф | 9 531,1 | 4 344,6 | 4 543,2 |
| Разработка технической документации | Бюджет МО город Петергоф | 450,0 | 468,7 | 487,4 |
| Уборка проезжей части и тротуаров автомобильных дорог | Бюджет МО город Петергоф | 107 019,7 | 111 471,7 | 115 919,4 |
| Содержание дорог | Бюджет МО город Петергоф | 33 125,7 | 34 503,8 | 35 880,5 |

1. **Анализ рисков реализации муниципальной программы:**

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться следующие риски реализации программы:

-увеличение цен на товары и услуги в связи с инфляцией и как следствие невозможность закупки товаров и выполнения услуг в объемах, предусмотренными показателями мероприятий программ.

В целях минимизации вышеуказанных рисков при реализации программы ответственный исполнитель программы:

- обеспечивает своевременность мониторинга реализации программы;

- вносит изменения в программу в части изменения (дополнения), исключения мероприятий программы и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

- вносит изменения в программу в части увеличения объемов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

- применяет индекс потребительских цен при корректировке программы при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.

К внутренним рискам относятся:

- риск недостижения запланированных результатов.

Приложение № 1 к муниципальной программе

К пп.1.1,

**Расчет стоимости выполнения работ**

**по текущему ремонту дорог на 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ед.изм | Кол-во | Общая стоимость,  руб. |
| Текущий ремонт проезжей части и тротуара по ул. Михайловской | м2 | 5518 | 7 338 304,74 |
| Текущий ремонт тротуара по ул. Лихардовской | м2 | 372 | 2 070 236,63 |
| Замена водопропускной трубы по ул. Лесной д.87/60 | м2/п.м | 10/5 | 122 491,34 |
| **ИТОГО:** |  | **5900/5** | **9 531 032,71** |

**Расчет стоимости выполнения работ**

**по текущему ремонту дорог на 2025-2026 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ед.изм. | Кол-во  2025 г. | Кол-во 2026 г. | Общая стоимость, руб. 2025 г. | Общая  стоимость  2026 г |
| Текущий ремонт дорог | м2 | 3200 | 3500 | 4344600,00 | 4543162,88 |
| **Итого:** |  |  |  | 4344600,00 | 4543162,88 |

**Расчет стоимости выполнения работ**

**по содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ед.изм | Кол-во | Общая стоимость,  руб.,  2024 г. | Общая стоимость,  тыс. руб. , 2025 г.  с учетом ИПЦ 4,16% | Общая стоимость,  тыс. руб. , 2026 г.  с учетом ИПЦ 3,99% |
| содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф | м2 | 372090 | 33 125 716,27 | 34 503 746,07 | 35 880 445,54 |
| ИТОГО: |  |  | 33 125 716,27 | 34 503 746,07 | 35 880 445,54 |

Приложение №2

к муниципальной программе

Расходы на выполнение работ

по уборке дорог

Основание: Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию СПб от 31.05.2023 года №140-р

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования покрытия | Площадь, кв.м | итого, руб. | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Уборка проезжей части автомобильных дорог гр.В | 15078 | 107 019 650,01 | 111 471 667,45 | 115 919 386,98 |
| Уборка проезжей части автомобильных дорог гр.Г | 304927 |
| Уборка проезжей части автомобильных дорог гр.Д | 10359 |
| Уборка проезжей части автомобильных дорог гр.Е | 1409 |
| Уборка тротуаров II | 18985 |
| Уборка тротуаров I | 21332 |

Для расчетов стоимости работ в 2025 и 2026 годах применены индексы роста потребительских цен 104,16% и 103,99% соответственно.

Приложение № 3

к муниципальной программе

**Расчет стоимости оказания услуг**

по разработкетехнической документации на текущий ремонт дорог, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф-в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Стоимость за услугу,  руб.  на 2024 г. | Количество услуг | Общая стоимость,  руб. ,  2024 г. | Общая стоимость,  руб. , 2025 г.  с учетом ИПЦ 104,16% | Общая стоимость,  руб. , 2026 г  с учетом ИПЦ 103,99% |
| Оказание услуг по разработке технической документации на текущий ремонт дорог, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф | 150000.00 | 3 | 450 000,00 | 468 720,00 | 487 421,93 |
| ИТОГО: |  | **3** | **450 000,00** | 468 720,00 | 487 421,93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика дорог Приложение №4 к муниципальной программе | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование улиц | Группа дороги | Категория дороги | Обочина | Проезжая часть | | Тротуар | |
| Площадь а/б покрытия (кв.м.) | Площадь щебеночного покрытия (кв.м.) | Класс тротуара | площадь  (кв.м.) |
|  | Александровская ул. | Г | IV | 450 | 2543,00 |  | 1 | 3 |
|  | Алексеевская ул. | Г | IV |  |  | 3695,00 |  |  |
|  | Баушевская ул. | Г | IV | 273 | 3044,00 |  |  |  |
|  | Беловой ул. | Г | IV | 1000 | 4676,00 |  |  |  |
|  | Бородачева ул. | Г | II |  | 5700,00 |  | 1 | 1491,00 |
|  | Веденеева ул. | Г | III | 673 | 2448,00 |  | 1 | 24,00 |
|  | Войкова ул. | Г | IV | 1484 | 5120,00 |  |  |  |
|  | Волконская ул. | Г | IV |  | 938,00 | 2720,00 | 1 | 191,00 |
|  | Володи Дубинина ул. | Г | IV | 1000 | 2784,00 | 1212 | 1 | 2029,00 |
|  | Воровского ул. | Г | IV |  |  | 576,00 |  |  |
|  | Гражданская ул. | Г | IV |  |  | 674,00 |  |  |
|  | Дачная ул. | Г | IV |  |  | 1148,00 |  |  |
|  | Дашкевича ул. | В | III |  | 2982,00 |  | 1 | 2361,00 |
|  | Деминский переулок | Г | V | 200 |  | 610,0 | 1 | 6 |
|  | Демьяна Бедного ул. | В | III | 2000 | 10096,00 |  | 2 | 5568,00 |
|  | Дзержинского ул. | Г | IV |  |  | 3304,00 |  |  |
|  | Дивеевская ул. | Г | V | 1042 | 2329,00 |  |  |  |
|  | Дорога без названия ( от Собственного пр.до Ораниенбаумского шоссе) | Г | V | 125 |  | 1364,00 |  |  |
|  | Елизаветинская ул. | Г | V |  |  | 2020,00 |  |  |
|  | Жарновецкого ул. | Г | II |  | 2781,00 |  | 1 | 1245,00 |
|  | Заячий пер. | Г | V | 350 |  | 1650,00 |  |  |
|  | Зверинская ул. | Г | III | 188 | 5987,00 |  | 1 | 3009,00 |
|  | Знаменская ул. | Г | III | 1074 | 4660,00 |  | 1 | 58,00 |
|  | Золотая ул. | Г | III | 708 | 2317,00 |  |  |  |
|  | Кольцевая ул. | Г | V |  |  | 973,00 |  |  |
|  | Комсомольская ул. | Г | IV |  |  | 1337,00 |  |  |
|  | Конно-Гренадерская ул. | Г | III |  | 2900,00 |  | 2 | 1318,00 |
|  | Константиновская ул. | Г | III |  | 8094,00 |  | 2 | 5250,00 |
|  | Кооперативная ул. | Г | IV | 1110 | 6410,00 |  |  |  |
|  | Красноармейский пер. | Г | IV |  |  | 387,00 |  |  |
|  | Краснопрудский пер. | Г | III |  | 945,00 |  | 1 | 445 |
|  | Ксеньевская ул. | Г | III |  | 638,00 |  | 1 | 208,00 |
|  | Курортная ул. | Г | IV |  |  | 1169,0 |  |  |
|  | Лесная ул. | Г | IV | 729 | 2024,00 | 2783 |  |  |
|  | 1-линия | Г | V | 246 | 656 |  |  |  |
|  | 2-я линия | Г | V | 246 | 820,0 |  | 1 | 9 |
|  | Лихардовская ул. | Г | III | 350 | 7255,00 |  | 1 | 840,0 |
|  | Ломоносова пер. | Г | III | 224 | 1508,00 |  | 1 | 2 |
|  | Луговая ул. | Г | V |  |  | 2787 |  |  |
|  | Ул.Луизино | Г | IV | 1583 | 6309 |  |  |  |
|  | Макарова ул. | Г | III | 577 | 2405,00 |  |  |  |
|  | Манежная ул. | Г | IV |  |  |  |  |  |
|  | Марьинский проезд | Г | V |  |  | 400,00 |  |  |
|  | Мельничная ул. | Г | IV | 532 | 2237,00 |  |  |  |
|  | Мечникова ул. | Г | IV |  |  | 1571,00 |  |  |
|  | Михайловская ул. | Г | III |  | 3414,00 |  | 1 | 1936,00 |
|  | Морская ул. | Г | V |  |  | 1784,00 |  |  |
|  | Морской пер. | Г | V |  | 357,00 |  |  |  |
|  | Мостовая ул. | Г | V | 230 | 1035,00 |  |  |  |
|  | Нахимова ул. | Г | V | 1300 | 1959,0 |  |  |  |
|  | Николаевская ул. | Г | V | 347 | 994 | 1076,00 |  |  |
|  | Никольская ул. | Г | III |  | 5604,00 |  | 1 | 3552,00 |
|  | Новая дорога ( от Заячьего пр. до Садовой ул.) | Г | V |  |  | 1152,00 |  |  |
|  | Новая ул. (Знаменка) | Г | V |  |  | 1623,00 |  |  |
|  | Огородная ул. | Г | V | 836 | 2184,00 |  |  |  |
|  | Озерная ул. | Г | V | 123 | 435,00 |  |  |  |
|  | Ольгинское шоссе | Г | IV | 662 | 2363 |  |  |  |
|  | Парковая ул. | Г | III | 2200 | 8038,00 |  | 1 | 562,00 |
|  | Первомайский пер. | Г | V |  |  | 175,00 |  |  |
|  | Пионерская ул. | Г | IV | 1075 | 5270,00 |  |  |  |
|  | Пригородная ул. | Г | IV |  |  | 1323,00 |  |  |
|  | Приморская ул. | Г | IV |  |  | 1400,00 |  |  |
|  | Прогонная ул. | Г | V | 1086 | 4693,00 | 2201,00 |  |  |
|  | 1-й проезд (от Скороходовской ул. до Луговой ул.) | Г | IV |  |  | 880 |  |  |
|  | 2-й проезд (от Скороходовской ул. до Луговой ул.) | Г | IV |  |  | 927 |  |  |
|  | пл. Аврова (на пересечении ул.Аврова и Никольской ул.) | Г | IV | 1043 | 3023,00 |  | 1 | 304,00 |
|  | Проезд без названия (от Гостилицкого шоссе до дома №137 по Гостилицкому шоссе) | Д | IV | 1550 | 8809 |  | 1 | 11 |
|  | Проезд без названия (от Деминского пер.до Ропшинского шоссе) | Г | V |  |  | 759 |  |  |
|  | Проезд без названия (от ул.Первого Мая, д.43-47 до Кооперативной ул.) | Г | V | 480 | 198 | 797 |  |  |
|  | Проезд без названия (от ул.Первого Мая, д.35-37 до Кооперативной ул.) | Г | V | 319 | 382 | 494 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул. , д.5-7 до Луговой ул.) | Г | V |  |  | 683 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул. д.11-15 до Луговой ул.) | Г | V |  |  | 680 | 1 | 10 |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул. д.21-25 до Луговой ул.) | Г | V |  |  | 695 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул., д.29-33 до Луговой ул.) | Г | V |  |  | 629 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул. , д.41-43 до Луговой ул.) | Г | V |  |  | 608 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул. , д.47-51 до Луговой ул.) | Г | V |  |  | 587 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул., д.55-59 до Луговой ул.) | Г | V |  |  | 662 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Б-ра Красных Курсантов, д.49-51 до Суворовской ул.) | Г | IV | 239 | 482 |  |  |  |
|  | Проезд без названия (Суворовский городок) (от ул.Володи Дубинина, д.5-7 до пер.Суворовцев, д.5) | Г | V |  | 408 |  | 1 | 24 |
|  | Проезд без названия (Суворовский городок) (от пер.Суворовцев д.№7 до д.№2 в Суворовском городке) | Г | IV | 431 | 1718 |  | 1 | 4 |
|  | Проезд без названия (Суворовский городок) (от спортшколы до д.18 по ул. Юты Бондаровской) | Г | IV | 242 | 776 |  |  |  |
|  | Проезд от б-ра Красных Курсантов до Суворовской ул. | Г | III | 167 | 1129,00 |  | 1 | 206,00 |
|  | Проезд от Сергиевской ул. до Баушевской ул. | Г | V |  |  |  |  |  |
|  | Проезд от ул. Степана Разина до Сергиевской ул. | Г | IV | 165 | 1075,00 |  |  |  |
|  | Проезд в Суворовском городке от ул. Юты Бондаровской до спортшколы | Г | V | 737 | 2073,00 |  |  |  |
|  | Пролетная ул. | Г | IV |  |  | 2380,00 |  |  |
|  | Прудовая ул. | Г | III |  | 5714,00 |  | 2 | 3596,00 |
|  | Пугачева ул. | Г | V | 837 | 2030,00 |  |  |  |
|  | Путешественника Козлова ул. | Г | III |  | 5234,00 |  | 1 | 2135,00 |
|  | Садовая ул. | Г | IV |  |  | 3500,00 |  |  |
|  | Самсониевская ул. | Г | III |  | 3264,00 |  | 2 | 621,00 |
|  | Санаторный пер. | Г | V |  |  | 322 |  |  |
|  | Сергиевская ул. | Г | IV | 849 | 3267,00 |  |  |  |
|  | Скороходовская ул. | Г | IV | 1093 | 4067,00 |  |  |  |
|  | Солнечная ул. | Г | IV |  |  | 4316,00 |  |  |
|  | Средний пер. | Г | V |  | 543,00 | 379,00 |  |  |
|  | Средняя ул. (Знаменка) | Г | IV |  |  | 3630,00 |  |  |
|  | Средняя ул. (Скороход) | Г | IV |  |  | 3159,00 |  |  |
|  | Старо-Гостилицкое шоссе | Г | III | 1502 | 5009,00 |  |  |  |
|  | Степана Разина ул. | Г | IV | 785 | 2600,00 |  |  |  |
|  | Суворовская ул. | Г | IV | 542 | 3801,00 | 786,00 |  |  |
|  | Суворовцев пер. | Г | IV | 141 | 1362,00 |  |  |  |
|  | Торговая пл. | Г | II |  | 3846,00 |  | 2 | 1216,00 |
|  | Троицкая ул. | Г | V | 154 |  | 826 |  |  |
|  | Урицкого ул. | Г | V |  |  | 927,00 |  |  |
|  | Фабричная ул. | Г | IV | 836 | 2865,00 |  |  |  |
|  | Фрунзе ул. | Г | V | 400 | 1128,00 |  |  |  |
|  | Царицынская ул. | Г | II |  | 2361,00 |  | 2 | 1416,00 |
|  | Цветочная ул. | Г | IV |  |  | 3912,00 |  |  |
|  | Чайковского ул. | Г | III | 736 | 4890,00 |  | 1 | 200,00 |
|  | Широкая ул. | Г | IV |  |  | 1166,00 |  |  |
|  | Эйхенская ул. | Г | III | 1152 | 6334,00 |  | 1 | 467,00 |
|  | Якорная ул. | Г | V |  |  | 527 |  |  |
|  | Проезд от Самсониевс-кой ул. до проезда у Розового павильона | Г | V |  |  | 1256 |  |  |
|  | Липовая аллея | Е | V |  |  | 1409 |  |  |
|  | **Дороги:** |  |  |  | **асфальт** | **щебень** |  | **асфальт** |
|  | **группа В** |  |  | **2000** | **13078** |  |  |  |
|  | **группа Г** |  |  | **35050** | **193276** | **76601** |  |  |
|  | **Группа Д** |  |  | **1550** | **8809** |  |  |  |
|  | **Группа Е** |  |  |  |  | **1409** |  |  |
|  | **Тротуары:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **класс 1** |  |  |  |  |  |  | **21332** |
|  | **класс 2** |  |  |  |  |  |  | **18985** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа дороги | Обочина | Площадь, а/б покрытия (кв.м.) | Площадь щебеночного покрытия(кв.м.) | Тротуар | Итого |
| Группа В | 2000 | 13078 |  |  | 15078 |
| Группа Г | 34873 | 193453 | 76601 |  | 304927 |
| Группа Д | 1550 | 8809 |  |  | 10359 |
| Группа Е |  |  | 1409 |  | 1409 |
| Класс 1 |  |  |  | 21332 | 21332 |
| Класс 2 |  |  |  | 18985 | 18985 |