# 

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ** (проект)

от « » декабря 2017 г. № \_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопросов местного значения «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» на 2018 год» |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета муниципального образования г. Петергоф» местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу мероприятий, направленную на решение вопросов местного значения «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф А.В. Шифман

Приложение

к Постановлению МА МО город Петергоф

от « » декабря 2017 № \_\_\_\_\_

Утверждено

Глава МА МО г.Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Шифман/

« » 2017г.

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» на 2018 год**

**1. Цели и задачи программы:**

- озеленение территорий МО г. Петергоф с целью удовлетворения потребностей населения города в благоприятных условиях проживания

- улучшение экологической обстановки

-создание благоприятных условий для отдыха населения.

- снос аварийных деревьев и деревьев-угроз.

- улучшение эстетического восприятия окружающей среды

- воспитание чувства прекрасного и поведения в общественных местах.

**2**. **Заказчик программы (ответственный исполнитель):** Местная администрация муниципального образования город Петергоф (отдел городского хозяйства)

**3. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

- посадка зеленых насаждений – **40 шт**.;

- восстановление газонов– **1 500 кв.м**.;

- санитарные рубки на территории МО – **80 шт.**

- содержание зеленых насаждений (прополка, подкормка, поливка и т.д.) на территории МО – **5 500 кв.м.**

- посадка цветов в ранее установленные вазоны на территории МО и уход – **631 вазон.**

- посадки цветов на территории ЗНОП местного значения и уход за ними **31 клумба в кол-ве 38 725 шт., площадью 680,29 кв. м.**

**-** Организации доставки растительного грунта для создания цветников и газонов – 60 куб.м.

**4. Сроки реализации целевой программы:**

- I - IV кварталы 2017 года.

**5**. **Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования  (тыс.руб.) |
| Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Посадка зеленых насаждений | шт. | 40 | II- IV квартал | **566,3** |
| 2. | Восстановление газонов  на территории МО | кв. м. | 1500 | II-III квартал | **649,8** |
| 3. | Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников | шт. | 80 | I- IV квартал | **764,3** |
| 4. | Уборка и санитарная очистка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | кв. м. | 305 678,0 | I-IV квартал | **6 679,4** |
| 5. | Посадка цветов и уход за ними. | вазон | 631 | II-IV квартал | **2 014,4** |
| Клумба | 31 |
| Кв. м. | 680,29 |
| Шт. цветов | 38 725 |
| 6. | Организации доставки растительного грунта для создания цветников и газонов на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения | Куб.м. | 60,0 | I-II квартал | **99,0** |
| 7. | Проведение паспортизации зеленых насаждений общего пользования местного значения | услуга | 1 | II-IV  квартал | **99,4** |
| 8. | Содержание территорий общего пользования местного значения. | Кв. м. | 5 500 | II-IV  квартал | **891,9** |
| 9. | Разработка проектно-сметной документации на создание (восстановление) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения между д.11,13 по ул. Озерковая и д.11а/9 ул. Дашкевича. | услуга | 1 | IV  квартал | **98,6** |
| 10. | Изготовление смет. |  |  | I- IV квартал | **48,9** |
| **ВСЕГО по целевой программе:** | | | | | **11 912,0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | | | |
| Глава МА МО город Петергоф | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Шифман | | | |
|  |  |  |  |
| **Вазоны, установленные на территории МО город Петергоф за счет средств МО г. Петергоф** | | | |
| **Адрес** | | **Место расположение** | **Количество, шт.** |
| Аврова ул., д.10-12 | | между домами | 2 |
| Аврова ул., д. 18 |  | перед домом | 1 |
| Аврова ул., д.11 | | со стороны входа в пар. | 2 |
| Зверинская ул., д.11 |  | с торца дома, с пл. Аврова | 4 |
|  |  |  | **9** |
| Бобыльская дорога ул., 57 | | у д/площадки, 2 пар-2шт. | 11 |
| Бобыльская дорога ул., д. 59 | | у маг. Пятерочка,арки | 12 |
| Бобыльская дорога ул., д. 61 | | между 3 и 4 пар., парик, магазин | 14 |
| Бобыльская дорога ул., д. 63 | | у детской пл. | 2 |
| Собственный пр., д. 34 корп.2 | | на д/пл-5 шт., за 7 пар- 5 шт. | 14 |
| Собственный пр., д. 36/67 | | у 1,3,4,5 парадных | 28 |
| Собственный пр. д.34-36/67 | | зона отдыха | 8 |
| Суворовская ул., д. 3/5 кв.7 | | в сквере со стороны д.3/8 | 8 |
| Суворовская ул., д.3, корп.4,5,6,7,8 зона отдыха | | зона отдыха | 6 |
| Суворовская ул., д. 3/10 | | за домом | 3 |
| Суворовская ул., д.3/11 | | д/площадка | 6 |
| Суворовска ул.,д. 5/1-7/1 | | между домами | 3 |
| Суворовская ул., д. 5/2 к.1 | | у 1 парадной | 3 |
| Суворовская ул., д.5/4 | | у парадных | 3 |
|  |  |  | **121** |
| Бульвар Разведчика, д.8 корп.2 | | у 6 парадной | 5 |
| Бульвар Разведчика, д. 8 корп. 3 | | в торце дома, у к/пл. | 7 |
| Бульвар Разведчика, д.8 корп.4 | | у 1 пар - 2 шт.,торец д.8/2 | 8 |
| Бульвар Разведчика, д.12 корп.2 | | центральная площадка | 6 |
| Бульвар Разведчика, д.12 корп.3 |  | торец дома, выход к д.пл.,14/3 | 10 |
| Бульвар Разведчика , д. 14 корп.4 | | со стороны д/пл. | 26 |
| Разводная ул., д. 23 | | у налоговой | 6 |
| Разводная ул., д. 29 | | за домом, за кафе "Атлантис" | 1 |
| Разводная ул., д. 35 | | у 1 парадной | 4 |
| Разводная ул., д. 37-39 | | вдоль набивной дорожки, торец д.31 | 4 |
| Разводная ул., д.39 | | с торца дома от пар.1 | 5 |
| Разводная ул., д. 45 | | у здания ДУ | 6 |
| Озерковая ул., д.49/1 | | у 3 парадной | 1 |
| Озерковая ул., д.49/2 |  | в торце дома | 1 |
| Озерковая ул., д. 53/1 | | торец д.53/1 и д.53/2 | 3 |
| Озерковая ул., д.53/2 напротив д.51/1 | | за домом, у входа в парадные | 8 |
| Озерковая ул., д. 45 | | в углу 1парадной-5 шт, у парикмах-2шт. | 7 |
|  |  |  | **108** |
| Озерковая ул., д.39/1 | | при входе в парадную | 2 |
| Бр.Горкушенко ул., д.1 | | (дет.площадка) | 4 |
| Бр. Горкушенко ул., д.5 корп1,корп2, д.7 | | д/ площадка | 4 |
| Бр.Горкушенко ул., д.7 | | в торце дома 5 пар | 3 |
| Бр. Горкушенко ул., д. 16/24 | | у парадных | 8 |
| Пут. Козлова ул.,д.3 | | у 1 парадной | 4 |
| Пут. Козлова ул., д. 5 | | у 2 парадной | 6 |
| Эрлеровский б-р, д.4 | | у парадных | 9 |
| Озерковая ул. , д. 17 | | у 1,2 парадных | 4 |
| Озерковая ул., дд.19-15 (от заезда машин на дорожку к д/п) | | на д/пл. | 1 |
| Озерковая ул., д. 23 | | возле парадных | 4 |
| Озерковая ул., д.33 возле парадной (кв.3) | | с лицевой стороны дома | 3 |
| Эрлеровский бул., д. 20 | | зона отдыха | 2 |
| Эрлеровский бул., д. 22 кв. 3 | | 2 у 1 пар+3 с торца дома | 4 |
| Эрлеровский бул., д. 24 | | у 4 парадной | 1 |
| Жарновецкого ул., д.2 | | между 5 и 6 парадной | 2 |
|  |  |  | **61** |
| СПб пр., д. 56 | | с торца дома | 2 |
| СПб пр., д.52 | | у 4 парадной, в сквере | 9 |
| Разводная ул., д.13,11 | | в сквере | 8 |
| Санкт-Петербургский пр., д. 49/9 | | у парадных | 9 |
| Самсониевская ул., д. 3 | | у входа | 17 |
| Самсониевская ул., д.7 |  | перед парадными | 5 |
|  |  |  | **50** |
| Константиновская ул., д.2 | | с торца дома | 6 |
| Константиновская ул., д. 10 | | с торца д.14 | 10 |
| Константиновская ул., д. 12-14/11 | | между д.14,10 и д.5 Никол. | 3 |
| Константиновская ул., д. 21 | | у набивной | 2 |
| Никольская ул.,д. 2 | | у торца д.2-3шт,д.4-2шт | 5 |
| Никольская ул., д.10 | | дет. площадка | 4 |
|  |  |  | **30** |
| Чебышевская ул., д.3 корп.1 | | 2 парадная | 5 |
| Гостилицкое шоссе, д.13/1 | | у парадной кв.3 | 1 |
| Чебышевская ул., д.4/1-4/2 | | у 1 парадной | 1 |
| Чебышевская ул., д. 2/13 | | у 2 парадной | 4 |
| Гостилицкое шоссе, д.17/1кв. 45 | | у арки-2, у парадной-4 | 6 |
| Гостилицкое шоссе, д. 17/2 | | от арки, выход с пересеч проезда | 10 |
| Гостилицкое шоссе, д. 21 | | возле парадной, кв.20-40 | 8 |
| Чичеринская ул., д.5/1 | | у парадных | 5 |
| Чичеринская ул., д.5/2 | | у парадных.1,2,3 | 6 |
| Ботаническая ул., д.5/2, д.7/1 | | под окнами (кв.20), торец д.7/1 | 9 |
| Ботаническая ул., д.16/1 | | возле парадной (кв.6,7) | 1 |
| Ботаническая ул., д.18/2 | | у 1-1 шт.,2 пар-2 шт, у арки 1 шт. | 4 |
| Чебышевская ул., д.6/12 |  | в углу во дворе | 1 |
|  |  |  | **61** |
| Чичеринская ул., д.9/2 по лев.стор. при входе | | у парадной под окнами кв.4 | 6 |
| Ботаническая ул., д. 7/2 | | у парадной 1 | 2 |
|  |  |  | **8** |
| Шахматова ул., д.2/2 |  | у 1 пар 1шт.,арки - 2 шт. | 3 |
| Шахматова ул., д. 4/1, д.4/2 | | у парадных, у арки 1 шт. | 4 |
| Гостилицкое шоссе, д.7 к.1, Троицкий ручей | | со стороны школы | 11 |
| Шахматова ул., д. 10 | | торец дома к школе | 3 |
| Шахматова ул., д.12/1 | | (от заезда машин кв.45) | 11 |
| Шахматова ул., д.12 корп.3 | | у мол клуба Экватор зап.вход | 2 |
| Университетский пр., д. 2/18 |  | на д/пл, у 1 пар. | 8 |
| Шахматова ул, д. 16 | | у 4 парадной | 1 |
|  |  |  | **43** |
| Первого мая ул., д. 47 | |  | 2 |
|  |  |  | **2** |
| Чебышевская ул., д. 8 корп.1 | | со стороны д/садика | 11 |
| Чебышевская ул., д.10 корп.3 | | в сквере 12 шт. | 14 |
| Чебышевская ул, д. 10/1-10/2-12/2 | | на д/площадке | 6 |
| Ботаническая ул. ,д.3 корп.3 |  | зона отдыха | 16 |
| Чебышевская ул, д. 14 корп.2 |  | у 2 парадной | 2 |
| Чичеринская ул., д. 13 корп.1 |  | у парадных | 6 |
| Чичеринская ул., д.13 корп.2 | | вокруг дома | 6 |
|  | |  | **61** |
| В.Дубинина ул., д. 6 | |  | 4 |
| Юты Бондаровской, ул. д. 17/1-17/2,19/2-19/3 | |  | 5 |
| Юты Бондаровской ул., д.17/1-17/2-19/1-19/3 | |  | 20 |
| Юты Бондаровской ул., д.17/1 | |  | 9 |
| Юты Бондаровской ул.,д. 17 | |  | 13 |
| Юты Бондаровской ул.,д. 17 корп.2 | | детская площадка | 3 |
|  |  |  | **54** |
| Ропшинское шоссе, д.2,6,11,12 | | зона отдыха | 1 |
| Ропшинское шоссе, д.7 |  | за магазином | 6 |
| Ропшинское шоссе, д.11 | | у дома | 2 |
| Ропшинское шоссе, д. 10 | | у парикмахерской | 8 |
| Ропшинское шоссе, д.4 | | со стороны парадных | 6 |
|  | |  | **23** |
| **ИТОГО** | | | **631** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 | | |
|  | к ведомственной целевой программе | | | |
|  |  | Утверждаю | | |
|  | Глава местной администрации | | | |
|  | МО г. Петергоф | | | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Шифман | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Список адресов устройства цветников на территории муниципального образования город Петергоф в 2018 году** | | | | |
|
| **Посадки цветов в существующие клумбы** | | | | |
|
| **№ п/п** | **Адрес** | **Кол-во** | **Площадь** | **Рассада, кол-во, шт.** |
| 1 | Братьев Горкушенко ул., д.5/1, 5/2 | 2 | 20,35 | 1221 |
| 2 | Озерковая ул., д.5 | 1 | 19,63 | 981 |
| 3 | Дашкевича ул., д.7 | 1 | 28,80 | 1728 |
| 4 | Озерковая ул., д.51/2, д. 53/2 | 2 | 36,80 | 1840 |
| 5 | Разводная ул., д.10 | 1 | 9,60 | 576 |
| 6 | СПб пр., д.6А | 2 | 10,61 | 637 |
| 7 | СПб.пр., д.12, д. 8/9 | 2 | 15,29 | 917 |
| 8 | СПб пр., д.29 | 1 | 50,24 | 3014 |
| 9 | Самсониевская ул., д.3 | 1 | 39,36 | 1968 |
| 10 | Суворовская ул., д.3/3, д.3/5, д.3/7, д.5/4, д.7/5,д.7/4, д.7/3, д.5/3 | 1 | 113,04 | 5652 |
| 11 | Торговая пл., д.4, д.6 | 1 | 32,15 | 1929 |
| 12 | Чебышевская ул., д. 12/1 | 3 | 60,2 | 3612 |
| 13 | Чичеринская ул., д.5/1 | 1 | 55,00 | 3300 |
| 14 | Чичеринская ул., д.13/2 | 2 | 29,17 | 1750 |
| 15 | Эрлеровский б-р, д.4,6,8,10 | 3 | 24,93 | 1496 |
| 16 | Шахматова ул., д.16/3 зона отдыха | 3 | 32,39 | 1943 |
| 17 | Гостилицкое шоссе, д.13/1 | 1 | 45,0 | 2700 |
| 18 | Ботаническая ул., д.3 корп.3 | 1 | 22,40 | 1792 |
| 19 | Чичеринская ул.,д.13/3 | 1 | 7,07 | 565 |
| 20 | Чичеринская ул.,д.13/3 | 1 | 28,26 | 1104 |
|  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **31** | **680,29** | **38725** |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Главный специалист ОГХ Ж.Н. Чиж | | | | |