####

#

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « 29 » 10 2021г. № 124

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2022 год»  |  |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава местной администрации

 муниципального образования

 город Петергоф Т.С. Егорова

Приложение к Постановлению МА МО город Петергоф от 29.10. 2021г. № 124

Утверждаю

 Глава МА МО г. Петергоф

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.С. Егорова.

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2022 год.**

1. **Наименование вопроса (вопросов) местного значения, к которому относится программа:**

-организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:

-обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства;

-содержание внутриквартальных территории в части обеспечения ремонта покрытии, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зелёных насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

- размещение, содержание, включая ремонт, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, элементов озеленения, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытии, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального транспорта, на внутриквартальных территориях.

-осуществление мероприятий, указанных в абзацах 2-4 настоящего раздела, в отношении расположенных в границах муниципального образования земельных участков, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга, а также земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за исключением территорий городских лесов, особо охраняемых природных территорий регионального значения, территорий зеленых насаждений общего пользования городского значения, местного значения и резерва озеленения, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, поверхностных водных объектов, пляжей, автомобильных дорог регионального и федерального значения, земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, земельных участков, находящихся во владении физических и юридических лиц.

1. **Цели и задачи программы:**

 - повышение уровня благоустройства территории города Петергофа;

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей.

 - улучшение эстетического восприятия окружающей среды.

 -охрана природной среды МО г. Петергоф;

1. **Заказчик программы (ответственный исполнитель):**

Местная администрация муниципального образования город Петергоф.

 Отдел городского хозяйства местной администрации муниципального образования город Петергоф.

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

**-** площадь ремонта покрытий – 10 993,8 кв.м

-комплексное благоустройство- 5592,0 кв.м

-разработка ПСД - 9 усл.

-восстановление газонов -200 кв. м

-цветочное оформление вазонов- 334 вазона

 **5.Сроки реализации целевой программы:1-4 квартал 2022 года.**

**6. Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования(тыс.руб.)[[1]](#footnote-1) |
| Единица измерения | Кол-во | Всего |
| 1 | Ремонт покрытий, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф | кв. м | 10 993,8 | 2-4 квартал | 17 671,3 |
| 2 | Оказание услуг по разработке технической документации на ремонт покрытий, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф | усл. | 8 | 1-4 квартал. | 880,0 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство внутриквартальной территории, расположенной по адресу: г. Петергоф, Ропшинское шоссе д.13 | усл. | 1 | 1-4 квартал | 520,0 |
| 4 | Благоустройство элементов благоустройства территории по адресу: г. Петергоф, ул. Шахматова д.10, д.14, д.16 (вдоль ограды школы №567) | кв. м. | 5592 | 2-4 квартал | 11 800,0 |
| 5 | Санитарные рубки деревьев и кустарников  | шт. | 30 | 1-4 кв | 201,5 |
| 6 | Восстановление газонов | кв. м. | 200 | 2-4 квартал | 114,0 |
| 7 | Посадка цветов в вазоны и уход за ними  | шт | 334 | 2-4 квартал | 486,2 |
| Итого |  31 673,0  |

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

Расчёт стоимости работ по

ремонту покрытий, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Адрес | Единица измерения | Объём работ | Расчётная стоимость работ. руб. |
| 1 | Бобыльская дорога 59 до ул. Суворовской 3/11 | кв. м. | 2 215 | 3 139 389,60 |
| 2 | ул. Разводная, д.10 (во дворе) | кв. м. | 681,1 | 859 257,60 |
| 3 | ул. Разводная, д.10 (на въезде) | кв. м. | 355 | 558 127,20 |
| 4 | ул. Шахматова,14 | кв. м. | 1357 | 1 958 479,20 |
| 5 |  Ропшинское шоссе, д.3 к.5 | кв. м. | 611 | 1 883 791,20 |
| 6 | ул. Озерковая д.45 | кв. м. | 1693 | 2 191 716,00 |
| 7 | ул. Разводная , д.33 | кв. м. | 529 | 786 561,60 |
| 8 | ул. Аврова 13 Б  | кв. м. | 373 | 474 194,40 |
| 9 | ул. Лесная – ул. Солнечная | кв. м. | 521 | 819 912,00 |
| 10 | ул. Блан-Менильская, д.1, д.3 | кв. м. | 77 | 53 686,80 |
| 11 | ул. Разводная, д.37 | кв. м. | 104,7 | 526 905,60 |
| 12 | Эрлеровский бульвар, д.22 | кв. м. | 73 | 44 245,20 |
| 13 | ул. Шахматова д.16 корп.2 | кв. м. | 90 | 68 149,20 |
| 14 | ул. Ботаническая,5 к.2 (д/площадка) | кв. м. | 9 | 19 093,20 |
| 15 | ул. Жарновецкого, д.10 | кв. м. | 97 | 95794,80 |
| 16 | ул. Чебышёвская д.9 | кв. м. | 58 | 236 463,60 |
| 17 | Устранение дефектов на покрытиях пешеходных дорожек (порталы) | кв. м. | 150 | 360 000,00 |
| 18 | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов до 5м2- до 25м2. | кв. м. | 2000 | 3 595 452,00 |
| Всего по ремонту покрытии | кв. м. | 10 993,8 | 17671219,20 |

 Начальник ОГХ Ахметов. И. Н.

Приложение №2

к ведомственной целевой программе.

Расчет стоимости услуг по разработке технической документации на ремонт покрытий, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Адрес | Единица измерения | Объём работ | Расчётная стоимость, руб. |
| 1 | Бобыльская дорога 59 до ул. Суворовской 3/11 | кв. м | 2 215 | 110 000,00 |
| 2 | ул. Разводная, д.10  | кв. м | 1391,8 | 110 000,00 |
| 3 | ул. Шахматова,14 | кв.м |  1357 | 110 000,00 |
| 4 |  Ропшинское шоссе, д.3 к.5 | кв. м | 611 | 110 000,00 |
| 5 | ул. Озерковая д.45 | кв. м | 1693 | 110 000,00 |
| 6 | ул. Разводная, д.33 | кв. м | 529 | 110 000,00 |
| 7 | ул. Аврова 13 Б  | кв. м | 373 | 110 000,00 |
| 8 | ул. Лесная – ул. Солнечная | кв. м | 521 | 110 000,00 |
|  | Итого: |  |  | **880 000,00** |

Начальник ОГХ Ахметов. И.Н.

|  |
| --- |
| Приложение № 5-1к ведомственной целевой программе**Список адресов по вазонам, установленным на внутриквартальной территории МО город Петергоф** |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Место расположение** | **Территория общего пользования** |
| 1 | Аврова ул., д. 18 | перед домом | 1 |
| 2 | Аврова ул., д.11 | со стороны входа в пар. | 2 |
| 3 | Бобыльская дорога ул., д. 59 | у маг. Пятерочка, арки | 12 |
| 4 | Бобыльская дорога ул., д. 61 | между 3 и 4 пар., парик,  | 9 |
| 5 | Собственный пр., д. 34 корп.2 | на д/пл-5 шт., за 7 пар- 5 шт. | 9 |
| 6 | Собственный пр., д. 36/67 | у 1,3,4,5 парадных | 28 |
| 7 | Собственный пр. д.34-36/67  | зона отдыха | 8 |
| 8 | Суворовская ул., д. 3/10 | за домом | 3 |
| 9 |  Суворовская ул., д. 5/1-7/1  | между домами | 3 |
| 10 | Суворовская ул., д.5/4  | у парадных | 3 |
| 11 | Суворовская ул., д.3 корп.1, д3 корп.2, д.5 корп.1, д.7 корп.1 |  | 20 |
| 12 | Бульвар Разведчика, д. 8 корп. 3 | в торце дома, у к/пл. | 7 |
| 13 | Бульвар Разведчика, д.12 корп.3 | торец дома, выход к д.пл.,14/3 | 19 |
| 14 | Бульвар Разведчика, д. 14 корп.4, д.14 корп.3 | со стороны д/пл. | 7 |
| 15 | Разводная ул., д. 45  | у здания ДУ | 4 |
| 16 |  Озерковая ул., д. 53/1 | торец д.53/1 и д.53/2 | 3 |
| 17 |  Озерковая ул., д. 45 | в углу 1парадной-5 шт, у парикмах-2шт. | 7 |
| 18 | Бр. Горкушенко ул., д. 16/24 | у парадных | 8 |
| 19 | Эрлеровский б-р, д.4 | у парадных | 9 |
| 20 | Озерковая ул. , д. 17  | у 1,2 парадных | 4 |
| 21 | Озерковая ул., д. 23  |  возле парадных | 4 |
| 22 | Озерковая ул., д.33 возле парадной (кв.3) | с лицевой стороны дома | 3 |
| 23 | Эрлеровский бул., д. 22 кв. 3 | 2 у 1 пар+3 с торца дома | 4 |
| 24 | СПб пр., д. 56 | с торца дома | 2 |
| 25 | СПб пр., д.52 | у 4 парадной, в сквере | 5 |
| 26 | СПб пр., д.52 (вазонный комплекс) |   | 4 |
| 27 |  Разводная ул., д.13,11 | в сквере | 8 |
| 28 | Санкт-Петербургский пр., д. 49/9 | у парадных | 9 |
| 29 | Самсониевская ул., д. 3 | у входа | 2 |
| 30 | Константиновская ул., д. 12-14/11 | между д.14,10 и д.5 Никол. | 3 |
| 31 | Шахматова ул., д.2/2 | у 1 пар 1шт.,арки - 2 шт. | 3 |
| 32 | Ботаническая., Троицкий ручей, проезд вд. Гостилицкого ш., ул. Шахматова,2/2,4/2,6/2 | со стороны школы | 8 |
| 33 | Университетский пр., д. 2/18  | на д/пл, у 1 пар. | 8 |
| 34 | Чебышевская ул., д. 8 корп.1 | со стороны д/садика | 11 |
| 35 |  Юты Бондаровской, ул. д. 17/1-17/2,19/2-19/3 1 скамья, 3 вазона, 1 урна |   | 6 |
| 36 |  Юты Бондаровской, ул. д. 17/1-17/2,19/2-19/3 2 скамьи, 3 вазона |   | 6 |
| 37 |  Юты Бондаровской, ул. д. 17/1-17/2,19/2-19/3 2 скамьи, 5 вазонов |   | 10 |
| 38 |  Юты Бондаровской ул., д.17/1-17/2-19/1-19/3 1 скамья.5 цветочниц |   | 10 |
| 39 |  Юты Бондаровской ул., д.17/1-17/2-19/1-19/3 скамья, вазон, урна |   | 1 |
| 40 | Юты Бондаровской ул., д.17/1  |   | 19 |
| 41 |  Юты Бондаровской ул., д. 17 корп.2, д.17 | детская площадка | 6 |
| 42 | Ропшинское шоссе, д.2,6,11,12 | зона отдыха | 1 |
| 43 | Ропшинское шоссе, д.7 | за магазином | 6 |
| 44 | Ропшинское шоссе, д.11  | у дома | 3 |
| 45 | Ропшинское шоссе, д.4  | со стороны парадных | 8 |
| 46 | ул. Чебышёвская, д.14 корп.1 | со стороны почты | 18 |
|   | **ИТОГО** | **334** |

Гл. специалист ОГХ Ж.Н. Чиж |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |  |  |  | Приложение №5к ведомственной целевой программе |
| Сметный расчет (общий) |
| 1. **Расчет стоимости работ по посадке цветов в вазоны и уходу за ними**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Планируемый объем затрат в кв.м. на 2022 год | Средняя цена, руб. за единицу  | Общая стоимость работ, руб. |
|
| 105,66 | 4 601,56 | 486 199,77 |

**2. Расчет стоимости работ по организации работ по восстановлению газонов**  |
|
| Планируемый объем затрат в кв.м. на 2022 год | Средняя цена, руб. за единицу ЗН  | Общая стоимость работ, руб. |
|
| 200 | 569,97 | 113 994,00 |
| **3. Расчет стоимости работ по проведению санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников**  |
|
| Планируемый объем, ед. на 2022 год | Средняя цена, руб. за единицу ЗН 2022 г.  | Общая стоимость работ, руб. |
|
| 30 | 6 716,67 | 201 500,10 |

Гл. специалист ОГХ Ж.Н. Чиж

Приложение №3

к ведомственной целевой программе

Расчет стоимости на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на благоустройство внутриквартальной территории, расположенной по адресу: г. Петергоф, Ропшинское шоссе д.13.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расчётная стоимость, руб. |
| Разработка проектно-сметной документации на благоустройство внутриквартальной территории, расположенной по адресу: г. Петергоф, Ропшинское шоссе д.13.  | услуга | 1 | 520 000,0 |

 Начальник ОГХ Ахметов. И.Н.

 Приложение №4

к ведомственной целевой программе

Расчет стоимости на выполнение работ по благоустройству элементов благоустройства территории по адресу: г. Петергоф, ул. Шахматова д.10, д.14, д.16 (вдоль ограды школы №567)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расчётная стоимость, руб. |
| Благоустройство элементов благоустройства территории по адресу: г. Петергоф, ул. Шахматова д.10, д.14, д.16 (вдоль ограды школы №567) |  кв. м | 5592 | 11 800 000,0 |

 Начальник ОГХ Ахметов. И.Н.

1. [↑](#footnote-ref-1)