#

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 08.11.2021 № 141

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 22.10.2020 № 116 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2021 год» (с изменениями от 27.09.2021 № 98) |  |  |

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 22.10.2020 № 116 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2021 год» (с изменениями от 27.09.2021 № 98) изложив программу в редакции согласно приложению, к настоящему Постановлению.
2. Приложения №№ 2,4,6-13 к ведомственной целевой программе оставить без изменений.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава местной администрации

 муниципального образования

 город Петергоф Т.С. Егорова

Приложение к Постановлению

местной администрации МО г. Петергоф

от 08.11.2021 №141

 Утверждаю

 Глава МА МО г. Петергоф

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.С. Егорова

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2021 год**

1. **Вопрос местного значения:**

Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:

-обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства;

-содержание внутриквартальных территории в части обеспечения ремонта покрытии, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зелёных насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

- размещение, содержание, включая ремонт, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, элементов озеленения, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытии, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального транспорта, на внутриквартальных территориях.

1. **Цели и задачи программы:**

 - повышение уровня благоустройства территории города Петергофа;

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей;

 - улучшение эстетического восприятия окружающей среды;

 -охрана природной среды МО г. Петергоф.

1. **Заказчик программы (ответственный исполнитель):**

Местная администрация муниципального образования город Петергоф.

 Отдел городского хозяйства местной администрации муниципального образования город Петергоф.

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

**-**ремонт покрытия проездов и въездов – 15 997 м²

- ремонт пешеходных дорожек - 2280,45 м²

- комплексное благоустройство территории – 9174,8 кв.м

-разработка ПСД - 3 усл.

-восстановление газонов -260 м2

-цветочное оформлениевазонов-344 вазона

 **5. Сроки реализации целевой программы:**1-4 квартал 2021 года.

**6. Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования(тыс.руб.)[[1]](#footnote-1) |
| Единица измерения | Кол-во | Всего |
| 1 | Ремонт покрытия проездов и въездов на внутриквартальных территориях. | кв. м | 15 997 | 2-4 квартал | 19 149,4 |
| 2 | Ремонт покрытий пешеходных дорожек на внутриквартальных территориях. | кв. м | 2280,45 | 2-4 квартал | 9 018,4 |
| 3 | Оказание услуг по разработке технической документации на текущий ремонт проездов, въездов и пешеходных дорожек. | усл. | 9 | 1-4 квартал. | 1210,0 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство внутриквартальной территории, расположенной по адресу: ул. Разводная, д.37-д.33 | усл. | 1 | 2-4 квартал | 290,2 |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство внутриквартальной территории, расположенной по адресу: ул. Ботаническая, д.14, корп.2, лит. Е | усл. | 1 | 2-4 квартал | 290,5 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство внутриквартальной территории, расположенной по адресу: Ропшинское шоссе, восточнее дома № 3, корп.7 | усл. | 1 | 2-4 квартал | 307,3 |
| 7 | Благоустройство внутриквартальной территории по адресу: бульвар Разведчика д.4 корп.1 (портал) | кв.м | 808,8 | 1-3 кв. | 2 646,0 |
| 8 | Благоустройство внутриквартальной территории по адресу: Санкт-Петербургский проспект д.14, д.12, ул. Константиновская д.4, ул. Аврова д.11а | кв.м | 6 189 | 1-3 кв. | 6 689,0 |
| 9 | Благоустройство внутриквартальной территории по адресу: ул. Озерковая д.11,13, ул. Дашкевича д.11а/9 | кв.м | 2177 | 1-3 кв. | 2 624,2 |
| 10 | Санитарные рубки деревьев и кустарников на внутриквартальных территориях | шт | 30 | 1-4 кв | 279,7 |
| 11 | Восстановление газонов на внутриквартальных территориях. | кв. м. | 200 | 2-4 квартал | 78,1 |
| 12 | Посадка цветов в вазоны и уход за ними на внутриквартальных территориях. | шт | 344 | 2-4 квартал | 433 |
| 13 | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при благоустройстве территории по адресу: Санкт-Петербургский проспект д.14, д.12, ул. Константиновская д.4, ул. Аврова д.11а; ул. Озерковая д.11,13, ул. Дашкевича д.11а/9 | усл. | 2 | 1-4 квартал | 126,2 |
| Итого |  43 142,0 |

1. [↑](#footnote-ref-1)