#

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « 16 » декабря 2019 г. № 164

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление работ в сфере озеленения территории зеленых насаждений общего пользования местного значения муниципального образования» на 2020 год» . |  |

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета муниципального образования г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить ведомственную целевую программу «Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования» на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф Т.С. Егорова

Приложение №1

к Постановлению МА МО город Петергоф

от « 16 » декабря 2019 №164

 Утверждаю

Глава МА МО город Петергоф

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Т.С. Егорова /

 « » 2019 г.

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Осуществление работ в сфере озеленения территории зеленых насаждений общего пользования местного значения муниципального образования» на 2020 год**

**1.** **Наименование вопроса местного значения, к которому относится программа:**

Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения.

**2. Цели и задачи программы:**

- озеленение территории зеленых насаждений общего пользования местного значения с целью удовлетворения потребностей населения города в благоприятных условиях проживания

- улучшение экологической обстановки

- создание благоприятных условий для отдыха населения.

- снос аварийных деревьев и деревьев-угроз.

- улучшение эстетического восприятия окружающей среды

- воспитание чувства прекрасного и поведения в общественных местах.

**3**. **Заказчик программы (ответственный исполнитель):** Местная администрация муниципального образования город Петергоф (отдел городского хозяйства)

**4. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

- посадка зеленых насаждений – **50 шт**.;

- восстановление газонов– **200 кв.м**.;

- санитарные рубки на территории ЗНОП местного значения – **35 шт.**

- содержание зеленых насаждений (прополка, подкормка, полив, стрижка и т.д.) на территориях ЗНОП местного значения – **4,98 га**

- посадка цветов в ранее установленные вазоны на территориях ЗНОП МЗ и уход – **317 вазонов.**

- посадки цветов на территории ЗНОП местного значения и уход за ними - **17 клумб**

**площадью 558,0 кв. м. кол-во рассады 23 930 шт.**

-паспортизация территорий ЗНОП местного значения – **2,37 га**

**-**содержание и ремонт детского и спортивного оборудования на детских и спортивных площадках на территориях ЗНОП МЗ – **6 шт.**

- содержание и ремонт ранее установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно- бытового оборудования на территориях ЗНОП МЗ – **76 шт.**

**5. Сроки реализации целевой программы:**

 - I - IV кварталы 2020 года.

**6**. **Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования(тыс.руб.) | Прим. |
| Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Организация работ по компенсационному озеленению | шт. | 50 | II- IV квартал  | **335,1** | Локальная смета (приложение №12,13) |
| 2. | Восстановление газонов | кв. м. | 200 | II-III квартал | **103,5** | Локальная смета (приложение №7) |
| 3. | Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников  | шт. | 35 | I- IV квартал | **212,7** | Расчет стоимости (приложение №3) |
| 4. | Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | кв. м. | 340 438,0 | I-IV квартал | **8 811,5** | Расчет стоимости (приложение №4,6) |
| 5. | Посадка цветов и уход за ними.  | вазон | 317 | II-IV квартал  | **1 731,1** | Локальные сметы (приложение №8-11) |
| клумба | 17 |
| кв. м. | 558,0 |
| шт. цветов | 23 930 |
| 6. | Паспортизация территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства. |  га | 2,37 | II-IVквартал | **113,8** | Расчет стоимости (приложение №3,5) |
| 7. | Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в т.ч. защита зеленых насаждений | га | 4,98 | II-IVквартал | **949,5** | Расчет стоимости (приложение №3) |
| 8. | Разработка проектно-сметной документации на переустройство объекта зеленых насаждений на территории между улицей Жарновецкого и Ольгинским каналом. | услуга | 1 | II-IVквартал | **406,6** | Сметы (приложение№14,15) |
| 9. | Содержание и ремонт детского и спортивного оборудования на детских и спортивных площадках на территориях ЗНОП МЗ | шт. | 6 | I- IV квартал | **97,4** | Расчет стоимости (приложение №16,17)  |
| 10 | Организация замены песка в детских песочницах на детских площадках на территориях ЗНОП МЗ | куб. м. | 3,4 | IIквартал | **24,7** | Расчет стоимости (приложение №18)  |
| 11 | Содержание МАФ, уличной мебели, хозяйственно-бытового оборудования на территориях ЗНОП МЗ | шт. | 76 | II-III квартал | **42,3** | Расчет стоимости (приложение №19)  |
| 12 | Разработка проектно-сметной документации на размещение элементов благоустройства на территориях ЗНОП МЗ | услуга | 3 | I- IV квартал | **300,0** | Расчет стоимости (приложение №20)  |
| **ВСЕГО по целевой программе:** | **13 128,2** |  |

Утвер