# Герб 1

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«\_30\_ »\_\_\_\_\_12\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № 185

«О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 29.10.2021 №123 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга на 2022 год»

(с изменениями от 31.10.2022)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф, Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета муниципального образования город Петергоф», местная администрация муниципального образования город Петергоф

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 29.10.2021 № 123 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга на 2022 год» (с изменениями от 31.10.2022) (далее Постановление), приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Приложения № 2, 4 к ведомственной целевой программе оставить без изменений.
3. Постановление вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф Т. С. Егорова

Приложение

к Постановлению МА МО город Петергоф от 20.12.2022 № 185

Утверждено

Глава МА МО г.Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Т.С.Егорова/

« \_\_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г.

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«**Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга на 2022 год»

**1. Цели и задачи программы:**

- приведение в надлежащий вид дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования г. Петергоф

- улучшение внешнего облика территории муниципального образования г. Петергоф

- снижение травматизма пешеходов из-за выбоин и неровностей асфальтобетонного покрытия тротуаров

- снижение риска и числа ДТП, травматизма участников дорожного движения

- защита имущества граждан, в т.ч. автомобилей, велосипедов от поломок и повреждений

- создание условий участникам дорожного движения для безопасного передвижения по дорогам.

**2. Заказчик программы (ответственный исполнитель):** местная администрация муниципального образования город Петергоф (отдел городского хозяйства).

**3. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

Содержание и текущий ремонт дорог

группы В -20190 м2,

группы Г 298111,3 м2,

группы Д -11615 м 2,

группы Е -1409 м2.

Содержание и текущий ремонт тротуаров

класс 1- 21332 м2,

класс 2 – 18985 м2.

1. **Сроки реализации целевой программы: I-IYкв. 2022 г.**
2. **Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объем финансирования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования  (тыс.руб.) |
| Единица измерения | Кол-во |
| 1. Ремонт дорог | | | | | |
| 1.1 | Текущий ремонт проезжей части частично по ул. Александровской- Средний пер. | м2 | 2543 | I-III кварталы 2022 | 9764,7 |
| 1.2 | Замена водопропускных труб по ул. Пугачева д.16а и Огородной | м2 | 22 | I-III кварталы 2022 |
| 1.3 | Замена водопропускной трубы по ул. Дзержинского д.64 | м2 | 14 | I-III кварталы 2022 |
| 1.4 | Замена водопропускных труб по ул. Прогонной д.2, д.12 | м2 | 24 | I-III кварталы 2022 |
| 1.5 | Текущий ремонт проезжей части по ул. Степана Разина | м2 | 2600 | I-III кварталы 2022 |
| 1.6 | Текущий ремонт проезжей части и замене водопропускной трубы напротив д.21 по ул. Сергиевской | м2 | 3267 | I-III кварталы 2022 |
| 2.1 | Уборка проезжей части автомобильных дорог группы В | м2 | 20190 | I-IV кварталы 2022 года | 67105,2 |
| 2.2 | Уборка проезжей части автомобильных дорог группы Г | м2 | 304038 | I-IV кварталы 2022 года |
| 2.3 | Уборка проезжей части автомобильных дорог группы Д | м2 | 11615 | I-IV кварталы 2022 года |
| 2.4 | Уборка автомобильных дорог группы Е | м2 | 1409 | I-IV кварталы 2022 года |
| 2.5 | Уборка тротуаров  2 класса | м2 | 20467 | I-IV кварталы 2022 года |
| 2.6 | Уборка тротуаров  1 класса | м2 | 21332 | I-IV кварталы 2022 года |
| 3 | Содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф | м2 | 379051 | I-IV кварталы 2022 года | 26447,1 |
| 4 | Оказание услуг по разработке технической документации на текущий ремонт дорог, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф в 2022 году2019 году20192019пяснительную записку. | услуга | 6 | I-IV кварталы 2022года | 792,0 |
| 5 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений |  |  |  | 16,2 |
|  | **ВСЕГО по программе:** |  |  |  | **104125,2** |

Приложение № 1

К пп.1.1, ккккУтверждаю

**Расчет стоимости выполнения работ по текущему ремонту проезжей части частично по ул. Александровской – Среднему пер. по п.1.1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ед.изм | Кол-во | Общая стоимость,  руб. |
| по текущему ремонту проезжей части частично по ул. Александровской-Среднему пер. | м2 | 2543 | 2749771.66 |
| ИТОГО: |  |  | 2749771.66 |

**Расчет стоимости выполнения работ по замене водопропускных труб по ул. Пугачева д.16а и ул. Огородной по п.1.2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ед.изм | Кол-во | Общая стоимость,  руб. |
| Замена водопропускных труб по ул. Пугачева 16а и ул. Огородной | м2/п.м | 22/12,5 | 205081,78 |
| ИТОГО: |  |  | 205081,78 |

**Расчет стоимости выполнения работ по замене водопропускных труб по ул. Дзержинского д.64 по п.1.3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ед.изм | Кол-во | Общая стоимость,  руб. |
| по замене водопропускной трубы по ул. Дзержинского д.64 | м2/п.м | 14.2/7.5 | 112483.20 |
| ИТОГО: |  |  | 112483.20 |

**Расчет стоимости выполнения работ по замене водопропускных труб по ул. Прогонной д.2, д.12 по п.1.4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ед.изм | Кол-во | Общая стоимость,  руб. |
| по замене водопропускных труб по ул. Прогонной д.2, д.12 | м2/п.м | 24/17.5 | 393972,44 |
| ИТОГО: |  |  | 393972,44 |

**Расчет стоимости выполнения работ по текущему ремонту проезжей части по ул. Степана Разина по п.1.5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ед.изм | Кол-во | Общая стоимость,  руб. |
| по текущему ремонту проезжей части по ул. Степана Разина | м2 | 2600 | 2716148,12 |
| ИТОГО: |  |  | 2716148,12 |

**Расчет стоимости выполнения работ по текущему ремонту проезжей части и зпмене водопропускной трубы по ул.Сергиевской по п.1.6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ед.изм | Кол-во | Общая стоимость,  руб. |
| по текущему ремонту проезжей части и замене водопропускной трубы напротив д.21 по ул. Сергиевской | м2 | 3267 | 3587220,68 |
| ИТОГО: |  |  | 3587220,68 |

Всего по пп. 1.1,1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7: 9764677,88 руб.

снительную

Приложение № 3

К пп.1.1, ккккУтверждаю

**Расчет стоимости выполнения работ по содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф по п.3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ед.изм | Кол-во | Общая стоимость,  руб. |
| содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф | м2 | 371642,3 | 26447100,00 |
| Проведение вырубок деревьев по ул.Дзержинского д.21 и ул.Скороходовской между домами 1 и 3 | шт | 3 |
| Восстановление профиля канав по проезду от пер.Суворовцев д.7 к дому 2 | м | 57 |
| ИТОГО: |  |  | 26447100,00 |

Характеристика дорог Приложение №3-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование улиц | Группа дороги | Категория дороги | Обочина | Проезжая часть | | Тротуар | |
| Площадь а/б покрытия (кв.м.) | Площадь щебеночного покрытия (кв.м.) | Класс тротуара | площадь  (кв.м.) |
|  | Александровская ул. | Г | IV | 450 | 2095,00 |  | 1 | 3 |
|  | Алексеевская ул. | Г | IV |  |  | 3695,00 |  |  |
|  | Баушевская ул. | Г | IV | 450 | 2391,00 |  |  |  |
|  | Беловой ул. | Г | IV | 1000 | 5152,00 |  |  |  |
|  | Бородачева ул. | Г | II |  | 5700,00 |  | 1 | 1491,00 |
|  | Веденеева ул. | Г | III | 673 | 2448,00 |  | 1 | 24,00 |
|  | Войкова ул. | Г | IV | 1484 | 5120,00 |  |  |  |
|  | Волконская ул. | Г | IV |  | 938,00 | 2720,00 | 1 | 191,00 |
|  | Володи Дубинина ул. | Г | IV | 1000 | 2784,00 | 1212 | 1 | 2029,00 |
|  | Воровского ул. | Г | IV |  |  | 576,00 |  |  |
|  | Гражданская ул. | Г | IV |  |  | 674,00 |  |  |
|  | Дачная ул. | Г | IV |  |  | 1148,00 |  |  |
|  | Дашкевича ул. | Г | III |  | 2982,00 |  | 1 | 2361,00 |
|  | Деминский переулок | Г | V | 200 |  | 610,0 | 1 | 6 |
|  | Демьяна Бедного ул. | В | III | 2000 | 10096,00 |  | 2 | 5568,00 |
|  | Дзержинского ул. | Г | IV |  |  | 3304,00 |  |  |
|  | Дивеевская ул. | Г | V | 1042 | 2329,00 |  |  |  |
|  | Дорога без названия ( от Собственного пр.до Ораниенбаумского шоссе) | Г | V | 125 |  | 1364,00 |  |  |
|  | Елизаветинская ул. | Г | V |  |  | 2020,00 |  |  |
|  | Жарновецкого ул. | Г | II |  | 2781,00 |  | 1 | 1245,00 |
|  | Заячий пер. | Г | V | 350 |  | 1650,00 |  |  |
|  | Зверинская ул. | Г | III | 188 | 5987,00 |  | 1 | 3009,00 |
|  | Знаменская ул. | Г | III | 1074 | 4660,00 |  | 1 | 58,00 |
|  | Золотая ул. | Г | III | 708 | 2317,00 |  |  |  |
|  | Кольцевая ул. | Г | V |  |  | 973,00 |  |  |
|  | Комсомольская ул. | Г | IV |  |  | 1337,00 |  |  |
|  | Конно-Гренадерская ул. | Г | III |  | 2900,00 |  | 2 | 1318,00 |
|  | Константиновская ул. | В | III |  | 8094,00 |  | 2 | 5250,00 |
|  | Кооперативная ул. | Г | IV | 843 | 7999,00 |  |  |  |
|  | Красноармейский пер. | Г | IV |  |  | 387,00 |  |  |
|  | Краснопрудский пер. | Г | III |  | 945 |  | 1 | 445 |
|  | Ксеньевская ул. | Г | III |  | 638,00 |  | 1 | 208,00 |
|  | Курортная ул. | Г | IV |  |  | 1169,0 |  |  |
|  | Лесная ул. | Г | IV | 729 | 2024,00 | 2783 |  |  |
|  | 1-линия | Г | V | 246 | 656 |  |  |  |
|  | 2-я линия | Г | V | 246 | 820,0 |  | 1 | 9 |
|  | Лихардовская ул. | Г | III | 350 | 7255,00 |  | 1 | 840,0 |
|  | Ломоносова пер. | Г | III | 224 | 1508,00 |  | 1 | 2 |
|  | Луговая ул. | Г | V |  |  | 2787 |  |  |
|  | Ул.Луизино | Г | IV | 1583 | 6309 |  |  |  |
|  | Макарова ул. | Г | III | 577 | 2405,00 |  |  |  |
|  | Манежная ул. | Г | IV |  |  |  |  |  |
|  | Марьинский проезд | Г | V |  |  | 400,00 |  |  |
|  | Мельничная ул. | Г | IV | 532 | 2237,00 |  |  |  |
|  | Мечникова ул. | Г | IV |  |  | 1571,00 |  |  |
|  | Михайловская ул. | Г | III |  | 3414,00 |  | 1 | 1936,00 |
|  | Морская ул. | Г | V |  |  | 1784,00 |  |  |
|  | Морской пер. | Г | V |  | 357,00 |  |  |  |
|  | Мостовая ул. | Г | V | 230 | 1035,00 |  |  |  |
|  | Нахимова ул. | Г | V | 1300 | 1959,0 |  |  |  |
|  | Николаевская ул. | Г | V | 347 | 994 | 1076,00 |  |  |
|  | Никольская ул. | Г | III |  | 5604,00 |  | 1 | 3552,00 |
|  | Новая дорога ( от Заячьего пр. до Садовой ул.) | Г | V |  |  | 1152,00 |  |  |
|  | Новая ул. (Знаменка) | Г | V |  |  | 1623,00 |  |  |
|  | Огородная ул. | Г | V | 836 | 2184,00 |  |  |  |
|  | Озерная ул. | Г | V | 123 | 435,00 |  |  |  |
|  | Ольгинское шоссе | Г | IV | 662 | 2363 |  |  |  |
|  | Парковая ул. | Г | III | 2200 | 8038,00 |  | 1 | 562,00 |
|  | Первомайский пер. | Г | V |  |  | 175,00 |  |  |
|  | Пионерская ул. | Г | IV | 1075 | 5270,00 |  |  |  |
|  | Пригородная ул. | Г | IV |  |  | 1323,00 |  |  |
|  | Приморская ул. | Г | IV |  |  | 1400,00 |  |  |
|  | Прогонная ул. | Г | V | 1086 | 4693,00 | 2201,00 |  |  |
|  | 1-й проезд (от Скороходовской ул. до Луговой ул.) | Г | IV |  |  | 880 |  |  |
|  | 2-й проезд (от Скороходовской ул. до Луговой ул.) | Г | IV |  |  | 927 |  |  |
|  | пл. Аврова (на пересечении ул.Аврова и Никольской ул.) | Г | IV | 1043 | 3023,00 |  | 1 | 304,00 |
|  | Проезд без названия (от Гостилицкого шоссе до дома №137 по Гостилицкому шоссе) | Д | IV | 1550 | 8809 |  | 1 | 11 |
|  | Проезд без названия (от Деминского пер.до Ропшинского шоссе) | Г | V |  |  | 759 |  |  |
|  | Проезд без названия (от ул.Первого Мая, д.43-47 до Кооперативной ул.) | Г | V | 480 | 198 | 797 |  |  |
|  | Проезд без названия (от ул.Первого Мая, д.35-37 до Кооперативной ул.) | Г | V | 319 | 382 | 494 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул. , д.5-7 до Луговой ул.) | Г | V |  |  | 683 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул. д.11-15 до Луговой ул.) | Г | V |  |  | 680 | 1 | 10 |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул. д.21-25 до Луговой ул.) | Г | V |  |  | 695 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул., д.29-33 до Луговой ул.) | Г | V |  |  | 629 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул. , д.41-43 до Луговой ул.) | Г | V |  |  | 608 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул. , д.47-51 до Луговой ул.) | Г | V |  |  | 587 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул., д.55-59 до Луговой ул.) | Г | V |  |  | 662 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Б-ра Красных Курсантов, д.49-51 до Суворовской ул.) | Г | IV | 239 | 482 |  |  |  |
|  | Проезд без названия (Суворовский городок) (от ул.Володи Дубинина, д.5-7 до пер.Суворовцев, д.5) | Г | V |  | 408 |  | 1 | 24 |
|  | Проезд без названия (Суворовский городок) (от пер.Суворовцев д.№7 до д.№2 в Суворовском городке) | Г | IV | 227 | 980 | 942 | 1 | 4 |
|  | Проезд без названия (Суворовский городок) (от спортшколы до д.18 по ул. Юты Бондаровской) | Г | IV | 242 | 776 |  |  |  |
|  | Проезд от б-ра Красных Курсантов до Суворовской ул. | Г | III | 167 | 1129,00 |  | 1 | 206,00 |
|  | Проезд от Сергиевской ул. до Баушевской ул. | Г | V |  |  |  |  |  |
|  | Проезд от ул. Степана Разина до Сергиевской ул. | Г | IV | 165 | 1075,00 |  |  |  |
|  | Проезд в Суворовском городке от ул. Юты Бондаровской до спортшколы | Г | V | 737 | 2073,00 |  |  |  |
|  | Пролетная ул. | Г | IV |  |  | 2380,00 |  |  |
|  | Прудовая ул. | Г | III |  | 5714,00 |  | 2 | 3596,00 |
|  | Пугачева ул. | Г | V | 837 | 2030,00 |  |  |  |
|  | Путешественника Козлова ул. | Г | III |  | 5234,00 |  | 1 | 2135,00 |
|  | Садовая ул. | Г | IV |  |  | 3500,00 |  |  |
|  | Самсониевская ул. | Г | III |  | 3264,00 |  | 2 | 621,00 |
|  | Санаторный пер. | Г | V |  |  | 322 |  |  |
|  | Сергиевская ул. | Г | IV | 849 | 3267,00 |  |  |  |
|  | Скороходовская ул. | Г | IV | 1093 | 4067,00 |  |  |  |
|  | Солнечная ул. | Г | IV |  |  | 4316,00 |  |  |
|  | Средний пер. | Г | V |  | 543,00 | 379,00 |  |  |
|  | Средняя ул. (Знаменка) | Г | IV |  |  | 3630,00 |  |  |
|  | Средняя ул. (Скороход) | Г | IV |  |  | 3159,00 |  |  |
|  | Старо-Гостилицкое шоссе | Г | III | 1502 | 5009,00 |  |  |  |
|  | Степана Разина ул. | Г | IV | 785 | 2600,00 |  |  |  |
|  | Суворовская ул. | Г | IV | 542 | 3801,00 | 786,00 |  |  |
|  | Суворовцев пер. | Г | IV | 141 | 1362,00 |  |  |  |
|  | Торговая пл. | Г | II |  | 3846,00 |  | 2 | 1216,00 |
|  | Троицкая ул. | Г | V | 154 |  | 826 |  |  |
|  | Урицкого ул. | Г | V |  |  | 927,00 |  |  |
|  | Фабричная ул. | Г | IV | 836,3 | 2865,00 |  |  |  |
|  | Фрунзе ул. | Г | V | 400 | 1128,00 |  |  |  |
|  | Царицынская ул. | Г | II |  | 2361,00 |  | 2 | 1416,00 |
|  | Цветочная ул. | Г | IV |  |  | 3912,00 |  |  |
|  | Чайковского ул. | Г | III | 736 | 4890,00 |  | 1 | 200,00 |
|  | Широкая ул. | Г | IV |  |  | 1166,00 |  |  |
|  | Эйхенская ул. | Г | III | 1152 | 6334,00 |  | 1 | 467,00 |
|  | Якорная ул. | Г | V |  |  | 527 |  |  |
|  | Проезд от Самсониевс-кой ул. до проезда у Розового павильона | Д | V |  |  | 1256 |  |  |
|  | Липовая аллея | Е | V |  |  | 1409 |  |  |
|  | **Дороги:** |  |  |  | **асфальт** | **щебень** |  | **асфальт** |
|  | **группа В** |  |  | **2000** | **18190** |  |  |  |
|  | **группа Г** |  |  | **34846,3** | **186978** | **76287** |  |  |
|  | **Группа Д** |  |  | **1550** | **8809** | **1256** |  |  |
|  | **Группа Е** |  |  |  |  | **1409** |  |  |
|  | **Тротуары:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **класс 1** |  |  |  |  |  |  | **21332** |
|  | **класс 2** |  |  |  |  |  |  | **18985** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа дороги | Обочина | Площадь, а/б покрытия (кв.м.) | Площадь щебеночного покрытия(кв.м.) | Тротуар | Итого |
| Группа В | 2000 | 18190 |  |  | 20190 |
| Группа Г | 34846,3 | 186978 | 76287 |  | 298111,3 |
| Группа Д | 1550 | 8809 | 1256 |  | 11615 |
| Группа Е |  |  | 1409 |  | 1409 |
| Класс 1 |  |  |  | 21332 | 21332 |
| Класс 2 |  |  |  | 18985 | 18985 |