# Герб 1

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«\_30\_» \_\_\_марта\_\_\_\_\_2020 г. № \_\_28\_\_

«О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 18.12.2019 №167 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга на 2020 год»

(с изменениями от 28.02.2020 года)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф, Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета муниципального образования город Петергоф», местная администрация муниципального образования город Петергоф

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 18.12.2019 № 167 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга на 2020 год» (с изменениями от 28.02.2020 года)(далее Постановление), изложив приложение №1 к Постановлению согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Приложения №1-№9 к ведомственной целевой программе оставить без изменений.
3. Дополнить программу приложением №10.
4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф Т.С.Егорова

Приложение

к Постановлению МА МО город Петергоф от 30.03.2020 № \_\_28\_

Утверждено

Глава МА МО г.Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Т.С.Егорова/

« \_\_\_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«**Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга на 2020 год»

**1. Цели и задачи программы:**

- приведение в надлежащий вид дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования г. Петергоф

- улучшение внешнего облика территории муниципального образования г. Петергоф

- снижение травматизма пешеходов из-за выбоин и неровностей асфальтобетонного покрытия тротуаров

- снижение риска и числа ДТП, травматизма участников дорожного движения

- защита имущества граждан, в т.ч. автомобилей, велосипедов от поломок и повреждений

- создание условий участникам дорожного движения для безопасного передвижения по дорогам.

**2. Заказчик программы (ответственный исполнитель):** местная администрация муниципального образования город Петергоф (отдел городского хозяйства).

**3. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

Содержание и текущий ремонт дорог группы В -20190 м2 , группы Г 308759 м2, группы Д -11615 м2 , группы Е -1409 м2.

Содержание и текущий ремонт тротуаров класс 1- 21817 м2, класс 2 – 20467 м2.

1. **Сроки реализации целевой программы:I-IYкв. 2020 г.**
2. **Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объем финансирования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования  (тыс.руб.) |
| Единица измерения | Кол-во |
| 1. Ремонт дорог | | | | | |
| 1.1 | Текущий ремонт проезжей части и тротуаров по ул. Бородачева | м2 | 7031 | I-III кварталы 2020 | **11549.7** |
| 1.2 | Текущий ремонт проезжей части и тротуаров по ул. Жарновецкого | м2 | 3911 | I-III кварталы 2020 |
| 1.3 | Замена водопропускных труб по проезду без названия на пересечении с ул. Кооперативной напротив д.26 | м2 | 11.9 | I-III кварталы 2020 |
| 1.4 | Замена водопропускных труб по ул. Лесной напротив д.9 | м2 | 4.25 | I-III кварталы 2020 |
| 1.5 | Замена водопропускных труб по ул. Скороходовской д.37 на пересечении со 2 проездом | м2 | 11.9 | I-III кварталы 2020 |
| 2.1 | Уборка проезжей части автомобильных дорог группы В | м2 | 20190 | I-IV кварталы 2020 года | 4149,0 |
| 2.2 | Уборка проезжей части автомобильных дорог группы Г | м2 | 311424 | I-IV кварталы 2020 года | 50993.4 |
| 2.3 | Уборка проезжей части автомобильных дорог группы Д | м2 | 10359 | I-IV кварталы 2020 года | 1571.1 |
| 2.4 | Уборка автомобильных дорог группы Е | м2 | 1409 | I-IV кварталы 2020 года | 599.4 |
| 2.5 | Уборка тротуаров  2 класса | м2 | 20467 | I-IV кварталы 2020 года | 6861.0 |
| 2.6 | Уборка тротуаров  1 класса | м2 | 21817 | I-IV кварталы 2020 года | 6033.3 |
|  | Итого: |  |  |  | 70207.2 |
| 2.7 | Содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф | м2 | 384257 | I-IV кварталы 2020 года | 19950.3 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **90157.5** |
| 3 | Оказание услуг по разработке технической документации на текущий ремонт дорог, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф в 2020 году2019 году20192019пяснительную записку. | услуга | 5 | I-IV кварталы 2020 года | 600,0 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **600.0** |
| 4 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений по ул. Скороходовской д.37 на пересечении со 2 проездом, по ул. Лесной д.9, по проезду без названия на пересечении с ул. Кооперативной напротив д.26. |  |  |  | **2.0** |
|  | **ВСЕГО по программе:** |  |  |  | **102309.2** |