#

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От «04 » июля 2017 г. № 83

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 30.12.2016г. №141 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Устройство и ремонт искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых и дворовых территориях» на 2017 год (с изменениями от 17.03.2017г.) |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф, Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф.

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 30.12.2016г. №141 «Устройство и ремонт искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых и дворовых территориях» на 2017 год (с изменениями от 17.03.2017г.) согласно приложения к настоящему постановлению.

 2. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава местной администрации

 муниципального образования город Петергоф А.В. Шифман

Приложение

 к Постановлению МА МО город Петергоф от 04.07.17г.№83

 Утверждаю Глава МА МО г. Петергоф

 /Шифман А.В./

 04.07.2017г.

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «Устройство и ремонт искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых и дворовых территориях» на 2017 год.**

1. **Цели и задачи программы:**

**- повышение уровня благоустройства территории муниципального образования;**

**- создание благоприятных условий для проживания населения.**

**- обеспечение безопасности пешеходов на внутридворовых территориях**

1. **Заказчик программы (ответственный исполнитель):**

**Местная администрация Муниципального образования город Петергоф**

**Отдел городского хозяйства Местной администрации Муниципального образования город Петергоф.**

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

**Установка новых искусственных неровностей - 14 шт.**

 **Ремонт искусственных неровностей - 41 шт.**

1. **Сроки реализации целевой программы:**

**II-IV кварталы 2017 года**

1. **Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объем финансирования, (тыс. руб) |
| Единица измерения | Кол-во |
| 1. **Установка новых искусственных неровностей**
 |
| 1 | Установка новых искусственных неровностей | шт. |  14 | 2-3квартал |  198,8 |
|  **II. Ремонт искусственных неровностей** |
| 1 | Ремонт искусственных неровностей |  шт | 41 | 2-3 квартал |  327,3  |
|  | Всего по разделам |  |  |  |  526,1  |

Приложение :

№1.Расчет стоимости установки новых ИН.

№2. Расчет стоимости ремонта ранее установленных ИН

Приложение № 1

1 к ведомственной целевой программе от 04.07.17г.№83

 Утверждаю

 Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Шифман

1.Расчет стоимости установки новых ИН

 согласно муниципального контракта № 54 от 12.04.2017года.

(изготовления, доставки и монтажа искусственных неровностей) по адресам:

 г. Петергоф, ул. Разводная д.35-д.37, ул.Озерковая д.45(с торца дома),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Адреса установленных новых ИН согласно муниципального контракта № 54 от 12.04.2017года | Стоимость |
| 1 |  ул. Знаменская .д.29 (2 шт по 4 м)(вдоль дома); ул. Озерковая д.33-д.35-д.39 ( 3 шт по 4м); ул.Озерковая д.45 (1 шт. по 4 м); Ропшинское шоссе д. 4.(1шт по 4м); Санкт-Петербургский проспект д.33 (на углу д.33 и д.35)(1шт по 4м); ул. Петергофская между д.9 ид.11. (1шт по 4м); ул. Халтурина д.11 (у ТП)(2шт по 3м); | 158 808,92 |

2.Расчет стоимости

установки новых ИН

(изготовления, доставки и монтажа искусственных неровностей) по адресам:

 г. Петергоф, ул. Разводная д.35-д.37, ул.Озерковая д.41.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование работ | Стоимость единицы по данным мониторинга, руб.  | Единица изм. | Количество |  Стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1. ул. Разводная д.35-д.39.(1 шт по 3,5м) |
| 1 | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 3503,74 | пог. м | 3 | 10511,22 |
| 2 | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 5622,29 | пог. м | 0,5 | 2 811,15 |
|  | Итого: |  |  |  | 13322,37 |
| 2. ул.Озерковая д.41(1 шт по 3,5м) |
| 1 | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 3503,74 | пог. м | 3 | 10 511,22 |
| 2 | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 5622,29 | пог. м | 0,5 | 2 811,15 |
|  | Итого: |  |  |  | 13 322,37 |
|  3. ул.Озерковая д.45(1шт по 3,5м с торца дома) |
| 1 | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. |  3503,74 | пог. м | 3,0 |  10 511,22 |
| 2 | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 5622,29 | пог. м | 0,5 | 2 811,15 |
|  | Итого: |  |  |  | 13322,37 |
| Всего: | 198 776,03 |

Главный специалист отдела городского хозяйства

местной администрации МО г. Петергоф

 Ахметов. И.Н

 Приложение № 2 к ведомственной целевой программе от 04.07.17г.№83

Расчет стоимости ремонта искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых и дворовых территориях.

1. Расчет стоимости ремонта искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых и дворовых территориях выполненного согласно Муниципального контракта №54 от 12.04.2017года

|  |
| --- |
| **Ремонт искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых и дворовых территориях выполненного согласно Муниципального контракта №54 от 12.04.2017года** |
| 1 | Средний сегмент с изготовлением, доставкой, установкой, включая крепеж | п. м | 25 | 99 402,76 |
| 2 | Концевой сегмент с изготовлением, доставкой, демонтажем старого и установкой, включая крепеж | п. м | 2 |  11788,32 |
|  | Всего: |  27 | **111 191,08** |

2. Расчет стоимости ремонта искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых и дворовых территориях

|  |
| --- |
| **Ремонт искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых и дворовых территориях.** |
| 1 | Средний сегмент с изготовлением, доставкой, установкой, включая крепеж | 3976,11 | п. м | 49 | 194 829,39 |
| 2 | Концевой сегмент с изготовлением, доставкой, демонтажем старого и установкой, включая крепеж | 5894,16 | п. м | 3,6 |  21218,98 |
|  | Всего: |  |  52,6 | **216048,37**  |

Главный специалист ОГХ И.Н. Ахметов.