# Герб 1

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29. 10. 2021 г. № 125

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование

комфортной городской среды» на 2022 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф №150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф» местная администрация город Петергоф

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год согласно приложениям №1,2 к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф Т.С.Егорова

Приложение №1

к Постановлению МА МО город Петергоф от 29.10.2021 г. № 125

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование комфортной городской среды» |
| Наименования вопроса (вопросов) местного значения, к которому (которым) относится программа | -Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, создание (размещение), включающего переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения. |
| Наименование заказчика программы | Местная администрация муниципального образования город Петергоф |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел городского хозяйства |
| Наименование подпрограмм  программы  (при их наличии) | отсутствуют |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | отсутствуют |
| Цели программы | -улучшение качества жизни населения муниципального образования |
| Задачи программы | -повышение уровня благоустройства и озеленения территории муниципального образования; |
| Целевые показатели (индикаторы) | Доля площади благоустраиваемой территории к общей площади территории ЗНОП МЗ, содержание которой обеспечивает ОМСУ города Петергофа составляет 7,414 % |
| Этапы и сроки реализации программы | I-IV кварталы 2022 года |
| Объемы и источники финансирования программы, в том числе в разрезе подпрограмм (при их наличии), в том числе по годам реализации | 1 110,0 тыс. руб. |
| Прогнозные (ожидаемые) результаты реализации программы | Разработка ПСД-2ед. |

Приложение №2

к Постановлению МА МО город Петергоф от 29.10.2021 г. № 125

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю Глава МА МО г.Петергоф  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Т.С.Егорова/    «\_\_\_» \_\_\_\_ 2021 г. |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование комфортной городской среды»**

1. **Характеристика текущего состояния:**

Территория, расположенная по адресу: г. Петергоф. ул. Озерковая, д.49, корп.1, корп.2, корп.3. Площадь территории 17 819,1 кв. м Территория является внутриквартальной территорией общего пользования и включает в себя территорию зеленых насаждений общего пользования местного значения. На территории находятся, газоны, пешеходные дорожки, внутридворовые проезды, детская площадка Территория находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется ремонт газонов, посадка деревьев и кустарника, ремонт проездов. Необходимо установить скамейки, урны, ограждения.

Территория, расположенная по адресу: ул. Михайловская, д.5а, восстановление газона ул. Михайловская, д.3, 5а, ул. Аврова, д.17, д.19

Площадь территории- 11568,7 м2. Территория является внутриквартальной территорией. На территории находятся, газоны, пешеходные дорожки, внутридворовые проезды. Территория находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется ремонт газонов, посадка деревьев и кустарника, ремонт проездов. Необходимо установить скамейки, урны.

1. **Цель муниципальной программы:**

-улучшение качества жизни населения муниципального образования.

1. **Задачи муниципальной программы:**

-повышение уровня благоустройства и озеленения территории муниципального образования.

1. **Целевые показатели (индикаторы) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значение показателя (по состоянию на 1 января отчетного года(года реализации программы) |
| Доля площади благоустраиваемой территории к общей площади ЗНОП МЗ, содержание которой обеспечивает МА МО город Петергоф. | Ед. | Не менее 7,414% |

1. **Перечень и краткое описание подпрограмм (при наличии):**

Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.

1. **Сроки реализации муниципальной программы:**

- I-IV кварталы 2022 года

1. **Перечень мероприятий муниципальной программы, прогнозные (ожидаемые) результаты реализации программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Прогнозные (ожидаемые) результаты*[[1]](#footnote-1)* |
|
| Задача : Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования | | | |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территории ЗНОП МЗ по адресу: ул. Озерковая, д.49, корп.1, корп.2, корп.3 | 1-4 квартал | Разработка проекта на восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территории ЗНОП МЗ  1 ед. |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территории ЗНОП МЗ по адресу:  ул. Михайловская, д.3, 5а, ул. Аврова, д.17, д.19 | 1-4 квартал | Разработка проекта на восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территории ЗНОП МЗ  1 ед. |

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы (подпрограммы, при наличии) | Вид источника финансирования | Необходимый объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. |
| Разработка проектно-сметной документации на восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территории ЗНОП МЗ по адресу: ул. Озерковая, д.49, корп.1, корп.2, корп.3 | Бюджет муниципального образования город Петергоф на 2022 год | 580,0 |
| Разработка проектно-сметной документации на восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территории ЗНОП МЗ по адресу:  ул. Михайловская, д.3, 5а, ул. Аврова, д.17, д.19 | Бюджет муниципального образования город Петергоф на 2022 год | 530,0 |
| Всего по муниципальной программе | | 1 110,0 |

1. **Анализ рисков реализации муниципальной программы:**

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться следующие риски реализации программы:

-макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной активности, а также высокой инфляции, что обуславливает увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увеличения стоимости работ и оборудования;

-законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованности, что обуславливает неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых средств;

-увеличение цен на товары и услуги в связи с инфляцией и как следствие невозможность закупки товаров и выполнения услуг в объемах, предусмотренными показателями мероприятий программ.

В целях минимизации вышеуказанных рисков при реализации программы ответственный исполнитель программы:

- обеспечивает своевременность мониторинга реализации программы;

- вносит изменения в программу в части изменения (дополнения), исключения мероприятий программы и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

- вносит изменения в программу в части увеличения объемов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

- применяет индекс потребительских цен при корректировке программы при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.

К внутренним рискам относятся:

- риск недостижения запланированных результатов.

Этот риск минимизируется путем полного раскрытия для общества результатов реализации муниципальной программы, а также усиления личной ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их выполнения.

Приложение №1 к муниципальной

программы «Формирование

комфортной городской среды» на 2022 год

Расчет стоимости на оказание услуг по Разработке проектно-сметной документации на восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территории ЗНОП МЗ по адресу: ул. Озерковая, д.49, корп.1, корп.2, корп.3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Расчётная стоимость, руб. |
| Разработка проектно-сметной документации на восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территории ЗНОП МЗ по адресу: ул. Озерковая, д.49, корп.1, корп.2, корп.3 | услуга | 1 | 580 000,0 |

Начальник ОГХ Ахметов. И.Н.

Приложение №2 к муниципальной

программы «Формирование

комфортной городской среды» на 2022 год

Расчет стоимости на оказание услуг по Разработке проектно-сметной документации на восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территории ЗНОП МЗ по адресу: ул. Михайловская, д.3, 5а, ул. Аврова, д.17, д.19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Расчётная стоимость, руб. |
| Разработке проектно-сметной документации на восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территории ЗНОП МЗ по адресу: ул. Михайловская, д.3, 5а, ул. Аврова, д.17, д.19 | услуга | 1 | 530 000,0 |

Начальник ОГХ Ахметов. И.Н.

1. Результат мероприятий должен указываться в количественном выражении и должен отражать непосредственный итог реализации мероприятия (кол-во приобретенного оборудования, объем выполненных работ, проведение мероприятия с указанием кол-ва участников) [↑](#footnote-ref-1)