
# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 \_\_26.10. 2016 г. № \_107\_

«О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 31.12.2015 №229 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга», на 2016 год (с изменениями от 22.08.2016)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Постановлениемместной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета муниципального образования город Петергоф», местная администрация муниципального образования город Петергоф

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 31.12.2015 № 229 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопросов местного значения «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга», на 2016 год» (с изменениями от 22.08.2016 года) (далее Постановление), изложив приложение №1 к Постановлению в редакции согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.
2. Приложения №1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13 к ведомственной целевой программе приложения №1 к Постановлению оставить без изменения.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации

муниципального образования город Петергоф В.А.Ракова

Приложение №1

 к Постановлению МА МО город Петергоф от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Утверждено

И.о.главы МА МО г.Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А.Ракова/

 « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «**Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга»,

 на 2016 год»

(новая редакция)

**1. Цели и задачи программы:**

- приведение в надлежащий вид дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования г. Петергоф

- улучшение внешнего облика территории муниципального образования г. Петергоф

- снижение травматизма пешеходов из-за выбоин и неровностей асфальтобетонного покрытия тротуаров

- снижение риска и числа ДТП, травматизма участников дорожного движения

- защита имущества граждан, в т.ч. автомобилей, велосипедов от поломок и повреждений

- создание условий участникам дорожного движения для безопасного передвижения по дорогам.

**2. Заказчик программы (ответственный исполнитель):** местная администрация муниципального образования город Петергоф (отдел городского хозяйства).

**3. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

Содержание и текущий ремонт а/б покрытия дорог группы Б -36275 м2, группы В 173116,0 м2

Содержание и текущий ремонт дорог с неусовершенствованным покрытием группы В 84929,0 м2

Содержание и текущий ремонт тротуаров класс 1- 20793 м2, класс 2 – 18181 м2.

**4.Сроки реализации целевой программы:I-IYкв. 2016 г.**

1. **Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объем финансирования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования(тыс.руб.) |
| Единица измерения | Кол-во |
| 1. Ремонт дорог
 |
| 1.1 | Текущий ремонт проезжей части ул. Демьяна Бедного | м2 | 9966 | II-III кварталы 2016 | 7745.7 |
| 1.2 | Текущий ремонт тротуара вокруг площади Аврова напротив магазина по Аврова 14 | м2 | 192.85 | II-III кварталы 2016 | 602.9 |
| 1.3 | Осуществление технического надзора  | услуга | 1 | II-IVкварталы 2016 года | 46.0 |
| 1.4 | Текущий ремонт проезжей части 2 линии  | м2 | 820 | II-III кварталы 2016 | 1170.0 |
| 1.5 | Замена водопропускных труб по ул. Цветочной, 101 | м | 12.5 | II-III кварталы 2016 | 116.1 |
| 1.6 | Текущий ремонт проезжей части дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга по обращениям граждан до 300 м2 на объекте | м2 | 590 | II-III кварталы 2016 | 447.1 |
|  | **Всего по ремонту дорог:** |  |  |  | **10127.8** |
| 2.1 | Уборка проезжей части автомобильных дорог группы Б  | м2 | 36275 | I-IV кварталы 2016 года | 4608.3 |
| 2.2 | Уборка проезжей части автомобильных дорог группы В | м2 | 258045 | I-IV кварталы 2016 года | 26452.4 |
| 2.3 | Уборка тротуаров 2 класса  | м2 | 18181 | I-IV кварталы 2016 года | 4780.5 |
| 2.4 | Уборка тротуаров 1 класса  | м2 | 20793 | I-IV кварталы 2016 года | 4878.0 |
| 2.5 | Содержание полосы отвода, земляного полотна и в/о сооружений автомобильных дорог группы Б | м2 | 36275 | I-IV кварталы 2016 года | 505.5 |
| 2.6 | Содержание полосы отвода, земляного полотна и в/о сооружений автомобильных группы В | м2 | 258045 | I-IV кварталы 2016 года | 5353.5 |
| 2.7 | Содержание дорожной одежды автомобильных дорог группы Б | м2 | 36275 | I-IV кварталы 2016 года | 912.7 |
| 2.8 | Содержание дорожной одежды автомобильных дорог группы В | м2 | 258045 | I-IV кварталы 2016 года | 9746.6 |
| 2.9 | Содержание элементов обустройства автомобильных дорог группы Б | м2 | 36275 | I-IV кварталы 2016 года | 54.5 |
| 3.0 | Содержание элементов обустройства автомобильных дорог группы В | м2 | 258045 | I-IV кварталы 2016 года | 157.6 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **57449.6** |
| 3.1 | Составление сметных расчетов | услуга | 1 | I-IV кварталы 2016 года | 133.3 |
|  | **Итого по составлению сметных расчетов:** |  |  |  | **133.3** |
| 4.1 | Разработка документации для получения ордеров ГАТИ, оказание услуг по получению согласований для закрытия ордеров ГАТИ- пояснительную записку. | услуга | 5 | I-IV кварталы 2016 года | 610,0 |
|  | **Итого по ордерам ГАТИ:** |  |  |  | **610.0** |
| 5.1 | Разработка и согласование схемы и сметной документации по нанесению горизонтальной дорожной разметки по ул. Демьяна Бедного | услуга | 1 | II-III квартал 2016 года | 29.0 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **29.0** |
| 6.1 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений по замене водопропускных труб по ул. Цветочной, 101 |  |  | II-IV кварталы 2016 года | **2.4** |
| 6.2 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений по текущему ремонт тротуара вокруг площади Аврова напротив магазина по Аврова 14 |  |  | II-IV кварталы 2016 года | **13.2** |
| 6.3 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки по ул. Демьяна Бедного от Привокзальной площади в сторону Гражданской ул. и от Гражданской ул. до Ропшинского шоссе  |  |  | III квартал 2016 | **242.2** |
|  | **ВСЕГО по программе:** |  |  |  | **68607.5** |

Приложение №1:Локальная смета на выполнение работ по текущему ремонту проезжей части ул.Демьяна Бедного

Приложение №2:Локальная смета на выполнение работ по текущему ремонту тротуара вокруг площади Аврова напротив магазина по ул.Аврова, д.14

Приложение №3: исключено.

Приложение №4: Расчет на технадзор

Приложение №5: Расчет финансовых затрат на содержание дорог

Приложение №6: Расчет стоимости разработки документации для получения ордеров ГАТИ, оказания услуг по получению согласований для закрытия ордеров ГАТИ

Приложение №7: Характеристика дорог с уточнёнными площадями.

Приложение №8:Локальная смета на ремонт проезжей части 2-ой линии.

Приложение №9: Локальная смета по замене водопропускных труб по ул. Цветочной 101.

Приложение №10: Локальная смета на текущий ремонт проезжей части дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга на 2016 год.

Приложение №11: Расчет стоимости разработки и согласования схемы нанесения дорожной разметки и сметной документации по адресу: г.Петергоф, ул.Демьяна Бедного.

Приложение №12: Акт обследования зеленых насаждений по замене водопропускных труб по ул. Цветочной, 101.

Приложение №13: Акт обследования зеленых насаждений по текущему ремонт тротуара вокруг площади Аврова напротив магазина по Аврова 14.

Приложение №14: Расчет стоимости услуг по составлению сметных расчетов.

Приложение №15: Локальная смета по выполнению работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки.

 Приложение № 14

 Утверждаю

И.о. главы местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А.Ракова

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

**Расчет стоимости к пп.3.1**

|  |
| --- |
| п.3.1. Составление смет -1% от сметной стоимости работ (13330000) =133.3 тыс.руб |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

Зам. начальника отдела городского хозяйства

местной администрации МО г. Петергоф О.В.Ковальчук