# 

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «23» декабря 2020 г. № 156

|  |  |
| --- | --- |
| «О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 16.12.2019 №164 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление работ в сфере озеленения территории зеленых насаждений общего пользования местного значения муниципального образования» на 2020 год» (с изменениями от 04.09.2020 г. № 78) |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета муниципального образования г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 16.12.2019 №164 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление работ в сфере озеленения территории зеленых насаждений общего пользования местного значения муниципального образования» на 2020 год» (с изменениями от 04.09.2020г. №78) изложить:

1. Приложение № 1 к Постановлению в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

1.1. Приложение № 3 к ведомственной целевой программе в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Приложения № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 к ведомственной целевой программе оставить без изменений.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф Т.С. Егорова

Приложение №1

к Постановлению МА МО город Петергоф

от «23» декабря 2020 № 156

Утверждаю

Глава МА МО город Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Т.С. Егорова /

« » 2020 г.

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Осуществление работ в сфере озеленения территории зеленых насаждений общего пользования местного значения муниципального образования» на 2020 год**

**1.** **Наименование вопроса местного значения, к которому относится программа:**

Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения.

**2. Цели и задачи программы:**

- озеленение территории зеленых насаждений общего пользования местного значения с целью удовлетворения потребностей населения города в благоприятных условиях проживания

- улучшение экологической обстановки

- создание благоприятных условий для отдыха населения.

- снос аварийных деревьев и деревьев-угроз.

- улучшение эстетического восприятия окружающей среды

- воспитание чувства прекрасного и поведения в общественных местах.

**3**. **Заказчик программы (ответственный исполнитель):** Местная администрация муниципального образования город Петергоф (отдел городского хозяйства)

**4. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

- посадка зеленых насаждений – **50 шт**.;

- восстановление газонов– **34 кв.м**.;

- санитарные рубки на территории ЗНОП местного значения – **25 шт.**

- содержание зеленых насаждений (прополка, подкормка, полив, стрижка и т.д.) на территориях ЗНОП местного значения – **4,98 га**

- посадка цветов в ранее установленные вазоны на территориях ЗНОП МЗ и уход – **317 вазонов.**

- посадки цветов на территории ЗНОП местного значения и уход за ними - **17 клумб**

**площадью 558,0 кв. м. кол-во рассады 23 930 шт.**

-паспортизация территорий ЗНОП местного значения – **2,37 га**

**-**содержание и ремонт детского и спортивного оборудования на детских и спортивных площадках на территориях ЗНОП МЗ – **6 шт.**

- содержание и ремонт ранее установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно- бытового оборудования на территориях ЗНОП МЗ – **76 шт.**

**5. Сроки реализации целевой программы:**

- I - IV кварталы 2020 года.

**6**. **Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования  (тыс.руб.) | Прим. |
| Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Организация работ по компенсационному озеленению | шт. | 50 | II- IV квартал | **231,3** | Расчет общий (приложение№3) |
| 2. | Восстановление газонов | кв. м. | 34,0 | II-III квартал | **12,7** | Расчет общий (приложение№3) |
| 3. | Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников | шт. | 25 | I- IV квартал | **114,9** | Расчет стоимости (приложение №3) |
| 4. | Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | кв. м. | 340 438,0 | I-IV квартал | **8 811,5** | Расчет стоимости (приложение №4,6) |
| 5. | Посадка цветов и уход за ними. | вазон | 317 | II-IV квартал | **1 731,1** | Локальные сметы (приложение №8-11) |
| клумба | 17 |
| кв. м. | 558,0 |
| шт. цветов | 23 930 |
| 6. | Паспортизация территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства. | га | 2,37 | II-IV  квартал | **91,2** | Расчет стоимости (приложение №3,5) |
| 7. | Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в т.ч. защита зеленых насаждений | га | 4,98 | II-IV  квартал | **588,5** | Расчет стоимости (приложение №3) |
| 8. | Разработка проектно-сметной документации на переустройство объекта зеленых насаждений на территории между улицей Жарновецкого и Ольгинским каналом. | услуга | 1 | II-IV  квартал | **406,6** | Сметы (приложение№14,15) |
| 9. | Содержание и ремонт детского и спортивного оборудования на детских и спортивных площадках на территориях ЗНОП МЗ | шт. | 6 | I- IV квартал | **97,4** | Расчет стоимости (приложение №16,17) |
| 10 | Организация замены песка в детских песочницах на детских площадках на территориях ЗНОП МЗ | куб. м. | 3,4 | II  квартал | **24,7** | Расчет стоимости (приложение №18) |
| 11 | Содержание МАФ, уличной мебели, хозяйственно-бытового оборудования на территориях ЗНОП МЗ | шт. | 76 | II-III квартал | **42,3** | Расчет стоимости (приложение №19) |
| 12 | Разработка проектно-сметной документации на размещение элементов благоустройства на территориях ЗНОП МЗ | услуга | 3 | I- IV квартал | **300,0** | Расчет стоимости (приложение №20) |
| **ВСЕГО по целевой программе:** | | | | | **12 452,2** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 3 к ведомственной целевой программе | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено |
| Глава МА МО г.Петергоф | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.С. Егорова | | | | | | | | | |
| Сметный расчет (общий) | | | | | | | | | |
| **1. Расчет стоимости работ по посадке зеленых насаждений на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения.** | | | | | | | | | |
|
| Планируемый объем затрат /количество единиц ЗН на 2020 год | | | Средняя цена, руб. за шт. 2020г. | | | Общая стоимость работ в соответствии с реестром контрактов, тыс. руб. | | | |
| 50 | | | 6 803,02 | | | **231,3** | | | |
| **2. Расчет стоимости работ по организации работ по восстановлению газонов на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения.** | | | | | | | | | |
| Планируемый объем затрат в кв.м. на 2020 год | | | Средняя цена, руб. за кв.м. 2020г. | | | Общая стоимость работ в соответствии с реестром контрактов, тыс. руб. | | | |
| 34 | | | 371,46 | | | **12,7** | | | |
| **3. Расчет стоимости работ по проведению санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения.** | | | | | | | | | |
| Планируемый объем, ед. на 2020 год | | | Средняя цена, руб. за кв.м. 2020г. | | | Общая стоимость работ в соответствии с реестром контрактов, тыс. руб. | | | |
| 25 | | | 4 594,51 | | | **114,9** | | | |
| **4. Расчет стоимости работ по уходу за зелеными насаждениями на территории муниципального образования город Петергоф в 2020 году в рамках содержания территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения** | | | | | | | | | |
| Планируемый объем, затрат на 2020 год, га | | | Средняя цена, тыс.руб. за га. 2020г. | | | Общая стоимость работ в соответствии с реестром контрактов, тыс. руб. | | | |
|
| 4,98 | | | 188,17 | | | **588,5** | | | |
| **5.Расчет стоимости работ по посадке цветов и уходу за ними.** | | | | | | | | | |
| Наименование работ | | | | | | Количество | | Общая стоимость работ в соответствии с реестром контрактов, тыс. руб. | |
| Посадка цветов в ранее установленные вазоны на территории МО и уход. | | | | | | 317 | | **1540,7** | |
| Уход за цветами в вазонах. | | | | | |
| Посадка цветов на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения. | | | | | | 17 клумб, 25 680 цветов | |
| Уход за цветами. | | | | | | 17 клумб, 593,0 кв.м. | |
| **6. Расчет стоимости паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения.** | | | | | | | | | |
| Планируемый объем, га на 2020 год | | | Общая стоимость работ в соответствии с реестром контрактов, тыс. руб. | | | | | | |
| 1,2 | | | **45,0** | | | | | | |
| Гл. специалист ОГХ Ж.Н. Чиж | | | | | | | | | |