# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

_____________________________________________________________________________

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_22__» ____05_______2015 г.	                                                           № _62___

| «О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 27 октября 2014 г. № 190 «Об утверждении муниципальной программы «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно - бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования город Петергоф», на 2015 год» ( с изменениями от 15.04.2015 г.) |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным  кодексом  Российской Федерации, Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф  № 150 от 26.09.2013 «Об утверждении  Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных  программ и о Порядке разработки и реализации планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г.Петергоф»,  местная администрация муниципального образования город Петергоф

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Внести следующие изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 27.10.2014 №190  «Об утверждении муниципальной программы «Установка, содержание и ремонт  ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно- бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования город Петергоф», на 2015 год ( с изменениями от 15.04.2015 г.)  (далее - Постановление),  изложив приложения №1, 2 к Постановлению в редакции согласно приложениям №1, 2 к настоящему Постановлению.

- Приложения №4 к муниципальной программе Постановления оставить без изменений.

- Постановление вступает в силу с момента обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф                                    А.В. Шифман

Приложение  № 1

к Постановлению МА МО город Петергоф от «____» __________ 2014г.  №______

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования», |
| --- | --- |
| Наименование вопроса местного значения, к которому относится муниципальная программа | Осуществление благоустройства территории МО город Петергоф |
| Наименование заказчика муниципальной программы | Местная администрация Муниципального образования город Петергоф |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства Местной администрации Муниципального образования город Петергоф |
| Цель муниципальной программы | -установка ограждений, малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования по заявлениям жителей, а также по результатам объездов территории |
| Основные задачи муниципальной программы | - приведение в надлежащее состояние ограждений газонов, малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования -улучшение внешнего облика территории муниципального образования город Петергоф - создание условий для комфортного проживания |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | I-IV кварталы 2015 года |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | 1497,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Установка газонных ограждений 166 п.м Установка малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 208 шт. Ремонт ограждений – 1834 пм Ремонт малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 120 шт. Ремонт информационных стендов 32 шт |

## Приложение № 2

к Постановлению МА МО город Петергоф

от « ____ » ___________  2015

| Согласовано | Утверждено |
| --- | --- |
| Глава Муниципального образования город Петергоф _______________ М.И. Барышников | Глава местной администрации МО город Петергоф _______________А.В. Шифман |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

«Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования»

на 2015 год

- Характеристика  текущего состояния

-ненадлежащее состояние ограждений газонов, малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимость установки дополнительных МАФ

2. Цели программы:

- установка ограждений, малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования по заявлениям жителей,  а также по результатам объездов территории

- Задачи программы:

- приведение в надлежащее состояние ограждений газонов, малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, расположенных на территории муниципального образования г. Петергоф

-улучшение внешнего облика территории муниципального образования город Петергоф

- создание условий  для комфортного проживания

- Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Установка газонных ограждений 166 п.м

Установка малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования  208 шт.

Ремонт ограждений – 1834 пм.

Ремонт малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования

120 шт.

Ремонт информационных стендов 32 шт .

- Сроки реализации муниципальной программы:

-  I - IV кварталы 2015 года

- Перечень мероприятий муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования, тыс.руб. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Кол-во |  |  |  |
| 1 | Установка ограждений газонов | м | 166 | 3-4 квартал | 252,6 | Локальная смета (приложение №1) |
| 2 | Ремонт и окраска ранее установленных ограждений | пм | 1834 | 2-4 квартал | 134,0 | Смета (приложение №2) |
| 3 | Установка скамеек, урн, вазонов, полусфер, малых архитектурных форм , при необходимости демонтаж непригодных для дальнейшего использования скамеек, урн, вазонов, полусфер, малых архитектурных форм | шт | 208 | 2-4 квартал | 733,8 | Расчет стоимости (приложения №3-1, №3-2) |
| 4 | Ремонт и окраска ранее установленных малых архитектурных форм | шт | 120 | 2-4 квартал | 72,0 | Локальная смета (приложение №4) |
| 5 | Содержание и текущий ремонт информационных стендов | шт | 32 | 2-4 квартал | 304,8 | Расчет (приложения №5, №6) |
|  | ВСЕГО по Муниципальной программе: |  |  |  | 1497,2 |  |

Приложение №1: Локальная смета на выполнение работ по изготовлению, доставке и установке газонных ограждений.

Приложение №2: Локальная смета на выполнение работ по ремонту газонных ограждений.

Приложение №3: Расчет стоимости по изготовлению, доставке и установке малых архитектурных форм.

Приложения №4: локальная смета на выполнение работ по ремонту малых архитектурных форм.

Приложение №5 Смета на услуги по содержанию и текущему ремонту информационных стендов.

Приложение №3-2

к постановлению от ___________________ №_________

Утверждаю

Глава местной администрации

Муниципального образования город Петергоф

___________________ А.В.Шифман

Расчет стоимости №1

установки скамеек, урн, вазонов, полусфер, МАФ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Предложение №1 | Предложение №2 | Предложение №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стоимость ед. (в т.ч НДС), руб. | Общая стоимость (в т.ч НДС), руб. | Стоимость ед. (в т.ч НДС), руб. | Общая стоимость (в т.ч НДС), руб. | Стоимость ед. (в т.ч НДС), руб. | Общая стоимость (в т.ч НДС), руб. |
|  | Вазон прямоугольный | шт. | 23 | 5016,0 | 115368 | 5670,0 | 130410 | 6030,0 | 138690 |
|  | Вазон восьмиугольный | шт | 25 | 4752,0 | 118800 | 5150,0 | 128750 | 5540,0 | 138500 |
|  | Скамейка | шт | 3 | 10032,0 | 30096 | 10840,0 | 32520 | 10740,0 | 32220 |
|  | Полусфера (заграждение бетонное) | шт | 88 | 1944,0 | 171072 | 2035,0 | 179080,0 | 2210,0 | 194480,0 |
|  | Итого |  | 435336 |  | 470760 |  | 503890 |
|  | Среднее значение 1 | 469995 |

Расчет стоимости №2

установки скамеек, урн, вазонов, полусфер, МАФ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Предложение №1 | Предложение №2 | Предложение №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стоимость ед. (в т.ч НДС), руб. | Общая стоимость (в т.ч НДС), руб. | Стоимость ед. (в т.ч НДС), руб. | Общая стоимость (в т.ч НДС), руб. | Стоимость ед. (в т.ч НДС), руб. | Общая стоимость (в т.ч НДС), руб. |
|  | Урна железобетонная со вставкой | шт. | 15 | 2748,0 | 41220 | 2686,0 | 40290 | 2595,0 | 38925 |
|  | Стойка для сушки белья | шт | 4 | 11141,0 | 44564,0 | 10891,0 | 43564,0 | 10522,5 | 42088,0 |
|  | Стойка велосипедная окрашенная | шт | 2 | 8894,0 | 17788,0 | 8694,0 | 17388,0 | 8400,0 | 16800,0 |
|  | Итого |  | 103572 |  | 101242 |  | 97813 |
|  | Среднее значение 2 | 100875,67 |

ВСЕГО  на приобретение МАФ – 570870, 67 (пятьсот семьдесят тыс. руб. восемьсот семьдесят руб. 67 коп.)

Главный специалист                                                     Г.В.Юдина