# 

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 29 » 05 2017 г. № 61

|  |  |
| --- | --- |
| «О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 31.12.2016 г. № 143 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования» на 2017 год (с изменениями на 10.04.2017г.) |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф от 26.09.2013г. № 150 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 31.12.2016 г. № 143 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования на 2017 год» (с изменениями на 10.04.2017г.) (далее-Постановление) изложив Постановление в новой редакции.

2. Приложения № 1, №3, № 4, №5, № 6, № 7 к ведомственной целевой программе оставить без изменений.

3. Дополнить программу Приложением № 2-1

4.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф А.В.Шифман

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение к Постановлению  МА МО город Петергоф  от 29.05. 2017 г. № 61   |  |  | | --- | --- | |  | Утверждено | |  | Глава МА МО г. Петергоф | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Шифман | |  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г. | |

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования»**

**на 2017 год**

1. **Цели и задачи программы:** установка ограждений, малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования с целью сохранения газонов, улучшения внешнего облика территории муниципального образования город Петергоф, создания комфортных условий проживания
2. **Заказчик программы (ответственный исполнитель):**

Местная администрация муниципального образования город Петергоф (отдел городского хозяйства)

**3. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

1. Установка ограждений газонов – 85 п/м
2. Ремонт и окраска газонных ограждений – 925,2 кв.м
3. Ремонт и окраска ранее установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования – 1505,9 кв.м
4. Изготовление (приобретение), доставка и установка малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования– 315 шт.

**4. Сроки реализации целевой программы:** I –IV квартал 2017 г.

**5. Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования  (тыс.руб.) |
| Ед. изм. | Кол-во | Всего |
|  | Установка ограждений газонов | п/м | 85,0 | 3-4 квартал | 181,7 |
|  | Ремонт и окраска ранее установленных ограждений | кв. м | 925,2 | 2-4 квартал | 355,5 |
| 1. 1 | Изготовление (приобретение), доставка и установка малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | шт. | 315 | 2-4 квартал | 746,7 |
| 1. 2 | Ремонт и окраска ранее установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | кв. м | 1505,9 | 2-4 квартал | 478,4 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **1762,3** |

Приложения:

№1. Локальная смета на установку ограждений газонов на территории МО город Петергоф на 2017 год.

№ 2. Локальная смета на ремонт и окраску ранее установленных ограждений газонов

на территории МО город Петергоф на 2017 год.

№ 2-1. Расчет стоимости на ремонт и окраску ранее установленных ограждений газонов

на территории МО город Петергоф на 2017 год.

№3. Перечень адресов по ремонту и окраске ограждений газонов на территории МО город Петергоф на 2017 год.

№ 4. Расчет стоимости на изготовление (приобретение), доставку и установку малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования на территории муниципального образования город Петергоф.

№ 5. Перечень адресов по установке малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования на территории муниципального образования город Петергоф на 2017 год.

№ 6. Локальная смета на выполнение работ по ремонту и окраске ранее установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования на территории муниципального образования город Петергоф.

№7.Перечень адресов по ремонту и окраске ранее установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования на территории муниципального образования город Петергоф на 2017год.

Приложение № 2-1

к Ведомственной целевой программе

Утверждаю

Глава МА МО г. Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Шифман

Расчет стоимости на ремонт и окраску ранее установленных ограждений газонов

на территории МО город Петергоф на 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Протяженность, п/м | Площадь,м2 | Замена секций, п/м | Цена за м2 с НДС, руб. | Общая стоимость с НДС, руб. |
| 1 | Разводная ул., д.10 | 94,0 | 37,6 | 4 | 542,5 | 99169,0 |
| 2 | ул. Аврова, д.д.11-13 | 208,0 | 83,2 | 6 |
| 3 | Чичеринская ул., д.3/1-3/2 (детская площадка) | 70,0 | 28,0 | 3 |
| 4 | Чебышевская ул., д.4/1-4/2 (детская площадка) | 85,0 | 34,0 | 4 |
|  | **Итого:** | **457,0** | **182,8** | **17** | **542,5** | **99169,0** |

Ведущий специалист ОГХ Е.Л. Усмаева

Приложение №2

К Ведомственной целевой программе

Утверждаю

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Шифман

М.П.

Локальная смета

на выполнение работ по ремонту и окраску ранее установленных ограждений

Основание:

Составлен(а) в уровне цен на:

Наименование региона:

Наименование редакции СНБ:

Наименование сборника индексов пересчета:

Наименование сборника текущих цен:

Сметная стоимость: 355433.26 руб.

Нормативная трудоемкость: 510.71 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 96713.36 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. | |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРр 62-35-1** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз с зачисткой прим. Индексы: к з/п рабочих: 17.956, к стоимости машин: 10.856, к материалам: 4.826, (Н.Р. 68 = 68% = 60066.75 руб. С.П. 40 = 40% = 35333.38 руб.)** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **7.424** | **776,84 662.64** | **0.90 0** | **92465.33** | **88333.45** | **72.54 0** | **62.75 0** | **465.86 0** |
|  | 113-0614 | Эмаль МЛ-165, защитная (ТССЦ 9.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | т | 0.088346 | (222161.02) |  | (19627.04) |  |  |  |  |
| **2** | **ТЕРр 68-23-1** | **Ремонт металлических ограждений мелкий Индексы: к з/п рабочих: 17.956, к стоимости машин: 4.886, к материалам: 6.564, (Н.Р. 88 = 88% = 3763.87 руб. С.П. 48 = 48% = 2053.02 руб.)** | **1 м2** | **12** | **26,51 19.85** | **4.30 0** | **4715.13** | **4277.12** | **252.12 0** | **1.88 0** | **22.56 0** |
| **3** | **ТЕР 27-09-001-08** | **Устройство металлических пешеходных ограждений Индексы: к з/п рабочих: 17.956, к стоимости машин: 10.877, к материалам: 2.750, (Н.Р. 121\*0.9 = 109% = 4472.04 руб. С.П. 76\*0.85 = 65% = 2666.81 руб.)** | **100 м** | **0.46** | **1719,69 496.72** | **105.11 0** | **6042.79** | **4102.79** | **525.91 0** | **48.46 0** | **22.29 0** |
|  | 401-0004 | Бетон тяжелый, класс В10 (М150) (ТССЦ 9.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 0.29001 | (3391.19) |  | (983.48) |  |  |  |  |
|  | 201-9002-020П | Ограждения газонные сварные (ТССЦ 9.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | т | 0.46 | (150054.32) |  | (69024.99) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **103223.25** | **96713.36** | **850.57 0** |  | **510.71 0** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **103223.25** | **96713.36** | **850.57 0** |  | **510.71 0** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 96713.36 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 850.57 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 5659.32 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 89635.51 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **192858.76** | **96713.36** | **850.57 0** |  | **510.71 0** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 68302.66 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **261161.42** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 40053.21 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **301214.63** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 54218.63 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **355433.26** |  |  |  |  |

|  |  | **Итого по всем разделам:** | **руб.** |  |  |  | **355433.26** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Всего по смете:** | **руб.** |  |  |  | **355433.26** |  |  |  |  |

Коэффициент снижения: 0,66960531493

Итого с учетом коэффициента снижения: 238 000,00 (двести тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, в.т. числе НДС 18 % - 36 305,08 (тридцать шесть тысяч триста пять) рублей 08 копеек.

Генеральный директор

ООО «Крепость»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Н.Мацедонский

М.П.