# 

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 29 » мая 2017 г. № 62

|  |  |
| --- | --- |
| «О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования г.Петергоф от 31.12.2016 г № 148 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения **«**Обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования город Петергоф» на 2017 г.(с изм. от 11.05.2017 г.). |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф, Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО город Петергоф», местная администрация муниципального образования город Петергоф.

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 31.12.2016 г № 148 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения **«**Обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования город Петергоф» на 2017 год (с изм. от 11.05.2017 г.), (далее- Постановление) изложив Приложение к Постановлению согласно приложения №1к настоящему постановлению.

2.Приложения №2-2-6,№3,№4,№6,№8 к ведомственной целевой программе оставить без изменений.

3. Дополнить ведомственную целевую программу приложением №9.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф А.В. Шифман

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение№1 к  Постановлению МА МО город Петергоф  № 62 от 29.05.2017 г.  **Утверждаю** |
|  | Глава местной администрации  МО г.Петергоф  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Шифман  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г  М.П. |

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «Обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования город Петергоф» на 2017 год**

**1. Цели и задачи программы:**

- создание благоприятных условий для отдыха и занятий спортом жителей

- улучшение экологической обстановки

-улучшение эстетического восприятия окружающей среды

- улучшение внешнего облика территории муниципального образования г. Петергоф

**2**.**Заказчик программы (ответственный исполнитель):**

Местная администрация муниципального образования город Петергоф (отдел городского хозяйства).

**3. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

1. Уборка территорий детских и спортивных площадок- 3303,12 кв.м.

2.Обустройство, содержание и ремонт детских и спортивных площадок – 114 шт.:

- Приобретение, доставка и установка игрового оборудования на детских и спортивных площадках - 19 площадок,62 единицы оборудования.

- Устройство резинового основания – 2530 м2.

3.Организация замены песка в детских песочницах (с вывозом и утилизацией непригодного песка) – 160,5 м.куб.

4.Изготовление смет- 1 услуга.

5.Изготовление ,доставка и монтаж информационных стендов – 8шт.

6.Разработка проектно-сметной документации- 3 услуги.

7. Демонтаж новогоднего украшения - 1 услуга.

**4. Сроки реализации целевой программы:** I –IV квартал 2017 г.

**5.Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направления расходов непрограммные расходы местного бюджета  Наименование мероприятия | | Ожидаемые конечные результаты | | Срок реализации мероприятия | Необходимый объем финансирования  (тыс.руб.) | Примечание |
| Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Уборка территорий детских и спортивных площадок:  ул. Средняя,12-14 -ул.  ул. Пригородная, д.146  ул. Троицкая, д.15б  Бобыльская дорога, д. 57 корп.1  Луизино, напротив д.48 | | м2 | 3303,12 | I-IV кв. | 281,8 | Приложение №1 |
| 2 | Обустройство, содержание и ремонт детских и спортивных площадок | | шт. | 114 | I-IV кв. | 12427,1 | Приложения  №2; №2-1; № 2-2; 2-3, 2-4,  2-5,2-6 |
| 3 | Организация замены песка в детских песочницах (с вывозом и утилизацией непригодного песка) | | м3 | 160,5 | II кв. | 285,2 | Приложения № 3; № 3-1 |
| 4 | Изготовление смет (1% от сметной стоимости работ) | | услуга | 1 | I-IV кв. | 9,6 | Приложение №4 |
| 5 | Изготовление, доставка и монтаж информационных стендов на детских и спортивных площадках, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф | | шт. | 8 | I-IV кв. | 139,7 | Приложение №5 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации : обустройство детской площадки по адресу: г.Петергоф, ул.Воровского,д.2 | | услуга | 1 | I-IV кв. | 200,0 | Приложение №6 |
| 7 | Оформление к праздничным мероприятиям территорий МО г.Петергоф | | услуга | 1 | I кв. | 82,3 | Приложение №7 |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации : Обустройство детской площадки по адресу: г.Петергоф, Университетский пр.,д.2/18 | | услуга | 1 | II-IV кв. | 300,0 | Приложение №8 |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации на обустройство спортивной площадки с раздевалками по адресу: г.Петергоф, Собственный пр.,д.18-д.24 | | услуга | 1 | II-IV кв. | 99,5 | Приложение №9 |
|  | **Итого** | |  |  |  | **13825,2** |  |
| **Приложение №1** | | | Расчет стоимости на выполнение работ по уборке детских и спортивных площадок. | | | | | | |
| **Приложение №2** | | | Расчет стоимости на содержание и ремонт детских и спортивных площадок на территории МО город Петергоф в 2017 году. | | | | | | |
| **Приложение № 2-1** | | | Список адресов детских площадок на 2017 год. | | | | | | |
| **Приложение №2-2** | | | Список адресов спортивных площадок на 2017 год. | | | | | | |
| **Приложение №2-3** | | | Локальный сметный расчет на обустройство детских и спортивных площадок на территории МО город Петергоф. | | | | | | |
| **Приложение №2-4**  **Приложение №2-5** | | | Расчет стоимости на демонтаж детского и спортивного оборудования, расположенного на детских и спортивных площадках муниципального образования г.Петергоф.  Расчет стоимости на ремонт детского оборудования на детской площадке по адресу: г.Петергоф, ул. Чичеринская,д.3/1-3/2. | | | | | | |
| **Приложение №2-6** | | | Расчет стоимости на установку садового(газонного) бордюра на территориях детских и спортивных площадок. | | | | | | |
| **Приложение №3** | | | Локальная смета на организацию замены песка в детских песочницах. | | | | | | |
| **Приложение №3-1** | | | Список песочниц. | | | | | | |
| **Приложение №4** | | | Расчет стоимости изготовления сметной документации на содержание и ремонт детских и спортивных площадок. | | | | | | |
| **Приложение №5**  **Приложение 5-1** | | | Расчет стоимости изготовления, доставки и монтажа информационных стендов на детских и спортивных площадках, расположенных на территории МО г.Петергоф.  Список площадок для установки информационных стендов. | | | | | | |
| **Приложение №6**  **Приложение №7** | | | Расчет стоимости изготовления проектно-сметной документации: Обустройство детской площадки по адресу: г.Петергоф, ул.Воровского,д.2  Расчет стоимости на демонтаж новогоднего украшения фасада здания по адресу: г.Петергоф, ул.Самсониевская,д.3 | | | | | | |

**Приложение №8** Расчет стоимости изготовления проектно-сметной документации:

Обустройство детской площадки по адресу: г.Петергоф,

Университетский пр.,д.2/18.

**Приложение №9** Расчет стоимости изготовления проектно-сметной документации на

разработку проектно-сметной документации на обустройство

спортивной площадки с раздевалками по адресу: г.Петергоф, Собственный

пр.,д.18-д.24.

Приложение № 7

к Ведомственной целевой программе

Утверждаю

Глава МАМО г. Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Шифман

Расчёт стоимости на новогоднее оформление фасада здания по адресу: г.Петергоф, ул.Самсониевская,д.3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование услуг | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, руб.( в т.ч.НДС) |
| 1 | Монтаж, подключение электротехнического изделия гирлянда –бахрома размером 5х0,5 с нитями разной длины со светодиодами(белые),  гирлянда-бахрома 3х0,6 10Вт 124 LED(белые) по верхнему и нижнему портикам фасада здания | услуга | 1 | 65700,00 |
| 2 | Демонтаж электротехнических изделий: гирлянда –бахрома размером 5х0,5 с нитями разной длины со светодиодами(белые) -10 шт,  гирлянда-бахрома 3х0,6 10Вт 124 LED(белые) – 13 шт.  украшений «Снежинка» средняя белая- 6 шт.;  Укладка в картонные коробки | шт. | 29 | 16530,00 |
|  | **Итого** |  |  | **82 230,00** |

Главный специалист ОГХ Л.Г. Ярышкина

Приложение № 9

к Ведомственной целевой программе

Утверждаю

Глава МАМО г. Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Шифман

Расчёт стоимости услуг на разработку проектно-сметной документации на обустройство

спортивной площадки с раздевалками по адресу: г.Петергоф, Собственный пр.,д.18-д.24.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость , руб. |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на обустройство спортивной площадки с раздевалками по адресу: г.Петергоф, Собственный пр.,д.18 - д.24. | услуга | 1 | 99500,00 |
|  | **Итого:** |  |  | **99500,00** |

Главный специалист ОГХ Л.Г. Ярышкина

Приложение № 5

к Ведомственной целевой программе

Утверждаю

Глава МАМО г. Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Шифман

Расчет стоимости  
изготовления, доставки и монтажа информационных стендов на детских и спортивных площадках, расположенных на территории МО г.Петергоф

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость за ед., с НДС, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. |
| Изготовление, доставка и монтаж информационных стендов на детских и спортивных площадках согласно прилагаемому списку | стенд | 17455,00 | 8 | 139640,00 |

Главный специалист ОГХ Л.Г. Ярышкина