МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2026 г.                                                                                               № 96

О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 02.11.2023 № 123 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования город Петергоф» (изм. от 08.07.2026)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф №150 от 26.09.2013 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 02.11.2023 № 123 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования город Петергоф» (изм. от 08.07.2026) (далее – Постановление) изложив приложения №№1,2 к Постановлению в редакции согласно приложениям №№1,2 к настоящему постановлению.

2. Приложения к муниципальной программе №№ 1-12, 14, 17-22,26,27,30-31оставить без изменений.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф                                                                                                         Егорова Т.С.

Приложение №1

к Постановлению МА МО город Петергоф от « 09 » 09 2026 №96

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Благоустройство территории муниципального образования город Петергоф» |
| --- | --- |
| Наименования вопроса (вопросов) местного значения, к которому (которым) относится программа | 1. Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства включающая мероприятия, установленные пп.9, пп.9-3, п. 2, п.5_1, ст.10 Закона СПб «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 2. Архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период); 3. Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования. |
| Наименование заказчика программы | Местная администрация муниципального образования город Петергоф |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел городского хозяйства |
| Наименование подпрограмм программы (при их наличии) | Программа 1: мероприятия в рамках программы «Петербургские дворы» Программа 2: мероприятия в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | отсутствуют |
| Цели программы | - повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования путем повышения уровня благоустройства и озеленения территории муниципального образования |
| Задачи программы | - комплексное решение вопросов благоустройства территории муниципального образования город Петергоф; - содержание, включая ремонт муниципального имущества, расположенного на территории муниципального образования; - содержание территорий муниципального образования, включая ремонт покрытий на территории муниципального образования; - создание комфортной и безопасной обстановки на детских и спортивных площадках муниципального образования; -создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| Целевые показатели (индикаторы) | - доля площади благоустраиваемой территории к общей площади благоустройства территории, содержание которой обеспечивает ОМСУ города Петергофа – в 2025 году – не менее 0,31 %; в 2026 году – не менее 0,3 % в 2027 году – не менее 0,3% в 2028 году – не менее 0,3% - доля жителей, положительно оценивающих уровень благоустройства среды проживания в отношении территории муниципального образования 79,8% - в 2025 году, 79,9% - в 2026 году, 80,0% - в 2027 году,80,1%- в 2028 году С учетом поддержания единства городского хозяйства города федерального значения Санкт-Петербург значения целевого показателя – «Доля жителей, положительно оценивающих уровень благоустройства и озеленения внутриквартальных территорий (от числа опрошенных)» для Муниципальной программы приняты равными значениям целевого показателя – «Доля жителей, положительно оценивающих уровень благоустройства среды проживания (от числа опрошенных)» Государственной программы Санкт-Петербурга «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 487 по соответствующим годам.» |
| Этапы и сроки реализации программы | 2025-2028 год |
| Объемы и источники финансирования программы, в том числе в разрезе подпрограмм (при их наличии), в том числе по годам реализации | Бюджет МО город Петергоф в сумме 516 582,20 тыс. руб., в т.ч.: на 2025 год – 149 012,6 тыс. руб., в т.ч. за счет бюджета СПб –92 351,3 тыс. руб. на 2026 год – 310 963,4 тыс. руб. в т.ч.за счет бюджета СПб -236 174,5 тыс.руб. на 2027 год – 27 737,1 тыс. руб. на 2028 год – 28 869,1 тыс. руб. |
| Прогнозные (ожидаемые) результаты реализации программы | увеличение доли жителей, положительно оценивающих уровень благоустройства среды проживания; повышение уровня благоустройства, комфортности и безопасности городской среды |

Приложение №2

к Постановлению МА МО город Петергоф от «00» 00 2026 года №00

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории муниципального образования город Петергоф»

- Характеристика текущего состояния:

В настоящее время благоустройство территории г. Петергоф находится в удовлетворительном состоянии.

Площади территории МО город Петергоф, подлежащие благоустройству в пределах полномочий органов местного самоуправления города Петергофа – 6 484 445 кв.м., в т.ч. площадь территорий, не имеющих ведомственной принадлежности – 3 389 500 кв.м.

из них:

Площадь внутриквартальных проездов -   1 951 186,4 кв.м;

Проездов на территориях, не имеющих ведомственной принадлежности -                                              1 530 000 кв.м.

Площадь детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях – 15 900 кв.м.

Площадь детских и спортивных площадок на территориях, не имеющих ведомственной принадлежности -   3 500 кв.м.

Кол-во единиц оборудования и малых архитектурных форм, размещенных на территории и требующих содержания – 4 800 штук.

Комплексное благоустройство территории по адресам, включенным в муниципальную программу, в основном, осуществляется на основании разработанных и согласованных проектов благоустройства.

При включении определенных адресов в муниципальную программу учитывается фактическое состояние объектов благоустройства, которое выявляется в результате обследования территории.

- Цель муниципальной программы:

-повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования путем повышения уровня благоустройства и озеленения территории муниципального образования.

- Задачи муниципальной программы:

- комплексное решение вопросов благоустройства территории муниципального образования город Петергоф;

- содержание, включая ремонт муниципального имущества, расположенного на территории муниципального образования;

- содержание территорий муниципального образования, включая ремонт покрытий на территории муниципального образования;

- создание комфортной и безопасной обстановки на детских и спортивных площадках муниципального образования;

-создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Целевые показатели (индикаторы):

| Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя (по состоянию на 1 января отчетного года (года реализации программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| - доля площади благоустраиваемой территории к общей площади благоустройства территории, содержание которой обеспечивает ОМСУ города Петергофа | % | 0,31 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| - доля жителей, положительно оценивающих уровень благоустройства среды проживания в отношении территории муниципального образования | % | 79,8 | 79,9 | 80,0 | 80,1 |

- Перечень и краткое описание подпрограмм (при наличии):

1.Подпрограмма 1 муниципальной программы: мероприятия в рамках программ «Петербургские дворы» государственной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге»

2. Подпрограмма 2 муниципальной программы: мероприятия в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Сроки реализации муниципальной программы:

2025 -2028 годы

- Перечень мероприятий муниципальной программы, прогнозные (ожидаемые) результаты

реализации программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты, в том числе по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Задача 1: комплексное решение вопросов благоустройства территории муниципального образования город Петергоф |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории МО город Петергоф | услуга | 12 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | Благоустройство элементов благоустройства | кв. м | 8117,9 | 10 993,9 | - | - |
| 3 | Обеспечение проектирования и размещение эксплуатационной маркировки на внутриквартальных территориях | услуга | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2: содержание, включая ремонт, муниципального имущества, расположенного на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение, содержание и ремонт детских и спортивных площадок | площадка | 115 | 81 | 81 | 81 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на размещение элементов благоустройства на внутриквартальных территориях МО г. Петергоф | услуга | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Организация замены песка в детских песочницах | куб. м | 97,2 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 5 | Содержание, ремонт и окраска ранее установленных элементов благоустройства | кв. м пог. м. шт. услуга Ед. | 1595,0 224 1 60 | 574,5 174 5 1 25 | 602 174 5 1 10 | 602 174 5 1 10 |
| 6 | Ремонт и окраска ранее установленных ограждений газонных | кв. м. | 601 | 506 | 506 | 506 |
| Задача 3: содержание территорий муниципального образования, включая ремонт покрытий на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт покрытий, расположенных на территории МО город Петергоф | кв. м. | 33175,0 | 47 195,11 | 2500,0 | 2500,0 |
| 2 | Разработка технической документации | услуга | 15 | 16 | 15 | 15 |
| 3 | Проведение санитарных рубок зеленых насаждений, удаление аварийных деревьев или их частей | шт. | 29 | 86 | 86 | 86 |
|  |  | услуга | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Восстановление газонов на внутриквартальных территориях | кв. м. | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | Посадка цветов в вазоны и уход за ними | шт. (вазоны) | 203 | 202 | 202 | 202 |
| Задача 4: создание комфортной и безопасной обстановки на детских и спортивных площадках муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение проектирования и размещение устройств наружного освещения на детских и спортивных площадках | услуга | 7 | 3 | 2 | 2 |
| Задача 5: создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Минимально необходимые мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения | услуга | 13 | 17 | 13 | 13 |

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы, при наличии) | Вид источника финансирования | Необходимый объем финансирования, (тыс. руб.), в том числе по годам реализации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| Раздел/подраздел 0503 ЦС (09000 00131) |  |  | 51593,3 |  | 23391,1 |  | 21 513,3 |  | 22 391,3 |  |
| Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории МО город Петергоф | Бюджет МО город Петергоф | 5389,9 |  |  | 1613,0 |  | 520,8 |  | 542,1 |  |
| Обеспечение проектирования и размещение эксплуатационной маркировки на внутриквартальных территориях | Бюджет МО город Петергоф | 600,0 |  |  | 600,0 |  | 625,0 |  | 650,5 |  |
| Ремонт покрытий, расположенных на территории МО город Петергоф | Бюджет МО город Петергоф | 18673,8 |  |  | 7716,8 |  | 5 589,0 |  | 5 817,1 |  |
| Разработка технической документации | Бюджет МО город Петергоф | 1740,0 |  |  | 1761,0 |  | 1834,3 |  | 1909,1 |  |
| Проведение санитарных рубок зеленых насаждений, удаление аварийных деревьев или их частей | Бюджет МО город Петергоф | 715,6 |  |  | 745,7 |  | 776,7 |  | 808,4 |  |
| Восстановление газонов на внутриквартальных территориях | Бюджет МО город Петергоф | 193,3 |  |  | 147,6 |  | 153,7 |  | 160,0 |  |
| Посадка цветов в вазоны и уход за ними | Бюджет МО город Петергоф | 737,7 |  |  | 705,7 |  | 967,7 |  | 1007,2 |  |
| Размещение, содержание и ремонт детских и спортивных площадок | Бюджет МО город Петергоф | 9 374,0 |  |  | 2726,4 |  | 4 308,6 |  | 4 484,4 |  |
| Разработка проектно-сметной документации на размещение элементов благоустройства на внутриквартальных территориях МО г. Петергоф | Бюджет МО город Петергоф | 1010,0 |  |  | 1019,0 |  | 802,0 |  | 834,8 |  |
| Организация замены песка в детских песочницах | Бюджет МО город Петергоф | 776,3 |  |  | 249,5 |  | 259,9 |  | 270,5 |  |
| Размещение, содержание, ремонт и окраска ранее установленных элементов благоустройства | Бюджет МО город Петергоф | 2 540,7 |  |  | 1184,3 |  | 1689,3 |  | 1758,2 |  |
| Ремонт и окраска ранее установленных ограждений газонных | Бюджет МО город Петергоф | 1 000,5 |  |  | 204,2 |  | 526,2 |  | 547,7 |  |
| Обеспечение проектирования и размещение устройств наружного освещения на детских и спортивных площадках | Бюджет МО город Петергоф | 6 087,2 |  |  | 3195,8 |  | 3460,1 |  | 3601,3 |  |
| Восстановительная стоимость зелёных насаждений при выполнении работ по благоустройству на территории МО город Петергоф | Бюджет МО город Петергоф | 2 754,3 |  |  | 1522,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Раздел/подраздел 0503 ЦС (09000 00162) |  |  | 188,0 |  | 198,0 |  | 206,3 |  | 214,8 |  |
| Минимально необходимые мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения | Бюджет МО город Петергоф | 188,0 |  |  | 198,0 |  | 206,3 |  | 214,8 |  |
| Раздел/подраздел 0503 ЦС (09000 00139) |  |  | - |  | 38576,1 |  | 6017,5 |  | 6263,0 |  |
| Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории МО город Петергоф | Бюджет МО город Петергоф | - |  |  | 600,0 |  | 625,0 |  | 650,5 |  |
| Ремонт покрытий, расположенных на территории МО город Петергоф | Бюджет МО город Петергоф | - |  |  | 6986,1 |  | 3 352,1 |  | 3 488,9 |  |
| Разработка технической документации | Бюджет МО город Петергоф | - |  |  | 220,0 |  | 114,6 |  | 119,3 |  |
| Проведение санитарных рубок зеленых насаждений, удаление аварийных деревьев или их частей | Бюджет МО город Петергоф | - |  |  | 1547,8 |  | 1612,2 |  | 1678,0 |  |
| Восстановление газонов на внутриквартальных территориях | Бюджет МО город Петергоф | - |  |  | 25,7 |  | 51,3 |  | 53,3 |  |
| Размещение, содержание и ремонт детских и спортивных площадок | Бюджет МО город Петергоф | - |  |  | 106,0 |  | 208,3 |  | 216,8 |  |
| Организация замены песка в детских песочницах | Бюджет МО город Петергоф | - |  |  | 47,8 |  | 54,0 |  | 56,2 |  |
| Восстановительная стоимость зелёных насаждений при выполнении работ по благоустройству на территории МО город Петергоф | Бюджет МО город Петергоф | - |  |  | 147,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Благоустройство элементов благоустройства на территории МО город Петергоф(ТНВП) | Бюджет МО город Петергоф | - |  |  | 26 608,00 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Обеспечение проектирования и размещение устройств наружного освещения на детских и спортивных площадках (ТНВП) | Бюджет МО город Петергоф | - |  |  | 2287,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Раздел/подраздел 0503 ЦС (09000 SP001) |  |  | 92351,3 |  | 236174,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Благоустройство элементов благоустройства за счет средств субсидии на территории МО город Петергоф | Бюджет СПб | 43749,3 |  |  | 132 344,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Ремонт покрытий, расположенных на территории МО город Петергоф за счет средств субсидии | Бюджет СПб | 48602,0 |  |  | 103 830,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Раздел/подраздел 0503 ЦС (09000 NP001) |  |  | 4880,0 |  | 12623,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Благоустройство элементов благоустройства | Бюджет МО город Петергоф | 2322,0 |  |  | 6 965,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Ремонт покрытий, расположенных на территории МО город Петергоф | Бюджет МО город Петергоф | 2558,0 |  |  | 5 657,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 149012,6 | 310 963,4 | 27 737,1 |  | 28 869,1 |  |

- Анализ рисков реализации муниципальной программы:

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться следующие риски реализации программы:

-увеличение цен на товары и услуги в связи с инфляцией и как следствие невозможность закупки товаров и выполнения услуг в объемах, предусмотренными показателями мероприятий программ.

В целях минимизации вышеуказанных рисков при реализации программы ответственный исполнитель программы:

- обеспечивает своевременность мониторинга реализации программы;

- вносит изменения в программу в части изменения (дополнения), исключения мероприятий программы и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

- вносит изменения в программу в части увеличения объемов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

- применяет индекс потребительских цен при корректировке программы при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.

К внутренним рискам относятся:

- риск недостижения запланированных результатов.

Приложение №13

к муниципальной программе

Расчёт стоимости работ по

ремонту покрытий, расположенных на внутриквартальной территории муниципального образования город Петергоф в 2026 году

| №п/п | Адрес | Единица измерения | Объём работ | Расчётная стоимость работ. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Петергоф, ул. Парковая, д.20 лит.А | кв. м. | 31,11 | 269 174,29 |
| 2 | г. Петергоф, ул.Парковая,20 к.2 стр.1 | кв. м. | 20 | 207 421,94 |
| 3 | г. Петергоф, Эрлеровский,12 к.2 | кв. м. | 90 | 357820,93 |
| 4 | Ремонт покрытий, расположенных на территории Муниципального образования город Петергоф площадью до 5м2- до 25м2. | кв. м. | 1763 | 3900231,40 |
| 5 | ул. Ботаническая, д.3 к.4 лит А | кв. м. | 155 | 508488,12 |
| 6 | ул. Юты Бондаровской,д.19 к.3 лит А | кв. м. | 298 | 1275999,39 |
| 7 | г. Петергоф, ул. Разводная, д.45 лит. А с северной стороны | кв. м. | 249 | 599 540,44 |
| 8 | г. Петергоф, ул. Разводная, д.45 лит. А с восточной стороны | кв. м. | 249,5 | 598 000,00 |
|  | Всего: | кв.м. | 2855,61 | 7 716 676,51 |

Приложение №15

к муниципальной программе

| 1.Расчет стоимости работ по проведению санитарных рубок, а также удаление больных деревьев и кустарников на внутриквартальной территории |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Планируемый объем, ед. на 2026 год | Расчетная стоимость работ, руб. |
| 2025 | 29 | 515 545,27 |
| 2026 | 36 | 545 686,06 |

2. Расчет стоимости работ по удалению аварийных деревьев или их частей на внутриквартальной территории

| Планируемый объем затрат | Единица измерения | Количество | Общая стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | услуга | 1 | 200 000,00 |
| 2026 | услуга | 1 | 200 000,00 |

| 3. Расчет стоимости работ по восстановлению газонов на внутриквартальной территории |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Планируемый объем затрат в кв. м. | Расчетная стоимость работ, руб. |
| 2025 | 200 | 193 214,75 |
| 2026 | 150 | 147 548,74 |

| 4. Расчет стоимости работ по посадке цветов и уход за ними в вазоны на внутриквартальной территории |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Планируемый объем затрат в ед. | Расчетная стоимость работ, руб. |
| 2025 | 203 | 737 695,97 |
| 2026 | 202 | 705700,00 |

Приложение №16

к муниципальной программе

Размещение, содержание и ремонт детских и спортивных площадок, расположенных на внутриквартальной территории в 2026 году

| № | Наименование услуг | в 2026 году |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во услуг | Кол-во площадок | Стоимость, руб. |
| 1 | Выполнение работ по ремонту детского игрового и спортивного оборудования, в т.ч. замена комплектующих: - деревянных и фанерных комплектующих, - металлических комплектующих, - пластиковых и резиновых комплектующих, -замена готовых элементов оборудования и изделий, -демонтаж, монтаж оборудования и изделий, - закрепление сеток, -бетонирование опор, - замена плакатов самоклеек на информационных щитах и стендах | 1 | 71 | 795 000,00 |
| 2 | Выполнение работ по содержанию детских и спортивных площадок, детского игрового и спортивного оборудования: - смывка граффити, - окрашивание деревянных и металлических элементов оборудования, -смазка узлов крепежей, - промывка оборудования от загрязнений, -очистка элементов оборудования от мусора, |  |  | 795 000,00 |
|  | - очистка оснований от сорной растительности, |  |  |  |
|  | - ремонт резиновых и полимерных оснований |  |  |  |
| 3 | Демонтаж элементов благоустройства, оборудования, бетонных оснований, искусственных покрытий. Переустановка оборудования | 1 | 71 | 66 209,17 |
| 4 | Доставка, монтаж оборудования, ковриков на бетонном основании, устройство травмобезопасного (резинового) покрытия, резиновых ковриков | 1 | 71 | 399 582,00 |
| 5 | Содержание спортивной площадки и катка для занятий зимними видами спорта, расположенной по адресу: г.Петергоф, ул. Разводная, д.25 | 1 | 1 | 565 000,00 |
| 6 | Ремонт набивного основания на площадке по адресу: г.петергоф,ул.Парковая,д.20 корпус 3 стр.5 | 1 | 1 | 8 790,83 |
| 7 | Демонтаж, размещение оборудования, ремонт резинового основания на детской площадке по адресу: г. Петергоф, ул.Парковая, д.20 корпус 2 | 1 | 1 | 96 818,00 |
|  | Всего: |  |  | 2 726 400,00 |

Приложение №23

к муниципальной программе

1.Расчет стоимости на нанесение разметки в рамках оборудования специализированных автостоянок для личного автотранспорта лиц, относящихся к маломобильным группам населения на внутриквартальных территориях

| Год | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во мест | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Нанесение разметки в рамках оборудования специализированных автостоянок для личного автотранспорта лиц, относящихся к маломобильным группам населения на внутриквартальных территориях | услуга | 13 | 188 000,00 |
| 2026 | Нанесение разметки в рамках оборудования специализированных автостоянок для личного автотранспорта лиц, относящихся к маломобильным группам населения на внутриквартальных территориях | услуга | 17 | 198 000,00 |

2. Расчет стоимости на оказание услуг по обеспечению проектирования и размещению эксплуатационной маркировки на внутриквартальных территориях для обеспечения использования пешеходных коммуникаций, внутриквартальных проездов и коммунально-бытового оборудования (мусорных контейнеров), пожарных гидрантов в 2026 году

| Год | Наименование услуги | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | Выполнение работ по размещению эксплуатационной маркировке на внутриквартальных проездах, расположенных на территории, ограниченной ул. Шахматова, Чебышёвской ул., Ботанической ул., Университетским пр. | услуга | 1 | 600 000,00 |

Приложение № 24

к муниципальной программе

1. Расчет стоимости на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территорий муниципального образования город Петергоф в 2026 г. (ТНВ)

| г.Петергоф, от остановки ул.Ботаническая,д.17 до ул.Лесная | услуга | 1 | 600 000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | - 000,00 |

2. Расчёт стоимости работ по ремонту покрытий, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф в 2026 году (ТНВП)

| №п/п | Адрес | Единица измерения | объем | Расчётная стоимость работ. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д.23 (пешеходные дорожки от ж.д станции) | кв. м. | 195 | 373 742,00 |
| 2 | г. Петергоф, между ул.Новая и ул. Луизино | кв. м. | 200 | 2 602 812,18 |
| 3 | Гостилицкое шоссе, д.6 лит.А | кв. м | 268 | 586582,14 |
| 4 | ул.Гостилицкая, около жд кассы | кв. м | 50 | 100821,15 |
| 5 | ул.Озерковая, д.53 к.1 лит.А , д.51 к.1 лит.А | кв. м | 212 | 394336,41 |
| 6 | ул.Озерковая, д.49 к.1 лит.А | кв. м | 181 | 332168,36 |
| 7 | ул.Парковая, д.30 к.1 стр 1 | кв. м | 299 | 468338,97 |
| 8 | Александрийское шоссе, д.12 ТНВП | кв. м. | 290 | 641 620,56 |
| 9 | ул. Калининская, д.3, ТНВП | кв. м. | 290 | 641 620,56 |
| 10 | ул. Ботаническая, д.66 (КПП в студгородок) ТНВП | кв. м. | 202 | 457 981,09 |
| 11 | Ремонт покрытий до 25 м2 по Ольгинскому шоссе (вырезки) ТНВП | кв. м. | 105 | 386 067,16 |
|  | Итого: |  | 2292 | 6 986 090,58 |

- Расчёт стоимости услуг по разработке технической документации на ремонт покрытий, расположенных территории муниципального образования город Петергоф в 2026 году (ТНВП )

| №п/п | Адрес | Ед.изм. | стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Петергоф, между ул. Новая и ул. Луизино | услуга | 110 000,00 |
| Итого: |  |  | 110 000,00 |

4. Расчёт стоимости услуг по разработке технической документации на размещение элементов благоустройства и наружного освещения на территории муниципального образования город Петергоф в 2026 году (ТНВП )

| №п/п | Адрес | Ед.изм. | стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Петергоф, ул.Цветочная,д.101 | услуга | 110 000,00 |
| Итого: |  |  | 110 000,00 |

- Расчёт стоимости работ на размещение элементов благоустройства на территориях, расположенных на территориях, не имеющих ведомственной принадлежности (ТНВП) в 2026 г.

| год | Адрес | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | ул.Цветочная,д.101 | Размещение элементов благоустройства | кв. м. | 1470,0 | 26 608 000,00 |
| Итого 2026: |  |  |  |  | 26 907 909,93 |

- Расчёт стоимости работ на обеспечения проектирования и размещение наружного освещения на детских и спортивных площадках, расположенных на территориях, не имеющих ведомственной принадлежности (ТНВП) в 2026 г.

| год | Адрес | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | ул.Цветочная,д.101 | размещение наружного освещения на детской и спортивной площадках | услуга | 1 | 2 287 400,00 |
| Итого 2026: |  |  |  |  | 2 287 400,00 |

Приложение №25

к муниципальной программе

| 1.Расчет стоимости работ по проведению санитарных рубок, а также удаление больных деревьев и кустарников на ТНВП |  |
| --- | --- |
| Планируемый объем, ед. на 2026 год | Расчетная стоимость работ, руб. |
| 50 | 1 347 762,66 |

2. Расчет стоимости работ по удалению аварийных деревьев или их частей на ТНВП.

| Планируемый объем затрат. на 2026 год | Общая стоимость работ, руб. |
| --- | --- |
| услуга | 200 000,00 |

| 3. Расчет стоимости работ по восстановлению газонов на ТНВП. |  |
| --- | --- |
| Планируемый объем затрат в кв. м. на 2026 год | Расчетная стоимость работ, руб. |
| 50 | 25 677,86 |

Приложение № 28

к муниципальной программе

Расчет стоимости на выполнение работ по организации замены песка в песочницах на ТНВП в 2026 г.

| № | Наименование работ | Ед.имз. | Кол-во | стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка песочниц от непригодного песка, вывоз и размещение для утилизации | м3 | 9 | 47 750,85 |
| 2 | Заполнение песочниц песком | м3 | 9 |  |
|  | Итого: |  |  | 47 750,85 |

Список детских песочниц расположенных на ТНВП в 2026 г.

| № | Адрес площадки | Кол-во завозимого песка | Кол-во вывозимого непригодного песка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 | м3 |
| 1 | ул. Астрономическая, д.4 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | ул. Знаменская, д.29 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | ул. Луизино, напротив д.48(зона отдыха) | 1,5 | 1,5 |
| 4 | ул. Первого Мая, д.45 | 1,5 | 1,5 |
| 5 | Пересечение ул. Средней и 2-го Проезда, пос. Скороход | 1,5 | 1,5 |
| 6 | ул. Средняя, д.12-14 (пос. Скороход) | 1,5 | 1,5 |
|  | Итого: | 9,0 | 9,0 |

Приложение № 29

к муниципальной программе

Восстановительная стоимость зеленых насаждений на ТНВП в 2026 г.

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расчётная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений по адресу: г. Петергоф, между ул. Новая и ул. Луизино | м.кв. | 200,0 | 87 300,00 |
| 2 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений по адресу: г. Петергоф, между ул. Новая и ул. Луизино | м.кв. | 147 | 60 000,00 |
|  | Итого |  | 1670,0 | 147 300,00 |